MiniDB 软件设计实验

四人独立开发与 Vibe Coding 实施手册

课程依据  任务卡  冻结契约  代码讲解  独立验收

本手册把实验要求拆成四个可独立开发的模块，先冻结接口，再通过协议与测试替身分别完成，最后集中连接为真实的页式数据库。

24 项基础任务必须完成；44 项扩展任务供各成员自主选择。每项任务都有具体输入输出、代码块解释、可复制的 AI 指令、验收断言及本人理解练习。

| 成员 | 负责方向 |
| --- | --- |
| A | 词法分析 语法分析 AST |
| B | Catalog 语义分析 逻辑计划 规则优化 |
| C | 页管理 缓冲池 行存储 Catalog持久化 |
| D | 表达式求值 执行算子 结果输出 CLI |

采用 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1；运行时代码只用标准库。单文件 mini.db、4096 字节槽式页、LRU 与 FIFO。核心支持 CREATE、INSERT、SELECT、DELETE 和 AND、OR、NOT。

共同依据：实习指导书、SQL 编译器设计与实现完整版 PPT、2026 数据库总体 PPT。来源页号采用物理页与物理幻灯片编号。

使用时先读公共契约，再复制自己的任务卡。完整功能验收和本人代码理解验收分别记录。

目录

目录	2

AI 单句启动协议与课程依据	5

课程要求追踪矩阵	6

材料差异与核心边界	7

项目结构与四人责任	8

冻结数据类型与源码位置	9

绑定语句 计划与结果契约	10

公共扩展契约版本一	11

冻结接口与装配约定	12

核心文法与可观察行为	13

物理页格式与持久化规则	14

环境基线与 AI 执行规则	15

成员 A 词法 语法与 AST 把 SQL 文本变成可验证的结构	16

A B01 Token 关键字 标识符与行列位置	17

A B02 数字 字符串 转义 运算符和注释	18

A B03 CREATE TABLE 与 INSERT 的递归下降解析	20

A B04 SELECT 与 DELETE 的语句结构	21

A B05 WHERE 括号和布尔表达式优先级	22

A B06 多语句 诊断 Token 与 AST 输出	24

A E01 UPDATE 语法扩展	25

A E02 ORDER BY 和 LIMIT 语法扩展	26

A E03 DISTINCT 语法扩展	27

A E04 JOIN 别名和限定列名	29

A E05 GROUP BY 与聚合语法	30

A E06 FLOAT NULL BOOL 和更多字面量	31

A E07 加减乘除表达式	32

A E08 Panic Mode 错误恢复	34

A E09 FIRST FOLLOW 与 LL(1) 分析工具	35

A E10 SQL Fuzz 变异与失败用例缩减	36

成员 B Catalog 语义分析 逻辑计划与优化	38

B B01 CatalogService 名称规范化和缓存	39

B B02 CREATE 与 INSERT 语义检查和列值重排	40

B B03 SELECT 与 DELETE 名称绑定	42

B B04 类型推导与 Bound AST	43

B B05 四类 SQL 的 Logical Plan 与只读编译管线	44

B B06 常量比较折叠 布尔化简与计划格式化	46

B E01 可注册优化规则框架	47

B E02 Projection Pruning 与冗余节点删除	48

B E03 算术表达式类型检查与常量折叠	50

B E04 UPDATE 语义检查与更新计划	51

B E05 ORDER BY 与 LIMIT 语义和计划	52

B E06 JOIN 名称绑定与列名歧义检查	53

B E07 GROUP BY 与聚合语义	55

B E08 FLOAT NULL 与三值逻辑	56

B E09 Plan JSON S 表达式与 EXPLAIN 输出	57

B E10 表统计与简单代价估算	58

B E11 表列名称智能纠错建议	60

成员 C 页存储 缓冲池 表堆与 Catalog 持久化	62

C B01 Superblock 与数据库文件初始化	63

C B02 页分配 释放 读写与空闲链表	64

C B03 4096 字节 Slotted Page Slot 与 tombstone	66

C B04 INT 与 VARCHAR 的行序列化	67

C B05 BufferPool pin dirty LRU 与 FIFO	68

C B06 TableHeap 与页式 Catalog Repository	70

C E01 删除空间复用	71

C E02 页面压缩与 RID 保持	72

C E03 Free Space Map	74

C E04 页面校验和与损坏检测	75

C E05 Clock 替换策略	76

C E06 顺序扫描预取	77

C E07 行更新与迁移	78

C E08 Overflow Page 大记录	80

C E09 B+ 树与 Index Manager	81

C E10 WAL 页面日志与恢复基础	82

C E11 Page Dump 与文件结构检查工具	83

C E12 Extent 与简化 Tablespace	85

成员 D 执行器 结果和 CLI	87

D B01 BoundExpression 求值器	87

D B02 SeqScan Filter Project 算子	89

D B03 建表与插入执行器	90

D B04 删除执行器与影响行数	91

D B05 执行服务 Trace 与结果格式	92

D B06 通过 ApplicationPort 构建 CLI	94

D E01 EXPLAIN 只读计划展示	95

D E02 UPDATE 执行器	96

D E03 Sort 与 Limit 算子	97

D E04 Aggregate 与 GroupBy 算子	98

D E05 Nested Loop Join 算子	100

D E06 批量插入与 CSV 导入	101

D E07 事务命令外壳	102

D E08 本地 HTTP API	103

D E09 算子统计与性能分析	104

D E10 CLI 历史与元命令	105

D E11 查询取消与输出限制	106

四份代码与最终 AI 整合	109

最终功能验收清单	110

固定演示与可重复命令	111

独立检查与代码理解考试	112

扩展依赖矩阵与最终项目交付	113

目录为自动域；正文变更后可在 Word 中更新整个目录。任务编号可直接搜索定位。

AI 单句启动协议与课程依据

本手册用于四人共同实现一个可解释、可测试的小型页式数据库 MiniDB。成员把完整 Word 手册和统一基线交给新的 AI 会话后，只需输入下面一句话即可启动任务。任务编号决定成员身份以及基础或扩展类型。

我是成员 A，执行任务 A-B01。

同样接受“进行任务”“完成任务”等表达，也允许成员字母、动作和任务编号之间出现可选空格。AI 应从任务编号定位唯一的 AI_TASK_BEGIN 与 AI_TASK_END 区块，并检查成员字母一致；不要求成员另写长提示词。

1 从任务编号确定成员以及基础或扩展类型。

2 阅读全局规则、环境规范、冻结接口和对应任务卡。

3 检查成员身份与任务编号一致。

4 读取前置任务、允许修改、公共接口、测试和验收标准。

5 本成员前置缺失时补齐最小前置；跨成员能力使用冻结接口和测试 Fake。

6 先输出任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径。

7 完成代码、测试、真实代码讲解和成员交付清单。

8 不执行 Git 提交或推送。

三份课程文件共同构成依据。下表页码均按文件中的物理位置计数：PDF 封面为第1页；PPT 从第1张计数，忽略幻灯片上可能不连续的页脚编号。任务卡以简称引用，便于回到原材料核查。

| 简称 | 课程文件与页数 | 定位规则 |
| --- | --- | --- |
| G | 《大型平台软件设计实习》指导书.pdf 共10页 | G-Pn 为第n个物理页面 |
| C | 大型平台软件设计实习_SQL编译器设计与实现_完整版.pptx 共43张 | C-Sn 为第n张幻灯片 |
| D | 大型平台软件设计实习-2026-2.pptx 共20张 | D-Sn 为第n张幻灯片 |

文件均位于 E:/SQL。处理范围差异时，本项目以指导书明确要求作为底线，以编译器 PPT 细化文法、AST、错误、优化与理解验收，以总体 PPT 解释存储和整条执行链。这是小组采用的整合规则，不代表材料声明了官方优先级。

68 张任务卡均使用固定字段顺序和唯一标记，这些区块共同构成机器可读索引，逐项给出编号、成员、依赖、授权文件、测试命令、功能组与交付物。24 项基础任务必须全部完成；44 项扩展任务按需选择。实际源码生成后，以当前代码快照和真实测试更新 walkthrough 与 delivery 清单。手册不替代 G-P8 至 G-P10 要求的正式实验报告。

课程要求追踪矩阵

| 内容 | 指导书 | 编译器PPT | 总体PPT | 采用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SQL到磁盘完整链 | G-P2、P6至P8 | C-S2、S3、S43 | D-S2、S10、S17 | 主线 |
| Token及位置 | G-P3、P5 | C-S7至S12 | D-S2、S17 | A基础 |
| 四SQL与AST | G-P3、P5、P6 | C-S6、S13至S21 | D-S17、S18 | A基础 |
| 错误及期望符号 | G-P3、P5 | C-S22 | D-S17 | A基础 |
| Catalog与语义 | G-P3、P6、P8 | C-S23至S28 | D-S10、S14 | B基础 |
| Logical Plan | G-P3、P7、P8 | C-S29至S32 | D-S10、S17 | B基础 |
| 规则优化 | G-P4 可选 | C-S5、S33、S34、S41 | D-S10 | 项目基础两条 |
| 固定页及行映射 | G-P4、P5、P8 | C-S2、S43 | D-S4至S8、S15 | C基础 4KB槽页 |
| 缓冲与替换 | G-P4、P5、P7 | C-S2 | D-S8、S15、S17 | C基础 LRU/FIFO |
| 页式Catalog | G-P6、P8 | C-S25、S35 | D-S14、S17 | C基础 |
| 执行与CLI | G-P4至P8 | C-S3、S30至S32 | D-S10、S17至S20 | D基础 |
| 边界与隐藏测试 | G-P6至P8 | C-S4、S37、S38、S41 | D-S17、S18 | 独立检查 |
| AI与代码理解 | G-P2、P8 | C-S36、S39、S40、S42 | D-S16、S18 | 口述 调试 修改 |
| 索引及B加树 | 非核心 | C-S35 | D-S9、S11、S12 | 扩展任务 |
| 事务并发日志 | 非核心 | C-S35部分方向 | D-S2、S13、S17 | 长期扩展 |

指导书要求实际持久化、跨页操作及重启验证，不能用内存字典、单个JSON数据文件或现成数据库代替页管理。系统运行不得使用 sqlite3、SQLAlchemy、Lark、PLY；pytest仅作为测试依赖。这些库限制、Python版本及下文精确字节格式属于小组项目约定。

材料差异与核心边界

| 差异或示例 | 本项目采用的明确规则 |
| --- | --- |
| C-S6核心逻辑运算与C-S41进阶分类 | AND、OR、NOT和括号均为基础。 |
| G-P4优化可选与C-S5、S33、S34 | 基础实现常量比较折叠和布尔化简，两条均展示前后结构与结果等价。 |
| C-S35持久化扩展与G-P6、P8 | Catalog必须通过特殊表写入页并支持重启恢复。 |
| C-S9的3.14和算术Token | Lexer识别FLOAT、+ - * /；核心语义拒绝FLOAT值。完整算术与FLOAT列为扩展。 |
| C-S11展示== | 项目兼容约定：==转=，另接受<>转!=；不称为材料强制语法。 |
| C-S16文法和优先级文字不一致 | 采用其产生式：NOT age=18解释为NOT(age=18)。比较在NOT内部，随后AND，最后OR。用AST断言消除歧义。 |
| D-S19、S20示例骨架 | 补齐Semantic、Bound、Plan、Optimizer、真实Executor、Buffer/Page和Catalog持久化；禁止dummy row。 |
| D-S11、S12的B加树 | 学习根、内部节点、叶链与范围扫描；基础执行只需SeqScan。 |

核心SQL包含CREATE TABLE、INSERT、SELECT、DELETE，单表，INT与VARCHAR，不含NULL、主外键、UNIQUE、自增、JOIN、排序、分组和一般算术。INSERT支持省略列列表或显式完整列列表；显式顺序可任意排列，但不允许缺列或重复列。SELECT支持*或列列表；WHERE可省略；DELETE省略WHERE表示删除全部可见行。

标识符采用ASCII字母或下划线开头、后续字母数字下划线，最长64字符，大小写不敏感，规范为小写；字符串保留原内容，允许中文。INT为32位有符号数；VARCHAR最多255个UTF-8字节，不是255个汉字。核心VARCHAR只支持=与!=，INT支持六种比较；不进行隐式类型转换。

基础系统为单进程、单用户，写语句成功后flush，正常关闭后重启必须恢复Catalog、数据和删除标志。磁盘突然故障或进程任意时刻崩溃后的事务性恢复属于扩展。无ORDER BY时结果顺序不作SQL承诺，测试按集合或多重集合比对；存储扫描的页链及槽序仍须确定。

项目结构与四人责任

mini-db/

minidb/

contracts/  source tokens ast bound metadata plans

ports errors results extensions

frontend/   lexer.py parser.py formatter.py

compiler/   catalog_service.py semantic.py planner.py

optimizer.py plan_formatter.py

storage/    constants.py superblock.py disk_manager.py

page.py row_codec.py replacer.py buffer_pool.py

table_heap.py catalog_repository.py

runtime/    expression_evaluator.py operators.py

command_executors.py execution_service.py

result_formatter.py cli_service.py

integration/ app.py adapters.py

__init__.py  __main__.py

tests/ contracts/ frontend/ compiler/ storage/ runtime/ integration/

docs/ ai/ tasks/A tasks/B tasks/C tasks/D integration/ manual/

PROJECT_SPEC.md INTERFACES.md grammar.md walkthrough/

delivery/ member_a.json member_b.json member_c.json member_d.json

demo/  AGENTS.md  CLAUDE.md  contracts.sha256  pyproject.toml

.python-version  README.md  .gitignore

_integration_input/member_a ... member_d

_integration_output/mini-db

| 成员 | 负责内容和可改目录 | 独立输入 |
| --- | --- | --- |
| A | minidb/frontend、tests/frontend、member_a.md | SQL文本，冻结AST与Token |
| B | minidb/compiler、tests/compiler、member_b.md | 手工AST和FakeCatalog/Repository |
| C | minidb/storage、tests/storage、member_c.md | 手工TableMeta、字节页与临时文件 |
| D | minidb/runtime、tests/runtime、member_d.md | 手工Plan与FakeStorage/FakeApp |
| 最终整合 AI | minidb/integration、入口、整合测试和项目公共文档 | 四份完整项目副本及用户声明的任务清单 |

目录均需 __init__.py。成员模块只能导入标准库、自身包和minidb.contracts，不能导入其他成员具体实现。D-S18的编译器、storage、engine、cli分层得到保留；contracts稳定数据交换，integration集中装配依赖。Fake必须在tests中，生产代码不能导入tests。

四名成员分别复制同一份基线，只修改表中授权模块、对应测试、本人 walkthrough 与 delivery 清单。成员开发阶段不执行 Git 提交或推送。整合前，把四份完整项目副本分别放入 _integration_input/member_a 至 member_d；该输入目录默认加入 .gitignore。

作用链为 SQL → Token → AST → Semantic → Bound AST → Logical Plan → Optimized Plan → Executor → TableHeap → BufferPool → Page → Disk。箭头表示数据或调用经过的阶段；Catalog同时为语义分析提供schema、为执行提供首页信息，其Repository也通过页系统写盘。

冻结数据类型与源码位置

以下为初始化时生成的公共模型规格，统一采用dataclass(frozen=True)与tuple字段；不把可变list嵌入不可变节点。小组只生成一次 contracts、契约测试及 contracts.sha256，再把同一基线复制给四名成员。各成员不得重造同名类或改动冻结契约。

| 文件 | 类型及完整主要字段 | 约束与作用 |
| --- | --- | --- |
| source.py | Position(offset:int,line:int,column:int)；Span(start:Position,end:Position) | offset零基Unicode码点，行列一基；半开区间[start,end)。CRLF算一换行，tab算一列。 |
| tokens.py | Token(kind:TokenKind,lexeme:str,value:object,span:Span) | lexeme保留原文本；value为解码字符串、int、float或规范符号。EOF值None，零宽span。 |
| metadata.py | DataType枚举INT/VARCHAR/BOOL；ColumnMeta(name,dtype,ordinal)；TableMeta(table_id,name,columns,first_page_id) | BOOL仅表达式内部；表columns为tuple；ordinal从0连续；用户table_id>=1。 |
| ast.py | Literal(value:int¦float¦str,span)；Identifier(name,span)；UnaryExpr(op,operand,span)；BinaryExpr(op,left,right,span) | Literal中float允许进入AST，以便Semantic给出不支持诊断；不代表核心FLOAT可存储。 |
| ast.py | ColumnDef(name:Identifier,dtype_name:str,span)；CreateTableStmt(name:Identifier,columns,span)；InsertStmt(table:Identifier,columns,values,span) | 所有名称节点都保留Span；INSERT columns为tuple[Identifier]或None；values为Literal tuple。 |
| ast.py | SelectStmt(table:Identifier,columns,where,span)；DeleteStmt(table:Identifier,where,span) | SELECT columns为tuple[Identifier]或None；None代表*；where为Expr或None。不能用裸字符串替代名称节点。 |
| bound.py | BoundLiteral(value,dtype,span)；BoundColumn(index,name,dtype,span)；BoundUnary(op,operand,dtype,span)；BoundBinary(op,left,right,dtype,span) | 下游只按index取值；运算符统一=、!=、<、<=、>、>=、AND、OR、NOT。 |
| errors.py | MiniDBError(stage,code,message,span=None,context=None)及各阶段子类 | 机器阶段固定大写：LEXICAL、SYNTAX、SEMANTIC、PLANNING、OPTIMIZATION、EXECUTION、STORAGE、IO、UNSUPPORTED。context存表、页、RID、offset。 |

SQL相关错误必须指出真实span、阶段、原因与必要的期望信息。磁盘错误没有SQL原位置时span=None，以page_id或文件offset说明；不得伪造第1行第1列。名称绑定沿AST节点传递span，即使优化后也保留对应原子树位置。

绑定语句 计划与结果契约

| 文件 | 结构字段 | 含义与不变量 |
| --- | --- | --- |
| bound.py | BoundCreate(name:str,columns:tuple[ColumnMeta],span)；BoundInsert(table:TableMeta,values:tuple[int¦str],span) | CREATE不带已分配ID；INSERT值已按schema重排并检查。 |
| bound.py | BoundSelect(table,indices:tuple[int],names:tuple[str],where:BoundExpr¦None,span)；BoundDelete(table,where,span) | SELECT星号展开为完整序号；投影允许重复列；DELETE保留整行。 |
| plans.py | CreateTablePlan(name,columns,span)；InsertPlan(table,values,span) | 无副作用数据描述，执行时才分配页和写数据。 |
| plans.py | SeqScanPlan(table,span)；FilterPlan(child,predicate,span)；ProjectPlan(child,indices,names,span) | SELECT总是Project(可选Filter(SeqScan))；names与indices等长。 |
| plans.py | DeletePlan(table,child,span) | child只能为同表Scan或Filter；行必须保留RID。 |
| results.py | RID(page_id:int,slot_id:int)；StoredRow(rid:RID,values:tuple[int¦str]) | RID定位物理槽；删除后不重编号；scan只返回未删除行的副本。 |
| results.py | TraceEvent(stage:str,detail:str)；ExecutionResult(columns=(),rows=(),affected_rows=0,message="",trace=()) | rows为tuple[tuple]；查询结果每行宽度等于columns；Trace每次独立。TOKEN和AST是脚本批次事件，仅附首个结果；各语句编译和执行事件分别收集。 |
| results.py | BufferStats(hits:int,misses:int,evictions:int,reads:int,writes:int)；BufferEvent(action,page_id,detail) | 统计为累计值；读写统计物理页IO；事件保存在C可读events快照中，不扩张stats签名。 |
| extensions.py | ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature:str,version:int,payload:Mapping,span) | payload仅JSON基本值及嵌套list/dict；深复制后只读使用；未知feature/version明确拒绝。 |

绑定后的值只含int、str；核心表达式的BoundLiteral额外允许bool。Python bool不能当成SQL INT，需精确类型检查。所有模块使用同一个dtype字段名；不能一处type、一处dtype靠整合时猜测。节点关系、tuple顺序和错误码写入tests/contracts的正反例。

扩展payload统一把节点编码为{kind,fields,span}，span包含start/end三个位置字段；Query和Expr不能直接塞Python对象。公共基线提供下页的v1字段表，各成员快照只能复制并验证它，不能各自重新定义同一版本。需要改页格式的扩展使用新实验库和新版本，不能偷偷改变已有mini.db解释方式。

公共扩展契约版本一

本页让扩展也能独立生成。NodeJSON固定为 {kind:string, fields:object, span:SpanJSON|null}；SpanJSON的start/end各含offset、line、column。TableJSON固定为table_id、name、first_page_id、columns，其中columns项固定name、dtype、ordinal。PlanJSON沿用NodeJSON，fields中的child递归编码。所有键名、数组顺序和null含义均属于v1契约。

| feature | 前端 ExtensionStatement payload | BoundExtension 或 ExtensionPlan payload |
| --- | --- | --- |
| update v1 | table:IdentifierJSON；assignments:[{column:IdentifierJSON,expr:ExprJSON}]；where:ExprJSON¦null | table:TableJSON；assignments:[{index:int,dtype:string,expr:BoundExprJSON}]；child:SeqScan或Filter PlanJSON。运行时先冻结目标RID和旧行，再update_row并接收新RID。 |
| order_limit v1 | query:SelectStmtJSON；order_by:[{column:IdentifierJSON,direction:ASC¦DESC}]；limit:int¦null | table:TableJSON；input:SeqScan或Filter PlanJSON；order_by:[{index:int,descending:bool}]；limit:int¦null；projection:{indices:[int],names:[string]}。执行顺序input到Sort到Limit到Project。 |
| join v1 | left/right:{table:IdentifierJSON,alias:IdentifierJSON}；join_type:INNER；on:ExprJSON；columns:[ColumnRefJSON]；where:ExprJSON¦null | left/right:TableJSON；right_offset:int；predicate:BoundExprJSON；where:BoundExprJSON¦null；projection:{indices,names}。ColumnRefJSON为Identifier或QualifiedIdentifier。 |
| aggregate v1 | table:IdentifierJSON；select_items:Column或Aggregate JSON；group_by:[IdentifierJSON]；where:ExprJSON¦null | table:TableJSON；input:SeqScan或Filter PlanJSON；group_keys:[{source_index,result_index,name}]；aggregates:[{function,arg_index¦null,result_index,name}]；projection:{indices,names}；empty_sum:error。仅COUNT(*)与SUM(INT)。 |

DISTINCT、FLOAT与NULL、索引和事务等扩展没有在公共v1中承诺全链路；相应任务可先交付模块内结果，但需要跨层组合时必须先建立新的共同扩展基线。未知feature或version返回UNSUPPORTED错误。个人docs/extensions/<成员>_<feature>_v1.json含一个合法样例和至少两个非法样例，供独立AI比较，不能变成另一份规范。

冻结接口与装配约定

class FrontendPort(Protocol):

def parse(self, source: str) -> list[Statement]: ...

class CatalogPort(Protocol):

def table_exists(self, name: str) -> bool: ...

def get_table(self, name: str) -> TableMeta: ...

def allocate_table_id(self) -> int: ...

def register_table(self, table: TableMeta) -> None: ...

def list_tables(self) -> list[TableMeta]: ...

class CatalogRepositoryPort(Protocol):

def load_tables(self) -> list[TableMeta]: ...

def save_table(self, table: TableMeta) -> None: ...

class CompilerPort(Protocol):

def compile(self, statement: Statement, catalog: CatalogPort) -> PlanNode: ...

def optimize(self, plan: PlanNode) -> PlanNode: ...

class StoragePort(Protocol):

def create_table(self, table_id: int, columns: tuple[ColumnMeta]) -> int: ...

def insert(self, table: TableMeta, values: tuple[int | str]) -> RID: ...

def scan(self, table: TableMeta) -> Iterator[StoredRow]: ...

def mark_delete(self, table: TableMeta, rid: RID) -> None: ...

def flush_all(self) -> None: ...

def stats(self) -> BufferStats: ...

class ExecutorPort(Protocol):

def execute(self, plan: PlanNode) -> ExecutionResult: ...

class ApplicationPort(Protocol):

def execute(self, source: str, trace: bool) -> list[ExecutionResult]: ...

parse在一个SQL文本上返回语句列表；空输入返回[]。应用先parse，再对每条语句依次compile、optimize、execute，因此同一脚本先CREATE后INSERT可看到新Catalog。词法或语法错误使整次解析失败且不执行；后续语义/执行错误停止脚本，先前成功的语句保留，不作批次回滚。

A的Frontend与B的Compiler构造函数可注入on_trace: Callable[[TraceEvent],None]|None，默认None。A发TOKEN、AST批次事件并只附首个结果；B对每条语句使用新收集器，compile发SEMANTIC、BOUND、PLAN，optimize发OPTIMIZED_PLAN；随后合并D的EXECUTION事件。三语句测试应证明后两条结果不重复含前端批次事件，也不串入上一条语句事件。

CatalogService(repository,initial_next_table_id=1)取max(已持久化最大表号+1,initial_next_table_id)。integration从C的只读next_table_id属性注入该初值，C.create_table推进Superblock计数；失败允许留下编号空洞。应用资源由工厂上下文管理器负责flush与close，ApplicationPort保持只声明execute。

核心文法与可观察行为

program    = { ";" | statement ";" } [ statement ] EOF

statement  = create | insert | select | delete

create     = CREATE TABLE name "(" coldef {"," coldef} ")"

coldef     = name (INT | VARCHAR)

insert     = INSERT INTO name ["(" names ")"]

VALUES "(" literal {"," literal} ")"

select     = SELECT ("*" | names) FROM name [WHERE expr]

delete     = DELETE FROM name [WHERE expr]

names      = name {"," name}

expr       = or_expr

or_expr    = and_expr { OR and_expr }

and_expr   = not_expr { AND not_expr }

not_expr   = NOT not_expr | comparison

comparison = primary [comp_op primary]

primary    = name | literal | "(" expr ")"

comp_op    = "=" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" | "==" | "<>"

literal    = INTEGER | "-" INTEGER | STRING | FLOAT

这份文法是项目核心合同。末尾最后一条SQL可无分号；语句之间必须有分号。连续多余分号作为空语句跳过；尾随不属于文法的Token不能被忽略。VARCHAR(n)、多行VALUES列表、别名、算术、NULL和更多类型在核心明确拒绝。FLOAT可形成Literal，随后语义阶段报不支持。负整数字面量是Parser合成，不等于一般一元算术已经实现。

| 输入 | 必须观察到的结构或结果 |
| --- | --- |
| NOT age = 18 AND id = 1 | AND(NOT(=(age,18)),=(id,1)) |
| a = 1 OR b = 2 AND c = 3 | OR(=(a,1),AND(=(b,2),=(c,3))) |
| a < b < c | 语法错误，第二个<的位置；不当作链式比较 |
| name = 'Tom''s book' | STRING解码Tom's book；lexeme保留双单引号 |
| --注释换行 与 /*多行注释*/ | Token不包含注释，后续位置仍准确；块注释不嵌套 |
| SELECT name FROM t WHERE age > ; | SYNTAX错误，实际;与期望Identifier/Literal/(等集合 |

最长匹配先判断>=、<=、!=、==、<>再读单字符。运算符词素保留输入，AST使用规范op；*/在字符串中是字符，在注释结束语境才关闭块注释。非法@、未闭合字符串/注释、非法数字1.2.3必须给定位错误。A负责语法合法性，B负责列是否存在与类型是否允许。

物理页格式与持久化规则

mini.db是唯一核心数据文件，PAGE_SIZE=4096，所有整数按little-endian。page_id从0开始，文件offset=page_id×4096。页0为Superblock，页1为Catalog首页；新库初始page_count=2。下列具体字段是项目格式，不是材料指定的唯一答案。

| 结构 | 字段偏移与字节长度 | 不变量 |
| --- | --- | --- |
| Superblock前32字节 | 0 magic 8；8 version u32；12 page_size u32；16 page_count u32；20 free_head i32；24 catalog_head i32；28 next_table_id u32 | magic=MINIDB01；version=1；page_size=4096；free_head=-1为空。余部清零。 |
| 数据页头32字节 | 0 magic4；4 page_id u32；8 next_page_id i32；12 slot_count u16；14 free_start u16；16 free_end u16；18 flags u16；20 table_id u32；24 version u32；28 reserved u32 | magic=MDPG；无后继=-1；free_start=32+8×slot_count；free_start<=free_end<=4096。 |
| Slot 8字节 | offset u16；length u16；flags u16；reserved u16 | flags bit0为tombstone；slot目录从32向右，记录区从4096向左增长。 |
| Row | INT按<i四字节；VARCHAR按<H长度+UTF-8字节，顺序按schema | 无NULL位图；字符串最大255字节；单条Row不跨页。解码必须精确消耗整条记录。 |
| 空闲页 | magic=FREE；页头next_page_id位置作next_free | 页0/1不可释放；有有效行或仍被表链引用的页不得直接释放。 |

新增记录需row_bytes+8字节空间，否则沿表页链找可用页，必要时分配并链接新页。基础删除只设置tombstone，不移动payload、不重编号，scan跳过删除槽。page释放/复用属于页管理接口能力；基础DELETE不必自动回收整个表页，但必须测试已安全脱链的空页释放与再分配。

Catalog以table_id=0的特殊表保存每列一条记录：table_id INT、table_name VARCHAR、first_page_id INT、column_ordinal INT、column_name VARCHAR、column_type VARCHAR。此系统schema由代码引导，避免“读取Catalog先需要Catalog”的循环；load_tables按表号分组、序号排序并验证完整性，用户表不能占用__catalog名。

BufferPool默认8帧，测试用2帧；fetch_page增加pin，release_page降低pin并可标dirty；脏页淘汰先写回。LRU按访问更新，FIFO只按装入顺序；被pin帧不可淘汰，全pin时BufferFullError。扫描复制一行并unpin后才yield。释放页须先让BufferPool失效对应帧，避免旧脏页在页复用后覆盖新内容。

环境基线与 AI 执行规则

| 项目 | 固定版本或规则 |
| --- | --- |
| Python | CPython 3.14.2；项目接受 >=3.14,<3.15 |
| pip | 25.3 |
| pytest | 9.1.1 |
| python-docx | 1.2.0，仅用于生成手册 |
| Git | 参考环境 2.47.0.windows.2；最低 2.40 |
| GitHub CLI | 参考环境 2.92.0 |
| 编码 | UTF-8，并开启 Python UTF-8 模式 |
| 页大小 | 固定 4096 字节 |
| 运行依赖 | MiniDB 核心仅使用 Python 标准库 |
| CI | Python 3.14.2；Windows 与 Ubuntu 24.04 |

初始化基线包含完整 contracts、契约测试、公共规格、空模块框架、docs/ai/AI_START_HERE.md、68 项 docs/tasks/catalog.json、四组 Markdown 任务卡、扩展依赖矩阵、delivery 模板、检查工具和 CI。AGENTS.md、CLAUDE.md、Copilot 与 Cursor 规则都指向 AI_START_HERE，避免不同 AI 得到不同规则。

初始化提示词

请只创建 MiniDB 共同基线，不实现成员模块。依据本手册生成冻结

contracts、契约测试、公共规格、空模块框架、AI 入口、68 项任务目录、

扩展依赖矩阵、交付清单、检查工具和 CI。环境锁定 Python 3.14.2、

pip 25.3、pytest 9.1.1，核心只用标准库。生成按相对路径排序的

contracts.sha256。运行 compileall、契约、目录、导入边界与 UTF-8 检查。

不要写 Lexer、存储或执行器，不执行 Git 提交或推送。

每个任务先讲原理、输入输出、不变量和异常，再实现并运行本成员测试。生产代码不得导入 Fake；测试不得 skip、xfail、空断言或仅验证不崩溃。Protocol 方法的省略号和异常类空体可以合法存在，验收时应人工判断 pass、TODO、FIXME 与 dummy 是否构成未实现生产路径。

独立阶段的全部测试指 tests/contracts 与本成员测试，不要求其他成员实现存在。源码完成后，根据真实类、函数、状态变化、错误路径和测试断言更新本人 walkthrough 与 delivery/member_x.json。AI 功能验收通过只表示达到卡片明确范围，本人仍须通过随机讲解、现场 Debug 和小修改。

成员 A 词法 语法与 AST 把 SQL 文本变成可验证的结构

扫描器保存原文 也建立稳定的位置坐标

词法分析按字符识别关键字、标识符、数值、字符串、运算符和分隔符。Token 不是切开的字符串：它同时保存种别 kind、原词素 lexeme、解释后的 value 和 Span。比如 'Tom''s book' 的 lexeme 保留两个单引号，value 则是 Tom's book。关键字和 ASCII 标识符用 casefold 建立小写规范名，字符串内容保持原样。扫描器持有 offset、line、column；offset 从零开始按 Unicode 码点计数，行列从一开始，Span 是起点包含、终点不包含的半开区间。CRLF 消耗两个字符但只增加一行，Tab 只增加一列。所有分支必须复用同一位置推进函数，否则注释和字符串中的换行会让后续错误位置漂移。最长匹配意味着先尝试 >=、<=、!=、==、<>，再尝试单字符运算符；不能把 >= 分成两个 Token。C-S9 的浮点数和算术符号说明词法能识别的范围，完整类型和算术执行仍需后续扩展。

递归下降把文法结构变成函数调用结构

Parser 接收 Token 序列，通过 peek 查看 lookahead，通过 consume 前进，通过 expect 校验必须出现的种别。每个文法非终结符对应一个函数，每次正常返回都消费该语法成分的全部 Token。AST 用 CreateTableStmt、SelectStmt、BinaryExpr 等表达 SQL 的结构关系，不保留无意义的逗号和括号堆叠，但每个节点保留 Span 以便语义阶段定位原文。递归下降不能直接实现 E→E+T：在消费 Token 前又调用自己，会无限递归。把它改为 E→T{+T} 后可以用循环实现。FIRST 集合表示某成分可能以什么 Token 开始，FOLLOW 表示它后面可能出现什么；LL(1) 预测表把两者用于单 Token 决策，手写递归下降则把这些决策写成条件分支。本项目选择手写递归下降是为了让成员能从函数调用直接解释文法；FIRST/FOLLOW 分析工具作为单独扩展。

表达式优先级以材料给出的文法和 AST 断言为准

C-S16 的优先级文字与其 not→NOT not | comparison 文法存在差异。本项目明确采用该文法：parse_or 调用 parse_and，后者调用 parse_not，parse_not 再调用 parse_comparison；因此 NOT age = 18 必须生成 NOT(age = 18)，而不是 (NOT age) = 18。AND 在 OR 内结合，括号可重新分组。比较只允许一个运算符，age < 18 < 30 必须拒绝，不能猜测为两个比较的组合。Parser 负责结构，不负责表和列是否存在：未知列仍构成 Identifier，交给成员 B 绑定。FLOAT 可以形成 Literal 供 B 报告核心类型不支持，但不会因此启用 FLOAT 列。核心负整数是 MINUS 与 INTEGER 合成的字面量特例，不代表支持一般一元负号或加减乘除。== 与 <> 分别规范化为 = 与 != 是项目兼容约定，词素仍保持原写法。

错误 测试与代码理解共同约束前端质量

词法错误回答哪一个字符或未闭合结构无法识别；语法错误回答实际遇到什么 Token、该位置允许什么种别。错误对象携带阶段、原因和 Span，不能通过宽泛捕获异常把内部程序错误伪装为用户错误。多语句解析循环必须保证消费进展，空输入和仅含注释的输入返回空列表，EOF 的位置仍须准确。A 可以只依赖 contracts 完成整个前端，测试直接断言 Token 字段、AST 子节点和错误位置，不等待 B、C、D。新的 AI 会话设计测试时只读取语法和契约，并覆盖错误接受、错误拒绝、崩溃和位置偏移。代码生成后，成员应追踪一个 SQL 从字符游标到 Token 再到 AST 的完整过程，并在真实 walkthrough 中记录函数名、测试名和代码快照哈希。能够修改一个运算符或诊断分支并说明影响的断言，才说明理解了生成结果。

本成员任务一览  A-B01 Token、关键字、标识符与行列位置；A-B02 数字、字符串、转义、运算符和注释；A-B03 CREATE TABLE 与 INSERT 的递归下降解析；A-B04 SELECT 与 DELETE 的语句结构；A-B05 WHERE、括号和布尔表达式优先级；A-B06 多语句、诊断、Token 与 AST 输出；A-E01 UPDATE 语法扩展；A-E02 ORDER BY 和 LIMIT 语法扩展；A-E03 DISTINCT 语法扩展；A-E04 JOIN、别名和限定列名；A-E05 GROUP BY 与聚合语法；A-E06 FLOAT、NULL、BOOL 和更多字面量；A-E07 加减乘除表达式；A-E08 Panic Mode 错误恢复；A-E09 FIRST、FOLLOW 与 LL(1) 分析工具；A-E10 SQL Fuzz、变异与失败用例缩减

AI_TASK_BEGIN A-B01
TASK_META member=A | id=A-B01 | kind=base | schema=1

A B01 Token 关键字 标识符与行列位置

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5；C-S8、C-S9、C-S10、C-S12；D-S2、D-S17。材料要求 Token 包含种别、词素和行列位置。本项目进一步固定 Unicode 码点、半开 Span、CRLF 和 Tab 规则，使四人共享同一错误定位口径。

任务目标  建立 Lexer 的字符游标、关键字表和标识符扫描。ASCII 标识符匹配 [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*；规范名小写，lexeme 原样保存。所有 Token 使用统一 Span，最后恰好一个 EOF。空白不产生 Token，但必须更新位置；非法字符报词法错误。此任务不通过字符串 split 实现，也不在 Lexer 查询 Catalog。 标识符最长64字符；超过时在完整词素span报IDENTIFIER_TOO_LONG。

前置任务  仅依赖冻结 contracts/source.py、tokens.py、errors.py，无其他成员依赖。

允许修改  minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_b01.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先用位置测试固定 Position 和 Span 的含义，再实现统一 advance。 2 实现关键字识别、ASCII 标识符与 EOF，测试 token.kind、lexeme、value 三者差异。 3 增加空输入、CRLF、Tab、Unicode 非法标识符测试，逐步追踪游标变化并写入讲解。

预期代码结构解释  1 Lexer(source)：持有 source、offset、line、column；advance 只移动字符游标，遇 CRLF 一次换行，其他字符列数加一。所有扫描分支通过它更新位置，保持 offset 与 source 切片一致。 2 scan_identifier()：从合法首字符消费到第一个非标识符字符，取原文为 lexeme，再查规范化关键字表决定 kind。name 与 NAME 的规范名相同，不能把 student_id 拆成关键字和尾部。 3 tokenize()：依次跳过空白、扫描成分并追加 EOF；Span.start 为进入扫描前的位置，Span.end 为扫描后位置。未知字符抛 LexicalError，错误覆盖该字符且保留阶段和原因。 易错点：不要用字节长度计算中文位置，也不要先统一换行再扫描，否则 offset 不再对应用户原文。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b01_keyword_identifier SeLeCt name FROM Student | 种别依次 SELECT、IDENTIFIER、FROM、IDENTIFIER、EOF；lexeme 保留 SeLeCt 和 Student；标识符 value 为 name、student。 |
| 2 test_a_b01_positions SELECT name | name 的 start=(offset=9,line=2,column=2)，end=(13,2,6)；EOF 位于 (13,2,6)。 |
| 3 test_a_b01_empty 空字符串与三个空格 | 均只有一个 EOF；位置分别为 (0,1,1)、(3,1,4)，没有空 AST 占位。 |
| 4 test_a_b01_identifier_boundary select_x _a A1 | 全部为 IDENTIFIER；规范值为 select_x、_a、a1；不把 select_x 误判为 SELECT。 |
| 5 test_a_b01_illegal_character SELECT @ | LexicalError 的 start=(7,1,8)，end=(8,1,9)，阶段 LEXICAL，原因明确包含非法字符 @。 |
| 6 test_a_b01_identifier_limit 64个a与65个a作为标识符。 | 前者合法，后者LEXICAL错误覆盖完整标识符，不截断。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b01.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B01 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：随机讲解 advance：为什么 CRLF 的 offset 增加 2，line 只增加 1？ 答案要点：offset 索引原字符串中的两个码点；CRLF 表示一个逻辑换行；下一字符的 column 重置为 1。 现场修改：把 Tab 计列改为跳到下一个 4 列制表位，在练习副本修改位置测试并说明这是契约变更；核心实现恢复原约定。

交付文件  minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_b01.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：只以 contracts 构造断言，不需要 Fake Catalog 或存储；向 B 交付的名称必须已经规范化，词素和位置仍可追溯原文。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B01

AI_TASK_BEGIN A-B02
TASK_META member=A | id=A-B02 | kind=base | schema=1

A B02 数字 字符串 转义 运算符和注释

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5；C-S8、C-S9、C-S11、C-S12；D-S2、D-S17。材料列出整数、3.14、字符串转义、双字符运算符和两类注释。本任务完整识别这些 Token；FLOAT 列与算术执行不随 Lexer 自动启用。

任务目标  补齐 INTEGER、FLOAT、STRING、比较和算术符号、括号逗号分号。数字模式固定为数字串及可选的小数点后数字串，不含指数；负号独立成 Token。单引号字符串用两个相邻单引号表达一个单引号，允许字符串内换行并保留原值。支持 -- 行注释和不嵌套的 /* */ 注释，未闭合必须有定位错误。

前置任务  本地依赖 A-B01 的游标和位置规则。

允许修改  minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_b02.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 按已冻结数字模式实现扫描，补充非法数字而非仅合法示例。 2 实现字符串状态循环和两种注释，复用 advance 保证跨行位置一致。 3 实现最长匹配表并用完整 token 序列测试运算符，最后做混合输入回归。

预期代码结构解释  1 scan_number()：扫描十进制数字及可选小数部分；INTEGER.value 为 Python int，FLOAT.value 为 float。INT32 范围由 B 检查；1.、1..2、12abc 作为非法数字片段拒绝，不能拆开蒙混通过。 2 scan_string()：记住开引号位置，逐字符累积 value，双单引号追加一个单引号，闭引号结束；EOF 前未闭合时报起始位置。value 与 lexeme 分离，中文及换行不丢失。 3 scan_operator_or_comment()：先识别注释和双字符运算符，再识别单字符。注释不输出 Token；== 和 <> 暂保留可识别种别，Parser 负责规范化。每个成功分支必须消费字符。 易错点：字符串中的 --、/* 不开启注释；注释中的单引号不启动字符串；两类状态不能混用。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b02_number_and_operator_tokens 20 3.14 + - * / >= <= != == <> | 前两值为 20、3.14；其后 9 个运算符各为单独 Token；负号不并入前后数字，最后一个 EOF。 |
| 2 test_a_b02_string_escape 'Tom''s book' '张三' '' | STRING.value 依次为 Tom's book、张三、空串；首项 lexeme 恰为原文含外引号与两个内引号。 |
| 3 test_a_b02_comment_positions -- x SELECT/*中 文*/name; | Token 为 SELECT、IDENTIFIER(name)、SEMICOLON、EOF；SELECT 起点 (5,2,1)，name 起点 (19,3,4)。 |
| 4 test_a_b02_unterminated 分别扫描 'abc 与 /*abc | 都报 LexicalError，start=(0,1,1)，原因分别为字符串未闭合、块注释未闭合；不会陷入循环。 |
| 5 test_a_b02_bad_number 分别扫描 1.、1..2、12abc | 三例均词法失败，错误起点为 (0,1,1)，诊断包含非法数字；不得输出 INTEGER 后静默截断。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b02.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B02 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 -2147483648 应先产生 MINUS 和 INTEGER，而不是让 Lexer 直接判断 INT32 越界？ 答案要点：无符号部分 2147483648 与负号组合后才是 INT32 最小值；范围属于语义规则，提前拒绝会错误拒绝合法负数。 现场修改：新增只影响词法的指数数字模式 1e3，在独立练习中增加边界 1e、1e-3 并解释为何核心语义仍拒绝 FLOAT。

交付文件  minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_b02.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：仅需要 Token 契约；解析器必须能接收本任务 Token 全集，并对不支持的语法给明确错误，不得让 Lexer 偷做执行。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B02

AI_TASK_BEGIN A-B03
TASK_META member=A | id=A-B03 | kind=base | schema=1

A B03 CREATE TABLE 与 INSERT 的递归下降解析

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5、G-P6；C-S6、C-S15、C-S19、C-S20；D-S17、D-S18。材料要求四类 SQL、显式文法和结构化 AST。本任务完成建表、插入文法；重复列、列数和类型由 B 语义检查，A 不访问 Catalog。

任务目标  实现 CREATE TABLE name(column INT|VARCHAR,...) 与 INSERT INTO table[(column,...)] VALUES(literal,...)。列定义至少一项，插入值至少一项；支持完整显式列序和省略列清单。FLOAT Literal 可保留供 B 诊断，FLOAT 列类型仍在核心语法报不支持。负整数字面量合并 MINUS INTEGER；不能把一般算术偷偷当作字面量。

前置任务  本地依赖 A-B01、A-B02；使用冻结 AST 和 Token。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b03.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先在本人 walkthrough 的文法对照部分 写两类语句的 EBNF 与支持边界，保持规则与测试使用相同术语。 2 实现公共 expect 和逗号列表，再实现两个语句入口，禁止以正则整体截取 SQL。 3 用 AST 字段逐项断言、错误期望集合和 Span 检查语句解析，再给出逐 Token 调用轨迹。

预期代码结构解释  1 Parser(tokens) 的 peek、consume、expect：只维护 Token 下标；expect 返回匹配 Token 或抛 SyntaxError，错误含实际 kind、期望集合和当前 Span。EOF 下不得越界访问。 2 parse_create_table()：消费固定关键字、表名和逗号分隔列定义，生成 CreateTableStmt；列顺序和重复列名原样保留给语义检查，节点 Span 从 CREATE 开始到右括号结束。 3 parse_insert() 与 parse_literal()：保留 columns=None 与显式 tuple 的区别；Literal 保存原值和覆盖负号的 Span。对 INSERT 不发号、不分配页、不判断真实表是否存在。 易错点：Parser 不得为了让示例通过而查询内存表字典；不存在的表、重复列和 INT 越界都是 B 的诊断责任。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b03_create_structure CREATE TABLE Student(id INT,name VARCHAR); | CreateTableStmt.name.name=='student'；columns[0].name.name=='id'、dtype_name=='INT'；columns[1].name.name=='name'、dtype_name=='VARCHAR'；Span到右括号结束。 |
| 2 test_a_b03_insert_column_order INSERT INTO student(name,id) VALUES('张三',1); | tuple(x.name for x in InsertStmt.columns)==('name','id')；values依次Literal('张三')与Literal(1)；不重排。 |
| 3 test_a_b03_literal_boundary INSERT INTO t VALUES(-2147483648,3.14); | columns=None；首值为整数 -2147483648 且 Span 包含负号；第二值为 FLOAT Literal，等待 B 明确拒绝核心类型。 |
| 4 test_a_b03_missing_separator CREATE TABLE t(id INT name VARCHAR); | 在 name 的第 1 行第 23 列报语法错误；期望集合包含逗号与右括号，不是 KeyError 或 IndexError。 |
| 5 test_a_b03_semantic_boundary CREATE TABLE t(id INT,id VARCHAR); | 解析成功且保留两项同名列；随后独立输入 CREATE TABLE t(); 必须语法失败并期望列标识符。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b03.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B03 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 INSERT 的显式列序不能在 Parser 内按字母排序？ 答案要点：列和值一一对应且 schema 尚未知；排序会破坏映射，正确重排必须由 B 根据 Catalog 同时处理列和值。 现场修改：在练习副本增加 CREATE 的可选末尾逗号，给出一正一反测试并说明 扩展文法快照、错误期望和 Parser 的一致修改。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b03.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：不依赖 Fake；直接比对冻结 AST。向 B 的整合输入提供原始语法顺序和完整 Span，让 B 完成 schema 检查与绑定。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B03

AI_TASK_BEGIN A-B04
TASK_META member=A | id=A-B04 | kind=base | schema=1

A B04 SELECT 与 DELETE 的语句结构

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5、G-P6；C-S6、C-S15、C-S20；D-S17、D-S18、D-S19。材料要求 SELECT、DELETE 和可选 WHERE。本任务只建立语句骨架；WHERE 表达式调用 A-B05 的本地入口，查询和删除不在 Parser 执行。

任务目标  实现 SELECT *|列清单 FROM 单表 [WHERE expression] 和 DELETE FROM 单表 [WHERE expression]。SELECT 的 columns=None 表示星号，不使用字面列名 '*'；显式列清单保持顺序与重复项。DELETE 缺少 WHERE 表示删除全表，AST 的 where=None。核心拒绝别名、JOIN、ORDER BY、LIMIT 和投影算术，由扩展任务显式引入。

前置任务  本地依赖 A-B03 的 Parser 基础；无 WHERE 用例可先独立通过，有 WHERE 时依赖 A-B05。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b04.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 在文法中固定星号、显式列清单和可选 WHERE 的 AST 表示。 2 先实现无条件 SELECT/DELETE，再调用本地表达式入口，不复制表达式解析代码。 3 补充缺词、混用星号、额外后缀等负例，检查 Parser 消耗了完整语句。

预期代码结构解释  1 parse_select()：先区分 STAR 与标识符列表，再消费 FROM 和单表名；调用 parse_where_optional 返回 Expr 或 None。结果是 SelectStmt，不直接生成 ProjectPlan。 2 parse_delete()：固定消费 DELETE FROM 与表名，再解析可选 WHERE；不允许省略 FROM；返回 DeleteStmt，删除目标不存在仍留给 B 判断。 3 parse_projection()：至少一个列标识符或唯一 STAR；SELECT *,id 拒绝，SELECT id,id 合法并保留顺序。遇不支持的后缀必须由语句结束检查报错，不能静默丢弃。 易错点：无 WHERE 的 DELETE 是语法合法的全表删除，不得擅自补一个 false 条件；本任务也不能把 AST 当执行指令调用存储。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b04_select_star SELECT * FROM Student; | SelectStmt.table.name=='student'、columns=None、where=None；无Identifier('*')。 |
| 2 test_a_b04_projection_order SELECT name,id,name FROM student; | tuple(x.name for x in columns)==('name','id','name')；所有项均为Identifier并保留span。 |
| 3 test_a_b04_delete_optional_where DELETE FROM student; 以及 DELETE FROM student WHERE id=1; | 第一棵 DeleteStmt.where=None；第二棵 where 是 BinaryExpr('=',Identifier(id),Literal(1))。 |
| 4 test_a_b04_missing_from SELECT id student; | 在 student 第 1 行第 11 列报 SyntaxError，期望 FROM，实际 IDENTIFIER；错误 Span 覆盖 student。 |
| 5 test_a_b04_reject_extra_syntax SELECT *,id FROM t; 与 SELECT id FROM t ORDER BY id; | 第一例在逗号拒绝混合投影；第二例拒绝未启用 ORDER 后缀；两例不得返回成功 AST 再忽略剩余 Token。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b04.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B04 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：SELECT * 为什么用 None，显式空列表为什么不能表示同一含义？ 答案要点：None 是契约规定的星号标记；空列表代表缺失投影并应语法失败，混用会让 B 无法区别输入意图。 现场修改：在练习副本增加投影别名语法并列出必须新增的 AST/扩展字段，证明只改 Parser 无法让结果列名自动生效。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b04.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：只使用 AST 契约，不需要其他实现。WHERE 单测可构造表达式 Token，完整 A 模块验收后才交给 B 绑定。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B04

AI_TASK_BEGIN A-B05
TASK_META member=A | id=A-B05 | kind=base | schema=1

A B05 WHERE 括号和布尔表达式优先级

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5；C-S6、C-S16、C-S17、C-S19、C-S21、C-S22；D-S17。C-S6 要求 AND、OR、NOT。C-S16 文字优先级与文法不一致，项目采用其 not→NOT not|comparison 文法，以明确 AST 断言消除歧义。

任务目标  建立 parse_or→parse_and→parse_not→parse_comparison→parse_primary 调用链。OR、AND 用循环左结合，NOT 用递归，比较只接受一个比较符。括号递归调用完整表达式；== 规范化为 =，<> 规范化为 !=。核心允许整数、字符串、待诊断 FLOAT 和列引用；类型合法性全部交给 B。

前置任务  本地依赖 A-B03 的 expect、字面量入口与 AST；由 A-B04 调用。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b05.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 把 C-S16 的文法和冲突说明写入本人 walkthrough 文法对照，并先画三棵预期 AST。 2 从 primary 向外逐层实现，每完成一层就以结构断言验证，禁止用 Python eval。 3 加入链式比较、缺操作数、双重 NOT、兼容运算符测试，确保错误准确落在意外 Token。

预期代码结构解释  1 parse_expression()/parse_or()/parse_and()：消费对应层级并构造 BinaryExpr；一层循环只消费自己的运算符，保证 AND 子树位于 OR 内部，不依据扫描先后随意连接节点。 2 parse_not()/parse_comparison()：NOT 节点包含递归得到的完整比较；比较读左右 primary 后若又出现比较符立即拒绝，防止 a<b<c 被部分接受。节点 Span 覆盖两侧及运算符。 3 parse_primary()：接受 Identifier、Literal 或带括号的表达式，缺右括号用 expect 报错。AST 可省去括号节点，但最外表达式 Span 应覆盖括号以支持错误回显。 易错点：不要仅按材料的一行优先级文字实现，也不要用表达式计算结果代替 AST 结构测试；不同树偶然可能给出相同结果。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b05_and_or_tree SELECT * FROM t WHERE a=1 OR b=2 AND c=3; | 根为 OR；左为 a=1，右为 AND(b=2,c=3)；不得生成 AND(OR(a=1,b=2),c=3)。 |
| 2 test_a_b05_not_comparison SELECT * FROM t WHERE NOT age=18; | where 为 UnaryExpr(NOT,BinaryExpr('=',Identifier(age),Literal(18)))；NOT 不能只包 age。 |
| 3 test_a_b05_parentheses_and_alias SELECT * FROM t WHERE NOT NOT (a==1 OR b<>2); | 两层 NOT 包 OR；两个比较 op 规范化为 =、!=；括号改变分组且叶子 Span 可追溯原文。 |
| 4 test_a_b05_reject_comparison_chain SELECT * FROM t WHERE a<1<2; | 在第二个 < 的第 1 行第 26 列报 SyntaxError，说明不支持链式比较，不能留给执行器猜测。 |
| 5 test_a_b05_missing_operand SELECT * FROM t WHERE a=1 AND; | 在分号第 1 行第 30 列报错；期望集合包含标识符、常量、左括号、NOT，实际为分号。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b05.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B05 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：画出 NOT a=1 OR b=2 AND c=3，并解释 parse_not 为什么先得到完整比较。 答案要点：根 OR，左 NOT(a=1)，右 AND(b=2,c=3)；NOT 分支递归到 comparison 才构成操作数，AND、OR 位于外层。 现场修改：增加比较符 <= 的独立实现追踪练习：从 Token、parse_comparison 到 AST 断言逐层说明；若已支持则临时删掉该分支定位失败再恢复。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_b05.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：不调用 B 求类型，不读取行数据；可用纯 AST fixture 向 B 证明解析结构，B 与 D 的布尔结果测试应复用这些公开表达式。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B05

AI_TASK_BEGIN A-B06
TASK_META member=A | id=A-B06 | kind=base | schema=1

A B06 多语句 诊断 Token 与 AST 输出

课程依据  基础必做；G-P3、G-P6、G-P7；C-S8、C-S20、C-S22、C-S37、C-S40、C-S42；D-S17、D-S18。材料要求文件或标准输入多语句、中间结果输出、期望符号诊断及边界测试。本任务形成可独立交付的 FrontendPort，不承担 CLI 和执行职责。

任务目标  实现 FrontendPort.parse(source)→语句列表及稳定 Token、AST 文本/数据格式。分号分隔语句，最后一条允许省略分号；允许空语句；核心遇第一处错误停止并不返回半成功列表。输出含节点类型和关键字段，不含内存地址。提供只读诊断回调供整合层收集中间结果，未设置回调时行为不变。

前置任务  本地依赖 A-B01 至 A-B05。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/formatter.py；tests/frontend/test_a_b06.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 实现分号/EOF 驱动的多语句循环，覆盖空输入与连续分号。 2 集中 SyntaxError 构造，统一实际 Token、期望集合、原因和 Span；EOF 也有有效位置。 3 输出 Token 与 AST 的稳定表示，用快照加关键字段断言验证，生成真实调用链讲解。

预期代码结构解释  1 parse(source)：先 tokenize，再循环跳过空分号、解析单语句、检查分号或 EOF；每轮必须前进。整个前端无磁盘修改，多语句中的语义可执行顺序由整合层处理。 2 format_tokens()/format_ast()：接收已生成对象，产生确定性文本；字段次序固定，包含 Span 和规范值，字符串用明确转义，不调用 Parser 重新解析。 3 ast_to_data() 与诊断回调：递归转成 {kind,fields,span} 的 JSON 基本值映射；可选回调只观察 Token/AST，异常诊断保持原类型和位置，不篡改产物。 易错点：核心错误停止与 A-E08 的恢复模式必须有明确开关；不能静默吞掉错误后声称所有 SQL 已成功解析。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-B06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_b06_multiple_statements ;CREATE TABLE t(id INT);;INSERT INTO t VALUES(1);SELECT * FROM t | 按顺序返回 CreateTableStmt、InsertStmt、SelectStmt 三项；末尾无分号合法，空语句不产生节点。 |
| 2 test_a_b06_comment_only -- only /* comment */ ; ; | parse 返回 []；Lexer 恰有分号和 EOF，不产生假语句，循环终止。 |
| 3 test_a_b06_missing_statement_separator SELECT * FROM t SELECT * FROM t; | 在第二个 SELECT 的第 1 行第 17 列报错，期望分号或 EOF；不把两句自动拼接。 |
| 4 test_a_b06_stable_formatter 同一 SELECT id FROM t WHERE id=1; 连续解析并格式化两次 | 两次文本逐字符相同；数据表示包含 SelectStmt、BinaryExpr、id、1 和各 Span；JSON 可往返且不含对象 repr 地址。 |
| 5 test_a_b06_error_and_trace 使用收集列表的诊断回调解析 SELECT id FROM;，另以无回调解析同文 | 两次均在分号第 1 行第 15 列报期望表标识符；回调可记录 Tokens，不能报告成功 AST；没有回调时错误字段一致。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_b06.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-B06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_b06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-B06 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么先 parse 整个脚本不会提前知道第二句所引用的表，而整合层仍可按顺序建表再插入？ 答案要点：AST 只描述语法；整合层逐句 compile/execute，前一句执行更新 Catalog 后，后一句才语义绑定。 现场修改：给 AST 格式化器增加可选隐藏 Span 的展示参数，验证默认输出完全不变，且核心 AST 仍保存所有位置。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/formatter.py；tests/frontend/test_a_b06.py；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：CORE_FRONTEND；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：独立测试只跑 frontend 与 contracts；诊断回调用本地列表 Fake，不导入 integration 或 D 的 CLI。整合层把 Token/AST 回调拼到 Trace。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-B06

AI_TASK_BEGIN A-E01
TASK_META member=A | id=A-E01 | kind=extension | schema=1

A E01 UPDATE 语法扩展

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S17。UPDATE 为可选语法；本任务只完成前端扩展，不宣称数据库已具备行更新。

任务目标  解析 UPDATE t SET col=expr[,col=expr] [WHERE expr]，返回 feature=update、version=1 的 ExtensionStatement。payload 固定 table、assignments、where；每个赋值为 {column,expr}，表达式按 {kind,fields,span} 编码，禁止把 dataclass 塞进 JSON。

前置任务  本地依赖 A-B01 至 A-B06；不等待其他成员。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e01.py；docs/extensions/frontend_update_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先写 payload 快照与四类 fixture。 2 增加受开关控制的 UPDATE 入口，复用公共表达式与位置。 3 回归四类核心 SQL，并记录扩展 AST 的逐字段解释。

预期代码结构解释  1 parse_update：消费目标表和至少一项 SET，顺序保存赋值；重复目标列留给语义阶段。 2 parse_assignment：列名后必须 =，右侧复用表达式入口；逗号结束当前赋值，不吞掉 WHERE。 3 扩展快照：记录 feature/version、payload 字段及示例；核心 AST 不增加字段，未启用扩展时明确拒绝 UPDATE。 易错点：语法接受重复赋值不等于执行合法；不要在 A 实现列更新或页迁移。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e01_update_payload UPDATE student SET age=21,name='李四' WHERE id=1; | feature=update；table=student；赋值列顺序 age、name；where 编码为 id=1；payload 可 JSON 往返。 |
| 2 test_a_e01_update_all UPDATE t SET id=2; | where=null，assignments 恰一项，表达式值为 2。 |
| 3 test_a_e01_missing_value UPDATE t SET id=; | 在分号报缺操作数，Span 精确覆盖该分号。 |
| 4 test_a_e01_disabled 关闭扩展解析 UPDATE t SET id=2; | 返回明确未启用语法错误；启用与关闭时核心 SELECT AST 相同。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e01.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E01 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 assignments 需要列表而非字典？ 答案要点：列表保留顺序和重复项，B 才能诊断重复赋值；字典会覆盖证据。 现场修改：新增无 WHERE 的双列赋值测试，解释哪些字段允许 null、哪些列表不能空。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e01.py；docs/extensions/frontend_update_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_UPDATE；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：独立完成只验 payload；完整 UPDATE 需要 B-E04、D-E02 与 C-E07 及一次扩展整合。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E01

AI_TASK_BEGIN A-E02
TASK_META member=A | id=A-E02 | kind=extension | schema=1

A E02 ORDER BY 和 LIMIT 语法扩展

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S10、D-S17。ORDER BY 属于材料扩展；LIMIT 是项目配套选择，用于练习查询后缀和确定性解析。

任务目标  支持 SELECT 后的 ORDER BY col [ASC|DESC][,...] 与 LIMIT 非负整数，固定顺序为 ORDER BY 再 LIMIT。产生 order_limit v1，payload={query,order_by,limit}；query 为核心 SELECT 编码，排序列表项含 column、direction；省略方向取 ASC。

前置任务  本地依赖 A-B04 至 A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e02.py；docs/extensions/frontend_order_limit_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 复制公共扩展v1契约为只读对照快照。 2 实现排序项列表和 LIMIT 校验，避免通用表达式吞掉后缀。 3 以顺序、缺值和错误类型断言扩展对象，回归核心解析。

预期代码结构解释  1 parse_query_suffix：先完成核心 SELECT，再逐段消费后缀；不改 SelectStmt 的冻结字段。 2 parse_order_terms：保留排序项次序和默认方向；列是否存在以及能否排序交给 B。 3 parse_limit：只接受非负 INTEGER；0 合法，负数和小数拒绝，缺省为 null。 易错点：未排序时 LIMIT 只限制扫描顺序；A 不能在 Parser 提前选择行或排序。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e02_order_limit SELECT id FROM t ORDER BY age DESC,id LIMIT 2; | order_by=[{column:age,direction:DESC},{column:id,direction:ASC}]，limit=2；query 保留原投影 id。 |
| 2 test_a_e02_limit_zero SELECT * FROM t LIMIT 0; | order_by=[]、limit=0，不能把零当作缺省。 |
| 3 test_a_e02_bad_limit 分别输入 LIMIT -1 与 LIMIT 1.5 | 在负号或 FLOAT Token 拒绝，并说明需要非负整数。 |
| 4 test_a_e02_clause_order SELECT id FROM t LIMIT 2 ORDER BY id; | 在 ORDER 拒绝不支持的子句顺序，不能忽略尾部。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e02.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E02 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 query 要编码而不直接放 SelectStmt 对象？ 答案要点：ExtensionStatement payload 只允许 JSON 基本值，可独立传递与快照验收。 现场修改：增加显式 ASC 的测试，证明其 payload 与省略方向完全一致。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e02.py；docs/extensions/frontend_order_limit_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_ORDER_LIMIT；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：本地只验语法；完整功能需要 B-E05、D-E03，整合时排序列语义必须与输出列规则一致。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E02

AI_TASK_BEGIN A-E03
TASK_META member=A | id=A-E03 | kind=extension | schema=1

A E03 DISTINCT 语法扩展

课程依据  扩展选做；C-S35、C-S40；D-S10、D-S17。C-S40 将 DISTINCT 用作现场修改示例；项目将其列为独立扩展，核心不承诺去重执行。

任务目标  支持 SELECT DISTINCT * 或列清单，返回 distinct v1，payload={query}，query 是不含 DISTINCT 的核心 SelectStmt 编码。只接受紧跟 SELECT 的一个 DISTINCT，不把它误当列名；与其他扩展的组合另做兼容整合。

前置任务  本地依赖 A-B04、A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e03.py；docs/extensions/frontend_distinct_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 记录 distinct v1 的最小 payload 与边界。 2 插入单一可选关键字分支，不复制 SELECT Parser。 3 比较开启扩展前后的普通 SELECT AST，排除回归。

预期代码结构解释  1 SELECT 入口：在投影解析前检查 DISTINCT，记录扩展标记后复用原核心逻辑。 2 包装函数：只有出现 DISTINCT 才返回 ExtensionStatement；普通 SELECT 返回原冻结类型。 3 快照：定义 query 编码、外层 Span 和开关行为，说明去重针对整个输出元组，前端本身不去重。 易错点：去重应作用于完整投影元组；不能在 AST 阶段删除重复列名来模拟 DISTINCT。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e03_distinct_projection SELECT DISTINCT name,age FROM t; | 外层 feature=distinct；query 的列顺序 name、age；没有伪列 distinct。 |
| 2 test_a_e03_distinct_star SELECT DISTINCT * FROM t; | query.columns=null，表名 t，payload 可 JSON 往返。 |
| 3 test_a_e03_double_distinct SELECT DISTINCT DISTINCT id FROM t; | 第二个 DISTINCT 处报语法错误，期望投影列或星号。 |
| 4 test_a_e03_core_unchanged 分别开关扩展解析 SELECT id FROM t; | 都返回相同 SelectStmt 类型、字段和 Span，非扩展输入不被包装。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e03.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E03 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：SELECT DISTINCT a,b 与分别对 a、b 去重为什么不同？ 答案要点：前者保留不同的二元组，后者丢失列之间的配对关系。 现场修改：增加 DISTINCT 与 WHERE 共存的 fixture，检查 where 编码完整保留。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e03.py；docs/extensions/frontend_distinct_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_DISTINCT；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：本任务只交语法。完整 DISTINCT 还需另行定义 B 的去重计划和 D 的去重算子；现有 B-E02 冗余节点删除不能替代。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E03

AI_TASK_BEGIN A-E04
TASK_META member=A | id=A-E04 | kind=extension | schema=1

A E04 JOIN 别名和限定列名

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S9、D-S10、D-S17。JOIN 是材料扩展。先限定为两表 INNER JOIN，避免把多表与外连接全部带入基础接口。

任务目标  解析两表 [INNER] JOIN、ON、可选 WHERE、AS/裸别名和 alias.column。join v1 payload 含 left/right={table,alias}、join_type=INNER、on、columns、where；表达式统一 JSON 编码，限定名用 kind=QualifiedIdentifier、fields={qualifier,name}。

前置任务  本地依赖 A-B04 至 A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e04.py；docs/extensions/frontend_join_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先写双表 payload 及 QualifiedIdentifier 编码快照。 2 补 DOT Token、表引用和连接入口，拒绝未选定连接形式。 3 断言左右表和条件树，回归单表 SELECT。

预期代码结构解释  1 parse_table_ref：规范化表名和别名，未写 alias 用表名作引用名，不访问 Catalog。 2 parse_join：固定一段 INNER JOIN 和必需 ON；连接条件复用表达式，不生成执行循环。 3 parse_column_ref：把 a.id 作为两个名称字段，不能丢掉 qualifier；未限定名称仍保留 Identifier 供 B 判断歧义。 易错点：A 保留未限定列让 B 诊断歧义，不能凭左右位置猜测它属于哪张表。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e04_join_payload SELECT s.id,c.name FROM student AS s JOIN class c ON s.cid=c.id; | 左右表及别名正确；ON 左右字段保留 qualifier；投影顺序 s.id、c.name。 |
| 2 test_a_e04_join_where SELECT s.id FROM s INNER JOIN c ON s.id=c.id WHERE s.id>1; | on 与 where 分别编码且不互相覆盖，join_type=INNER。 |
| 3 test_a_e04_missing_on SELECT s.id FROM s JOIN c; | 在分号报期望 ON，不自动生成笛卡尔积。 |
| 4 test_a_e04_reject_outer_join SELECT * FROM s LEFT JOIN c ON s.id=c.id; | 明确拒绝未支持 LEFT JOIN，不降级为 INNER JOIN。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e04.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E04 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 a.id 与 b.id 不能都转成 Identifier(id)？ 答案要点：限定符参与名字绑定，丢失后两列无法区分，连接条件可能被错误绑定成同一列。 现场修改：增加左右表别名相同的语法 fixture，保留两份别名供 B 报重复引用名。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e04.py；docs/extensions/frontend_join_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_JOIN；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：独立验收只检查 payload；完整 JOIN 需要 B-E06 和 D-E05。两表之外的连接链需要新版本扩展契约。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E04

AI_TASK_BEGIN A-E05
TASK_META member=A | id=A-E05 | kind=extension | schema=1

A E05 GROUP BY 与聚合语法

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S10、D-S17。材料将 GROUP BY 列为扩展。本任务限制为单表分组与基础聚合，不默认加入 HAVING 和窗口函数。

任务目标  支持 COUNT(*)、COUNT(col)、SUM/AVG/MIN/MAX(col)、普通分组列及可选 AS 别名。aggregate v1 payload 为 table、select_items、group_by、where；每项记录 function 或 null、column、alias 或 null。GROUP BY 是列名列表，WHERE 保留在聚合前。

前置任务  本地依赖 A-B04 至 A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e05.py；docs/extensions/frontend_aggregate_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 固定函数集合和 aggregate payload。 2 实现聚合投影与 GROUP BY 后缀，补齐错误期望集合。 3 用正常、无分组和非法函数参数验证结构，再回归核心。

预期代码结构解释  1 parse_select_item：区分普通列与允许的聚合函数；COUNT(*) 特判，其余函数只接收单列。 2 parse_group_by：消费 GROUP BY 和非空列名列表，保留重复项供 B 检查，不推断分组合法性。 3 聚合包装：表达式走 JSON codec，保留投影顺序与别名；普通无聚合 SELECT 仍输出核心 AST。 易错点：语法不能决定非聚合列是否分组合法，也不能把聚合函数当普通 Python 函数直接调用。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e05_group_payload SELECT age,COUNT(*) AS n FROM t GROUP BY age; | select_items 依次为普通 age 与 COUNT/*/n；group_by=[age]，where=null。 |
| 2 test_a_e05_global_aggregate SELECT SUM(age) FROM t; | feature=aggregate、group_by=[]，SUM 参数为 age，无隐式分组列。 |
| 3 test_a_e05_bad_star SELECT SUM(*) FROM t; | 在星号报错，明确只有 COUNT 支持 *。 |
| 4 test_a_e05_semantic_deferred SELECT name,COUNT(*) FROM t GROUP BY age; | 语法成功并保留 name 与 age；由 B 报非分组列错误，A 不擅自增补 GROUP BY。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e05.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E05 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：COUNT(*) 与 COUNT(col) 为什么需要保存不同参数？ 答案要点：扩展 NULL 后，前者计所有行，后者通常只计非空列值，丢失区别会影响执行语义。 现场修改：增加两个聚合项和别名的测试，说明输出项顺序由哪个字段保存。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e05.py；docs/extensions/frontend_aggregate_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_AGGREGATE；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：完整分组需要 B-E07、D-E04；核心行存储可复用，NULL 语义必须等类型扩展基线。 aggregate/v1后端只支持COUNT(*)与SUM(INT)，其他已解析函数必须由B明确拒绝；语法支持不代表整条SQL可执行。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E05

AI_TASK_BEGIN A-E06
TASK_META member=A | id=A-E06 | kind=extension | schema=1

A E06 FLOAT NULL BOOL 和更多字面量

课程依据  扩展选做；C-S6、C-S9、C-S27、C-S35；D-S5、D-S17。更多类型与 NULL 是材料扩展；FLOAT Token 的核心识别不等于 FLOAT 列和三值逻辑已实现。

任务目标  在独立扩展开关下接受 FLOAT、BOOL 列类型及 TRUE、FALSE、NULL 字面量。新类型相关语句统一 types v1 包装，payload={statement}，内层为 JSON AST，类型名使用字符串；不能修改核心 DataType 枚举假装全链路兼容。

前置任务  本地依赖 A-B02、A-B03、A-B05、A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e06.py；docs/extensions/frontend_types_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结类型扩展 JSON 示例和开关行为。 2 扩充字面量与列类型入口，禁止改变核心 INT/VARCHAR 产物。 3 验证新字面量、类型名和大小写，说明存储与语义尚未实现。

预期代码结构解释  1 scan_extended_keyword：新增受能力开关约束的类型/字面量关键字，保持字符串原值不被关键字替换。 2 parse_extended_literal：TRUE/FALSE 为布尔，NULL 为 null，FLOAT 为数值；节点保留原 Span 和字面种类。 3 types 包装：扩展 CREATE 和 INSERT 的字段编码明确区分 int 与 bool，核心模式继续拒绝新列类型。 易错点：Python bool 是 int 子类，JSON 编码和类型标记必须先区分 bool，避免三值逻辑前提被破坏。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e06_types_create CREATE TABLE t(x FLOAT,ok BOOL); | 扩展开启时 types.statement 为 CreateTableStmt 编码，列类型分别 FLOAT、BOOL；核心关闭时拒绝。 |
| 2 test_a_e06_literal_values INSERT INTO t VALUES(3.14,TRUE,NULL); | 扩展字面值分别为 3.14、true、null，BOOL 不编码成整数 1。 |
| 3 test_a_e06_string_unchanged INSERT INTO t VALUES('NULL','true'); | 两个值仍为字符串 NULL、true，不被替换成空值或布尔值。 |
| 4 test_a_e06_unknown_type CREATE TABLE t(x MONEY); | 在 MONEY 报不支持类型，错误列和词素准确，不能自动猜成 FLOAT。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e06.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E06 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 x=NULL 不能直接按 Python 的 x==None 执行？ 答案要点：SQL NULL 需要独立的未知真值和 IS NULL 规则；前端识别字面量并没有实现这种语义。 现场修改：增加 FALSE 与 false 的等价 Token 测试，同时证明 'FALSE' 仍为字符串。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；minidb/frontend/lexer.py；tests/frontend/test_a_e06.py；docs/extensions/frontend_types_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_TYPES；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：完整类型扩展需要 B-E08、D 求值扩展与 C 编码版本升级，共同建立独立基线后才合入。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E06

AI_TASK_BEGIN A-E07
TASK_META member=A | id=A-E07 | kind=extension | schema=1

A E07 加减乘除表达式

课程依据  扩展选做；C-S6、C-S9、C-S16、C-S17、C-S27、C-S33、C-S34；D-S10。算术是材料扩展，可用于复现 C-S34 的 10+8；核心负整数字面量不能替代完整算术文法。

任务目标  在比较与 primary 之间加入 additive、multiplicative、unary 层，支持 + - * / 和一元正负号。含算术的语句使用 arithmetic v1 的 {statement} 编码，不改核心 Expr 可执行范围。文法固定乘除高于加减、同级左结合，NOT 仍包住完整比较。

前置任务  本地依赖 A-B02、A-B05、A-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_e07.py；docs/extensions/frontend_arithmetic_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 写 EBNF 和预期 AST，再插入新解析层。 2 通过同级结合、括号、一元运算测试确定树形。 3 将 C-S34 SQL 的算术节点编码输出并回归 NOT 优先级。

预期代码结构解释  1 parse_additive：循环消费 +、-，形成左结合 BinaryExpr 编码，不采用直接左递归。 2 parse_multiplicative/parse_unary：乘除循环，正负号递归；运算节点保留 Span，算术类型交给 B。 3 扩展探测：按构建节点判断是否含算术；SELECT * 的星号仍是投影标记，不能误判乘法。 易错点：Parser 只构树，不判断除零；除法结果类型、整数溢出和求值顺序要由扩展语义明确。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E07。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e07_precedence SELECT * FROM t WHERE age>10+2*4; | 右侧为 +(10,*(2,4))，最外比较 >，不能提前计算为 18。 |
| 2 test_a_e07_left_associative SELECT * FROM t WHERE id=8-3-1; | 算术树为 -(-(8,3),1)，不是 -(8,-(3,1))。 |
| 3 test_a_e07_unary_and_not SELECT * FROM t WHERE NOT id=-2*3; | NOT 包比较，比较右侧为 *(Unary(-,2),3)，不是对布尔值做乘法。 |
| 4 test_a_e07_missing_rhs SELECT * FROM t WHERE id=1+; | 分号处报缺算术操作数，保留真实 Span，不出现递归溢出。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e07.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E07 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e07.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E07 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：E→E+T 为什么会无限递归，E→T{+T} 如何保留左结合？ 答案要点：前者未消费输入即自调用；后者先读 T，再循环把新 T 拼到已有左树，天然左结合。 现场修改：新增 8/2/2 的 AST 断言并解释它与 8/(2/2) 的树形差异。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_e07.py；docs/extensions/frontend_arithmetic_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_ARITHMETIC；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：完整算术需 B-E03 的绑定/折叠与 D 求值扩展；仅 A 验收不代表 SQL 能执行。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E07

AI_TASK_BEGIN A-E08
TASK_META member=A | id=A-E08 | kind=extension | schema=1

A E08 Panic Mode 错误恢复

课程依据  扩展选做；C-S19、C-S22、C-S35、C-S38；G-P3；D-S18。材料把错误恢复列为进阶工程能力；核心 parse 保持首错停止，恢复通过独立入口开启。

任务目标  增加 parse_recovering(source) 的本地结果结构，分别保存成功 AST、诊断和原语句序号。语法失败后同步到下一分号或 EOF；当前错误语句整体丢弃。核心 FrontendPort.parse 不变，恢复产物不得默认送入执行器；词法未闭合字符串仍可停止后续恢复。

前置任务  本地依赖 A-B06 和各语句 Parser。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_e08.py；docs/extensions/frontend_recovery_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 定义恢复结果和不能安全恢复的词法错误策略。 2 加入分号同步和进展断言，保留原核心入口。 3 测试连续错误、尾部错误和内部异常暴露。

预期代码结构解释  1 恢复入口：在单语句边界捕获专用 SyntaxError，记录诊断，不捕获任意内部异常。 2 synchronize：至少消费一个 Token，直到分号/EOF；同步分号也消费，保证不会反复报告同一位置。 3 结果结构：单独列出 errors 和 statements，对每项保存 statement_index；不得把失败语句伪造成空 AST。 易错点：恢复用于编辑器或诊断展示，不意味着出错脚本剩余语句已获准执行。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E08。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e08_recover_next SELECT FROM t; SELECT id FROM t; | errors 一项；成功 AST 一项对应原第 2 句；第二句位置仍按原全文计数。 |
| 2 test_a_e08_consecutive_errors SELECT; DELETE; SELECT * FROM t; | 两条诊断和一条成功 AST，有限次循环终止，没有重复报告同一位置。 |
| 3 test_a_e08_eof_error SELECT id FROM | 一条 EOF 诊断、无成功 AST，恢复停止，不越界读取。 |
| 4 test_a_e08_core_unchanged 用核心 parse 解析第一项测试输入 | 仍在首句抛 SyntaxError；不返回第二句且不静默切换恢复模式。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e08.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E08 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e08.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E08 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么同步函数必须保证 Token 下标前进？ 答案要点：如果错误 Token 原地保留，外层会再次遇到同一错误而无限循环。 现场修改：增加恢复诊断数量上限参数，达到上限后返回明确截断标记，测试上限为 1。

交付文件  minidb/frontend/parser.py；tests/frontend/test_a_e08.py；docs/extensions/frontend_recovery_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_ERROR_RECOVERY；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：可完全独立完成；若 D CLI 展示恢复结果，需额外显式诊断入口，不能改变冻结 execute 的核心执行语义。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E08

AI_TASK_BEGIN A-E09
TASK_META member=A | id=A-E09 | kind=extension | schema=1

A E09 FIRST FOLLOW 与 LL(1) 分析工具

课程依据  扩展选做；C-S14、C-S17、C-S18、C-S19；G-P3；D-S18。材料讲解预测分析基础。本任务提供教学工具验证文法决策，不要求把已完成递归下降替换为表驱动 Parser。

任务目标  输入以产生式列表表达的文法，计算 nullable、FIRST、FOLLOW 与预测表并报告冲突。epsilon 用独立标记，不与普通终结符混淆；开始符 FOLLOW 含 EOF。输出稳定排序，冲突给出非终结符、lookahead 和竞争产生式，不谎称全部 SQL 文法天然 LL(1)。

前置任务  本地依赖 A-B06 的 grammar.md；算法本身可用小文法独立测试。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/frontend/grammar_analysis.py；tests/frontend/test_a_e09.py；docs/extensions/frontend_ll1_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 固定文法数据格式和 epsilon/EOF 符号。 2 分别实现三个不动点算法，打印每轮集合便于教学。 3 建立预测表并用有冲突文法验证诊断。

预期代码结构解释  1 nullable/FIRST：从空集合反复传播直到不再变化；序列 FIRST 只在前项 nullable 时继续。 2 FOLLOW：从开始符 EOF 初始化，按产生式后缀 FIRST 和父 FOLLOW 迭代传播。 3 build_table：对 FIRST(右部) 填表，右部可空时按 FOLLOW 填表；已有不同产生式则记录冲突。 易错点：存在循环产生式时不能只递归调用 FIRST；必须用有限集合的不动点迭代终止。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E09。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e09_nullable_first S→AB，A→a¦ε，B→b | nullable={A}，FIRST(A)={a,ε}，FIRST(S)={a,b}。 |
| 2 test_a_e09_follow 同上，开始符 S | FOLLOW(S)={EOF}，FOLLOW(A)={b}，FOLLOW(B)={EOF}。 |
| 3 test_a_e09_table 同上预测表 | M[S,a]与M[S,b]均指 S→AB；M[A,b]指 A→ε，无冲突。 |
| 4 test_a_e09_conflict S→aA¦aB，A→x，B→y | 明确报告单元 M[S,a] 中两条产生式冲突，不能后写覆盖前写。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e09.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E09 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e09.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E09 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 A 能推出空串时，其后符号会进入前缀序列的 FIRST？ 答案要点：A 可能不消费输入，实际第一个 Token 就来自后续符号。 现场修改：添加 B→ε，推导新的 FIRST(S)、FOLLOW(A) 并先手算再运行验证。

交付文件  minidb/frontend/grammar_analysis.py；tests/frontend/test_a_e09.py；docs/extensions/frontend_ll1_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_GRAMMAR_TOOLING；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：教学工具可独立交付，不影响数据库运行接口；只有另选表驱动 Parser 时才需要额外替换验证。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E09

AI_TASK_BEGIN A-E10
TASK_META member=A | id=A-E10 | kind=extension | schema=1

A E10 SQL Fuzz 变异与失败用例缩减

课程依据  扩展选做；C-S4、C-S37、C-S38、C-S41；G-P6、G-P7；D-S18。材料建议合法生成、非法变异与失败缩减；本任务给出可复现前端测试工具，不以随机运行次数替代断言。

任务目标  用固定随机种子生成有深度和长度上限的核心 SQL，附带预期语句种类或 AST 摘要；另做明确破坏文法的变异。记录种子、输入、失败分类和原异常；用确定性 delta debugging 删除片段，保持同一失败谓词时缩短用例。

前置任务  本地依赖 A-B01 至 A-B06；只测试前端，不等待真实数据库。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  tests/frontend/fuzz_support.py；tests/frontend/test_a_e10.py；docs/extensions/frontend_fuzz_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为 SQL 文本、字符游标或前端节点；输出为冻结 Token、AST、Span、格式化文本或带真实位置的前端错误。

公共接口  FrontendPort，以及 source、tokens、ast、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先定义 Crash、Wrong Accept、Wrong Reject、位置错误等失败谓词。 2 实现固定种子生成与受控变异，失败日志包含可重放命令。 3 对人工注入的失败谓词演示缩减，确认工具本身可被验收。

预期代码结构解释  1 generate_valid(seed,count)：按独立小文法生成 SQL 与预期摘要，不能用被测 Parser 的输出充当唯一真值。 2 mutate_invalid：选择删除必需 FROM、截断引号等保证破坏文法的变异；仅改空白的变异属于等价合法输入。 3 minimize(sql,predicate)：尝试删除块并保留同一失败类别，停止时给出不能再按当前粒度缩短的用例；不能把错误位置变化当原缺陷。 易错点：删字符未必让 SQL 非法；生成器必须知道该变异的预期，否则 Wrong Accept/Reject 统计没有意义。

实现提示词  我是成员 A，执行任务 A-E10。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_a.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_a_e10_reproducible seed=2026、count=200、最大表达式深度=4，运行两次 | SQL 列表和摘要逐项相同；每条均解析成功且语句种类匹配生成预期。 |
| 2 test_a_e10_invalid_mutation 从 SELECT id FROM t; 删除必需 FROM；从 'abc' 删除闭引号 | 分别得到 SyntaxError、LexicalError，不能被标为合法用例。 |
| 3 test_a_e10_minimizer 人工谓词为输入含连续字符串 BAD，原文 xxBADyy | 缩减结果恰为 BAD，谓词保持真；重复运行相同结果。 |
| 4 test_a_e10_failure_record 注入一次可控 Parser 内部异常 | 日志保存种子、完整 SQL、Crash 类别和异常类型；重放再次触发，不被吞成用户语法错误。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/frontend/test_a_e10.py、tests/contracts 与 tests/frontend 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 A-E10 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_a.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/frontend/test_a_e10.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/frontend

代码讲解提示词  只根据 A-E10 的真实源码、测试与 delivery/member_a.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_a.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么只检查随机 SQL 不崩溃不足以证明 Parser 正确？ 答案要点：错误接受、错误拒绝、树结构与位置都可能在不崩溃时出错，必须有独立预期。 现场修改：新增关键字大小写等价变异，断言规范 AST 相同而 lexeme 保留变化。

交付文件  tests/frontend/fuzz_support.py；tests/frontend/test_a_e10.py；docs/extensions/frontend_fuzz_v1.json；docs/walkthrough/member_a.md；delivery/member_a.json。功能组：EXT_FUZZING；最终整合输入：_integration_input/member_a。整合范围：工具仅放测试目录，生产代码不得依赖；可向新 AI 隐藏测试会话提供生成规则，不提供原成员测试答案。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END A-E10

成员 B Catalog 语义分析 逻辑计划与优化

从符号表到 Catalog

Catalog 回答的是表是否存在、列处于什么位置、类型是什么、数据从哪个页开始。它对应普通编译器的符号表，但数据库还必须在重启后恢复这份信息。B 的 CatalogService 保存经过验证的内存索引，通过 CatalogRepositoryPort 读写元数据；C 的 PageCatalogRepository 才负责把元数据编码为特殊表记录并经过页、缓冲池写入磁盘。二者不能合并为内存字典冒充持久化。名称统一使用 ASCII 标识符的小写规范形式，原始词素和 Span 仍留在语法节点中用于诊断。编译 SELECT 或 INSERT 只能查询 Catalog；即使编译 CREATE，也不能分配表号或写盘。表号分配属于真正执行 CREATE 的阶段，避免一次 EXPLAIN 或失败编译改变数据库。

AST Bound AST 与类型规则

AST 记录用户写了什么，例如 Identifier('age')；Bound AST 记录这个名字指向什么，例如 BoundColumn(index=2,name='age',dtype=INT)。resolve_column 把字符串查找集中执行一次，下游求值器便可以使用 values[2]。绑定必须保留源位置，因此不存在的列和不匹配的类型能够指向原 SQL。INSERT 的显式列名可能与建表顺序不同，语义分析先验证列集合、重复项和数量，再把值排列成 schema 顺序；执行器无需再次猜测。核心没有 NULL、隐式类型转换和一般算术。INT、VARCHAR 是存储类型，BOOL 只用于条件表达式。类型规则应集中管理，不能让 Parser、Planner 和 Executor 分别产生互相矛盾的判断。

逻辑计划是模块之间的执行约定

SQL 的书写顺序与执行结构不同。SELECT name FROM student WHERE age>=18 应生成 Project(Filter(SeqScan))：扫描提供整行和 RID，过滤保留满足条件的行，投影选择列。DELETE 需要 DeletePlan 包住保留 RID 的扫描或过滤子树；只留下投影后的值会失去准确删除原记录的地址。CreateTablePlan 只描述名称与列定义，InsertPlan 保存已按 schema 排好的值。Plan 使用不可变数据类，编译器只能生成和替换节点，不能偷偷修改 Catalog 或存储。A 提供 AST、B 输出 Plan、D 执行 Plan，三者都依赖冻结契约；B 的测试手工构造 AST 和 FakeCatalog，因此不必等待 A 或 D 的实现。

优化 证据与理解

优化的前提是语义分析已经成功。常量比较折叠把 1=1 化为 BOOL 真，布尔化简再把 TRUE AND p 化为 p；两条规则可以独立计数并共同展示计划差异。规则必须保持值、行集合和允许的错误行为，不能在名字绑定前利用 FALSE AND missing_column 跳过错误。核心表达式无 NULL 和副作用，为这些变换提供了清晰边界。测试既要断言树结构，也要用独立的小型参考求值比较优化前后的结果，不能仅比较漂亮的输出文本。AI 可帮助生成代码和案例，组员仍需说明每条规则的条件、替换节点和不变量，并从真实提交中举出相关测试；课堂隐藏测试和现场修改仍是独立的理解验收。

本成员任务一览  B-B01 CatalogService、名称规范化和缓存；B-B02 CREATE 与 INSERT 语义检查和列值重排；B-B03 SELECT 与 DELETE 名称绑定；B-B04 类型推导与 Bound AST；B-B05 四类 SQL 的 Logical Plan 与只读编译管线；B-B06 常量比较折叠、布尔化简与计划格式化；B-E01 可注册优化规则框架；B-E02 Projection Pruning 与冗余节点删除；B-E03 算术表达式类型检查与常量折叠；B-E04 UPDATE 语义检查与更新计划；B-E05 ORDER BY 与 LIMIT 语义和计划；B-E06 JOIN 名称绑定与列名歧义检查；B-E07 GROUP BY 与聚合语义；B-E08 FLOAT、NULL 与三值逻辑；B-E09 Plan JSON、S 表达式与 EXPLAIN 输出；B-E10 表统计与简单代价估算；B-E11 表列名称智能纠错建议

AI_TASK_BEGIN B-B01
TASK_META member=B | id=B-B01 | kind=base | schema=1

B B01 CatalogService 名称规范化和缓存

课程依据  基础必做；G-P3、G-P6、G-P8；C-S24、C-S25；D-S14、D-S17、D-S18。材料要求维护表列结构并持久化系统元数据。本任务承担内存服务和 Repository 协调，页式持久化由 C-B06 完成；名称小写化和先保存后更新缓存是本项目约定。

任务目标  实现 CatalogPort：启动时一次加载 TableMeta，按规范表名建立索引；支持查表、列表、发号和注册。查询方法没有存储副作用。表号取已加载最大编号加一与注入初值的较大者，递增且允许空洞。注册先检查重复表名、表号、列名和连续列序，再调用 Repository 保存，成功后更新内存；正常重启能得到同一元数据。 next_id取max(已登记最大ID+1,initial_next_table_id)，注入值来自C持久化下界；有效ID至2147483647，耗尽写前拒绝。

前置任务  只依赖冻结 metadata.py、ports.py、errors.py；Repository 使用本模块测试 Fake，无须等待成员 C。

允许修改  minidb/compiler/catalog_service.py；tests/compiler/test_b_b01.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 编写记录 load、save 调用次数且可注入 I/O 失败的 FakeRepository，先建立冷启动和重复项测试。 2 实现名称规范化、结构校验和只读查询，再实现发号、注册顺序及失败传播。 3 给出启动加载到注册的状态表，在真实 walkthrough 中解释内存缓存与 C 页式 Repository 的责任边界。

预期代码结构解释  1 CatalogService(repository,initial_next_table_id=1)：验证 TableMeta 正表号、唯一名称和连续列序；next_id=max(最大表号+1,注入初值)。integration 从 C 的 Superblock 注入初值；空库默认 1，损坏元数据报错。 2 get_table(name)、table_exists(name)、list_tables()：ASCII casefold 后查找，缺表报告名称；列表按 table_id 排序并返回新容器，调用方不能修改内部索引。源 Span 由语义调用层补充，不伪造 SQL 行列。 3 allocate_table_id() 与 register_table(table)：前者只推进服务计数器，后者先验证、后 save_table、再更新索引和最大编号。保存失败内存不出现新表；禁止编译路径调用发号或注册。 易错点：缓存查询不得顺手保存；allocate 不意味着表已创建。Fake 的重启测试仅证明接口行为，真实磁盘重启仍由集中整合验收。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_empty_catalog_allocates_unique_ids FakeRepository 返回 []，连续发号两次。 | 返回 1、2；load 调用 1 次；save 为 0 次；list_tables 仍为 []。 |
| 2 test_reload_normalizes_and_preserves_schema 加载 table_id=7、name='student'、列 id/INT/0、name/VARCHAR/1、first_page_id=3；查询 STUDENT；分别注入 initial_next_table_id=1 和 12。 | 返回相同表结构；两个服务下一编号分别为 8、12；修改 list_tables 返回列表不影响后续查询。 |
| 3 test_register_rejects_duplicate_before_save 已有 student，分别注册同名大小写变体、重复 id 或 ordinal=[0,2] 的元数据。 | 每次产生 Catalog 错误；Fake save 计数保持 0；原缓存完整，错误含冲突名称或列序原因。 |
| 4 test_repository_failure_does_not_publish_cache 注册合法新表时 Fake.save_table 抛出预定 StorageError。 | 同一错误向上层传播；table_exists 为 False；缓存无新条目；不宣称磁盘事务回滚。 |
| 5 test_register_then_reload 向可记忆 Fake 注册表号 9 的合法表，再创建新 CatalogService。 | save 恰一次；新服务可查到列顺序和首页号；下一表号为 10。 |
| 6 test_catalog_id_high_water 目录最大3，initial_next_table_id=7；另设已耗尽标记2147483648。 | 首次发号7；耗尽抛ID_EXHAUSTED且无save。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b01.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B01 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：register_table 为什么不能先把表加入缓存再调用 save_table？ 答案要点：保存失败时内存会宣称表存在而重启后消失；应先做全部元数据验证，持久化成功后发布缓存。I/O 中途失败仍不具备事务原子性。 现场修改：给 list_tables 增加稳定排序测试：以 9、2 的顺序加载，输出必须为 2、9；解释它为什么不改变 Repository 接口。

交付文件  minidb/compiler/catalog_service.py；tests/compiler/test_b_b01.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：独立验收使用 FakeRepository；integration 注入 C-B06 Repository 和 Superblock.next_table_id。D-B03 在执行时发号，C.create_table 持久化推进计数，避免失败留下的编号重启后复用。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B01

AI_TASK_BEGIN B-B02
TASK_META member=B | id=B-B02 | kind=base | schema=1

B B02 CREATE 与 INSERT 语义检查和列值重排

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5、G-P6；C-S24、C-S25、C-S28；D-S10、D-S17。课程要求检查重复对象、INSERT 列数、列序和类型。本项目核心 INSERT 只允许提供完整列集合，不支持缺省值或部分列插入。

任务目标  让 CREATE 检查表名、至少一列、重复列和合法存储类型；让 INSERT 查表并验证完整列集合、值数量、重复名和类型。INSERT 不写列名时按建表顺序解释；写列名时重排为同一顺序。INT 必须处于有符号 32 位范围，VARCHAR 按 UTF-8 字节计长且不超过 255。任何失败都在发号和写入前发生。

前置任务  B-B01；使用手工 AST 和 FakeCatalog，不依赖 A 的 Parser 或 C 的存储。

允许修改  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b02.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 用 schema=(id INT,name VARCHAR,age INT) 手工构造合法与非法 AST，FakeCatalog 记录所有方法调用。 2 实现 CREATE 检查，再实现 INSERT 列映射、数量校验与逐值类型验证；明确错误优先级采用从左到右首次错误。 3 生成绑定结果并断言值 tuple；记录所有失败路径没有 allocate/register/save 调用，补充中文字节长度案例。

预期代码结构解释  1 analyze_create(stmt,catalog)：只查询是否重名，验证 columns 后生成 Bound CREATE 描述。列 ordinal 按声明顺序从 0 编号，禁止在此阶段生成 table_id、first_page_id 或调用 Repository。 2 bind_insert_columns(stmt,table)：先构建显式列名到值位置的映射，拒绝重复和未知列；验证集合恰等于 schema。按 ColumnMeta.ordinal 产生 tuple 值，保证执行器只处理 schema 顺序。 3 validate_literal(value,dtype,span)：精确区分 Python bool 与 int；检查 INT32 上下界与 UTF-8 字节长度，不做字符串转整数。报 Semantic 错误并保留问题值或列节点的 Span。 易错点：len('张三') 是字符数而非存储字节数；isinstance(True,int) 为真，必须排除。INSERT 映射不能把重复列覆盖后当成合法字典。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_create_validates_without_mutation 编译 CREATE student(id INT,name VARCHAR)，随后尝试已有表名及重复列 id、ID。 | 合法绑定含两列 ordinal 0、1；错误含重名位置；所有情况下 allocate/register 计数均为 0。 |
| 2 test_insert_reorders_explicit_columns student schema 为 id,name,age；INSERT 列为 age,id,name，值为 20,1,'张三'。 | 绑定值精确等于 (1,'张三',20)；table 元数据与 Catalog 相同；源 AST 不被修改。 |
| 3 test_insert_without_columns_uses_schema_order INSERT 无列列表，值为 1,'Alice',20；再改成只有两个值。 | 前者得到 (1,'Alice',20)；后者 Semantic 错误指出期望 3 实得 2，Catalog 无写操作。 |
| 4 test_insert_rejects_duplicate_unknown_and_missing_columns 分别使用 id,id,age；id,score,age；id,name 两列及对应值。 | 分别报告重复列、未知列、缺少完整列集合；错误含有关 Span；不得悄悄补 NULL。 |
| 5 test_literal_boundaries_and_utf8_length INT 测试 -2147483648、2147483647 及越界；VARCHAR 测试 85 个汉字和 86 个汉字；再给 INT 字符串 '1'。 | 边界整数与 255 字节字符串通过；越界、258 字节与隐式转换全部拒绝，错误精确指向值。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b02.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B02 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：执行器为什么不能再按 INSERT 的显式列名自行重排一次？ 答案要点：语义模块已经输出 schema 顺序，再按用户顺序解释会重复置换；绑定结果就是稳定执行契约。执行阶段仍可做防御性校验，但不能重新定义语义。 现场修改：新增 INSERT 列名大小写混用测试，确保 AGE,Id,NaMe 得到相同 tuple；解释规范化和原始 Span 如何同时保留。

交付文件  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b02.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：本任务以 FakeCatalog 完成；A-B03 提供等价 AST，B-B05 把绑定结果放入 InsertPlan，D-B03 只执行已重排值。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B02

AI_TASK_BEGIN B-B03
TASK_META member=B | id=B-B03 | kind=base | schema=1

B B03 SELECT 与 DELETE 名称绑定

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5、G-P8；C-S24、C-S25、C-S26；D-S10、D-S14、D-S17。课程要求表列存在性检查和名称绑定；本项目核心只有单表，因此不处理 JOIN 歧义与限定列名，相关能力留在 B-E06。

任务目标  把 SELECT 投影列和 WHERE 中的标识符绑定到同一 TableMeta 的列序号，保留名称、类型和源 Span。SELECT * 展开为 schema 顺序，显式列序必须保持用户书写顺序；允许重复投影列。DELETE 的 WHERE 使用同样的名字绑定，绑定结果保留原表信息，为后续基于 RID 删除提供依据。任何缺表缺列必须在生成可执行计划前报告。

前置任务  B-B01；表达式绑定会由 B-B04 补全类型规则；测试仅手工 AST、TableMeta 与 FakeCatalog。

允许修改  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b03.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 建立 id/INT/0、name/VARCHAR/1、age/INT/2 的固定 schema，给每个标识符不同 Span 以验证错误归属。 2 实现 resolve_column 和星号展开，再将同一绑定函数用于 SELECT 与 DELETE 条件。 3 用恶意 FakeCatalog 让所有写方法一调用便失败，证明名字绑定只读；检查 AST 未原地替换为 Bound 节点。

预期代码结构解释  1 resolve_column(name,table,span)->BoundColumn：从规范列名索引找 ColumnMeta，返回 index=ordinal、name、dtype 和原 Span；未知名抛 Semantic 错误并明确表名。该函数不扫描任何数据行。 2 bind_projection(columns,table)：None 表示星号并展开所有 ordinal；显式列名逐项 resolve，保留顺序和重复。结果 indices 与 names 长度相等，不能用 set 去重或排序。 3 bind_select/bind_delete(stmt,catalog)：首先绑定表，再访问 projection 和 where；WHERE 递归处理每个 Identifier。DELETE 保留 TableMeta，不产生 Project；整体过程禁止调用发号、注册或存储。 易错点：投影顺序不等于 schema 顺序；WHERE 的 age 仍指原行第 2 列，不能因 SELECT 只取 name 就变为索引 0。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_resolve_column_returns_ordinal_type_and_span 查询 student 的 AGE，源 Span 为 offset 7..10。 | BoundColumn 为 index=2,name='age',dtype=INT，Span 仍为 7..10；无扫描和写方法调用。 |
| 2 test_select_star_expands_schema_order SELECT * 的 AST，table.columns 顺序为 id,name,age。 | 绑定投影 indices=(0,1,2)，names=('id','name','age')，没有丢失任何列。 |
| 3 test_projection_preserves_order_and_duplicates SELECT name,id,name FROM student。 | indices=(1,0,1)，names=('name','id','name')；原 AST 保持不变。 |
| 4 test_unknown_table_and_column_keep_locations 分别引用缺表 ghost、投影 score、WHERE score>0，各节点 Span 不同。 | 分别在对应表或列 Span 产生 Semantic 错误；消息含 ghost 或 score；无部分可执行计划返回。 |
| 5 test_delete_binds_predicate_to_original_table DELETE FROM student WHERE age>=18 的手工 AST。 | Bound DELETE 保留同一 table_id 与 first_page_id，条件左操作数 index=2；不带投影，Catalog 状态不变。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b03.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B03 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：SELECT name,name 为什么不能用字典作为投影输出结构？ 答案要点：字典会丢失重复输出项；投影契约使用有序 indices/names，才能同时保留顺序和重复列。名称索引只用于查找 schema。 现场修改：增加 SELECT age,id 的手工绑定练习，画出原行索引与输出列索引，再补精确 tuple 断言。

交付文件  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b03.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 可独立完成单表绑定；B-B04 负责条件类型，B-B05 构造计划。D-B02 按原行列序求值再投影，D-B04 使用保留的 RID 删除。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B03

AI_TASK_BEGIN B-B04
TASK_META member=B | id=B-B04 | kind=base | schema=1

B B04 类型推导与 Bound AST

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5；C-S20、C-S24、C-S27、C-S28；D-S10、D-S17。课程要求类型一致性与表达式结构。BOOL 仅用于条件、禁止隐式真值转换和链式比较是本项目核心边界；FLOAT 字面量能被 Lexer 识别但核心语义仍拒绝。

任务目标  递归地把 Literal、Identifier、UnaryExpr、BinaryExpr 转为带类型的 Bound 节点。INT 支持 =、!=、<、<=、>、>=；VARCHAR 核心支持 =、!=；比较结果为 BOOL。AND、OR 的两侧和 NOT 的操作数必须为 BOOL，WHERE 根节点也必须为 BOOL。先绑定整棵树再进行优化，不能让恒假分支掩盖缺列或类型错误。

前置任务  B-B02、B-B03；使用冻结 Bound 节点和手工 AST，不依赖成员 D 的求值器。

允许修改  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b04.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先建立类型规则表测试，再实现递归绑定；每个失败测试同时检查错误阶段、源 Span 和原因。 2 构造 NOT(age=18)、age>=18 AND name!='Tom' 等树，逐层断言 Bound 节点种类与类型。 3 验证 FALSE 条件的另一侧仍参与绑定；记录不可用的 FLOAT、NULL、算术如何给出明确诊断。

预期代码结构解释  1 bind_expression(expr,table)->BoundExpression：按节点种类递归，先绑定子节点再查询类型规则；保留每个节点 Span。Literal 的类型根据真实值确定，核心拒绝 float、None 和外来节点。 2 infer_binary(op,left_type,right_type,span)：使用集中规则表返回 BOOL 或报错。跨 INT/VARCHAR 比较拒绝，逻辑运算不使用 Python 的任意对象真值语义；规范运算符沿用契约。 3 require_predicate(bound,span)：只接受 dtype=BOOL；NOT 构成 BoundUnary，其 operand 可以是 BoundBinary 比较。类型推导不重排优先级，必须保留 A 按 C-S16 文法得到的 AST 结构。 易错点：NOT 与比较的结构以 C-S16 文法为准：NOT age=18 是 NOT(age=18)。语义分析不应根据 PPT 那行不一致的优先级文字另行改树。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_integer_comparison_matrix INT 字面量 1、2 分别使用六种比较运算符。 | 每项结果 dtype=BOOL，两侧 dtype=INT，运算符和 Span 保留，输入 AST 不变。 |
| 2 test_string_equality_and_type_mismatch '张三'='张三'；'a'!='b'；age='18'；name< 'z'。 | 前两项为 BOOL；后两项按核心规则拒绝，错误指向比较表达式并说明两侧类型或不支持的操作。 |
| 3 test_not_preserves_comparison_subtree 手工 AST 为 NOT(age=18) OR age>20 AND name!='Tom'。 | 根为 OR，右为 AND，左为 NOT 且其子为比较；所有逻辑结果 BOOL，age 的 index 均为 2。 |
| 4 test_where_rejects_non_boolean_and_float WHERE age；WHERE 1 AND age=18；WHERE age=3.14。 | 依次拒绝非 BOOL 根、非 BOOL 逻辑操作数和核心不支持的 FLOAT；Span 对应实际问题节点。 |
| 5 test_binding_checks_unreachable_branch WHERE 1=0 AND missing_column=1。 | 仍报告 missing_column，不得提前常量化为 FALSE 后接受；优化器未被调用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b04.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B04 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 WHERE 1 不能直接沿用 Python 的 bool(1)？ 答案要点：项目的 SQL 类型规则要求 WHERE 为 BOOL；隐式转换会让 Parser、语义与运行时各有一套规则，并使错误输入被错误接受。 现场修改：为 VARCHAR 排序写一个当前应拒绝的回归测试，解释若以后开放，需要同步类型规则和 D 求值规则，而非只删掉错误分支。

交付文件  minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b04.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：独立验收检查 Bound 树与类型规则；D-B01 对相同规则求值。扩展新类型必须走独立扩展基线，不能改冻结核心 DataType。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B04

AI_TASK_BEGIN B-B05
TASK_META member=B | id=B-B05 | kind=base | schema=1

B B05 四类 SQL 的 Logical Plan 与只读编译管线

课程依据  基础必做；G-P3、G-P5、G-P7、G-P8；C-S3、C-S29、C-S30、C-S31、C-S32、C-S43；D-S10、D-S17。课程要求由 AST 经语义检查生成可展示、可执行的计划。本任务补充 DELETE 的 DeletePlan，并保留 SeqScan 的行身份；这些节点是独立开发的公共契约。

任务目标  实现 build_plan(bound_stmt) 和 CompilerPort.compile 的组合入口。CREATE 生成名称与列定义；INSERT 生成表元数据与 schema 顺序值；SELECT 总是生成 Project，下面按有无 WHERE 连接 Filter 和 SeqScan；DELETE 使用 DeletePlan 包住扫描或过滤树。所有 Plan 不可变，compile 无表号分配、Catalog 注册和存储调用，语义失败时不产生执行计划。

前置任务  B-B02、B-B03、B-B04；不调用 A、C、D 实现，FakeCatalog 提供只读元数据。

允许修改  minidb/compiler/planner.py；minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b05.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先写四类 Bound 输入与期望计划形状；用递归结构断言而非仅比较打印字符串。 2 实现 Planner 分派和 compile 门面，保留 span；对未知节点产生明确内部契约错误，不能返回 None 当成功。 3 用记录型 FakeCatalog 和诊断回调证明编译只有读取，语义失败不会发出成功 Plan 事件。

预期代码结构解释  1 Planner.build_plan(bound_stmt)->PlanNode：按四类 Bound 语句分派，不重新查找列名或再次做 INSERT 重排。SELECT 输出 Project(indices,names)，where=None 时直接连接 SeqScan。 2 build_delete(bound)->DeletePlan：child 为 SeqScan 或 Filter(SeqScan)，table 与扫描元数据一致；禁止插入 Project，从结构上保证执行器收到 StoredRow 及 RID。 3 Compiler.compile(statement,catalog)：固定顺序 analyze→build_plan。可通过构造时注入的只读诊断回调记录 Semantic 和 Plan，不变更公共 compile 签名，不执行 optimize 或 Executor 以外的隐式操作。 易错点：不能用 AST 分支直接调用 StoragePort，也不能用 compile 来分配 CREATE 的表号。解释查询和重复编译应保持数据库状态不变。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_select_plan_shape_with_and_without_filter 分别绑定 SELECT name WHERE age>=18 与 SELECT * 无 WHERE。 | 前者 Project(indices=(1,))->Filter->SeqScan；后者 Project(indices=(0,1,2))->SeqScan；元数据和 Span 正确。 |
| 2 test_insert_plan_contains_schema_order_values 用户列 age,id,name，绑定值已为 (1,'Alice',20)。 | InsertPlan.values 精确为 (1,'Alice',20)，不再次置换；table_id 与 Catalog 一致。 |
| 3 test_create_plan_does_not_allocate_identity compile 合法 CREATE，Fake 的 allocate/register 均设置为一调用就失败。 | 得到 CreateTablePlan(name,columns)，不包含伪造 table_id 或首页；Fake 写方法无调用。 |
| 4 test_delete_plan_retains_rid_path 分别绑定 DELETE 全表与 WHERE id=1。 | DeletePlan.child 分别为 SeqScan、Filter(SeqScan)，树中不存在 Project；Delete.table 与 Scan.table 相等。 |
| 5 test_compile_stops_after_semantic_failure SELECT missing FROM student，记录 planner 调用次数与诊断事件。 | Semantic 错误向上传播；build_plan 调用 0 次；无成功 Plan 事件、无写入，错误 Span 保留。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b05.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B05 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：SELECT 中 FROM、WHERE、SELECT 的书写顺序为什么没有变成同样顺序的嵌套？ 答案要点：父算子拉取子算子的结果；Project 从 Filter 取合格整行，Filter 从 SeqScan 取原行，因此执行依赖决定树从下向上组织。 现场修改：给 DELETE 无 WHERE 增加整树断言和一张 RID 流向图，解释误加 Project 会使哪个 D-B04 测试失败。

交付文件  minidb/compiler/planner.py；minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_b05.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：用手工 AST 和 FakeCatalog 独立验证；集中整合把 A.parse 的语句送入 compile，再单独 optimize，最后由 D Executor 执行。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B05

AI_TASK_BEGIN B-B06
TASK_META member=B | id=B-B06 | kind=base | schema=1

B B06 常量比较折叠 布尔化简与计划格式化

课程依据  基础必做；G-P4、G-P7；C-S5、C-S33、C-S34、C-S41、C-S42；D-S10。指导书将优化列为可选，编译器 PPT 展示优化与可验证性。本方案主动把常量比较折叠和布尔恒等式化简列为两条基础规则；算术 10+8 留在 B-E03。

任务目标  自底向上优化 Filter 条件中的常量比较和 BOOL 运算，至少实现 TRUE AND p→p、FALSE OR p→p、NOT TRUE→FALSE，并记录规则名称、前后结构和触发次数。可删除恒真 Filter，恒假条件保留 Filter(FALSE)，避免另加核心节点。输出稳定、可读的原始与优化计划文本；优化前的 Plan 保持不变，再优化一次结构不再变化。

前置任务  B-B04、B-B05；只优化合法 Bound 表达式和不可变 Plan，不依赖 D 的执行器。

允许修改  minidb/compiler/optimizer.py；minidb/compiler/plan_formatter.py；tests/compiler/test_b_b06.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 建立常量比较规则与布尔规则的独立测试，明确哪些规则算作不同优化类别。 2 实现不可变重建和稳定格式化，用原树快照证明输入未改；为重入调用测试幂等。 3 用测试内独立参考求值器遍历固定行集比较前后谓词和结果，保存两份计划及各规则计数。

预期代码结构解释  1 fold_constants(expr)：仅当比较两侧为同类型 BoundLiteral 且操作合法时求值，结果为 BOOL literal，Span 采用原表达式。不能执行用户函数或对未绑定 AST 做折叠。 2 simplify_boolean(expr)：先递归子树，再匹配恒等式；只针对核心无 NULL 的 BOOL。重建受影响节点而非改写旧节点；Filter(TRUE) 返回原 child，Filter(FALSE) 仍保留用于空结果。 3 optimize(plan)、format_plan(plan)：遍历所有表达式和子计划，记录可解释的规则命中；格式化按固定字段顺序，输出类型、列索引、算子和表名，不能包含不稳定的对象地址。 易错点：不能把打印两种格式当成两条优化；也不能只用优化器自己的计算函数验证其等价性。核心没有 NULL，是布尔恒等式成立的明确前提。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-B06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_constant_comparison_folding Bound 条件 1=1、1<0、'a'!='b'。 | 分别生成 BOOL True、False、True；原 Span 保留，constant_comparison 计数精确为 1/例。 |
| 2 test_two_rules_transform_demo_plan Project(Filter(1=1 AND age>=18,SeqScan))。 | 优化后为 Project(Filter(age>=18,SeqScan))；constant_comparison 和 boolean_simplify 各至少命中 1；原树仍含 AND。 |
| 3 test_true_filter_removed_false_filter_kept 分别为 Filter(1=1,Scan) 与 Filter(1=0,Scan)。 | 前者返回 Scan；后者为 Filter(Bool False,Scan)，不生成未冻结的 EmptyPlan。 |
| 4 test_optimizer_equivalence_and_idempotence 行集 (1,'Alice',20),(2,'Bob',17),(3,'Tom',22),(4,'张三',21)，谓词 1=1 AND age>=18 AND NOT(name='Tom')。 | 独立参考求值优化前后都选择 id=[1,4]；二次优化结构等于一次；原 Plan 完整保留。 |
| 5 test_plan_format_is_stable_and_semantic_errors_survive 同一 Plan 格式化两次；另编译 1=0 AND missing=1。 | 文本逐字相同且含 Project/Filter/SeqScan 和 age 索引 2；缺列仍在优化前报 Semantic 错误。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_b06.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-B06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_b06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-B06 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么必须先完成整个表达式的语义检查，再消去 FALSE AND p？ 答案要点：p 可能引用不存在的列或包含非法类型；提前删除会错误接受无效 SQL。优化保持已合法程序的语义，不能改变语言的接受集合。 现场修改：新增 p OR FALSE→p，先写规则命中、原树不变、前后逐行等价三类断言，再解释是否影响公共接口。

交付文件  minidb/compiler/optimizer.py；minidb/compiler/plan_formatter.py；tests/compiler/test_b_b06.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：CORE_COMPILER；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：单模块使用参考求值完成证据；集中整合由 D 真实执行同一数据上的原始与优化计划，比较结果行并在 Trace 展示两份树。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-B06

AI_TASK_BEGIN B-E01
TASK_META member=B | id=B-E01 | kind=extension | schema=1

B E01 可注册优化规则框架

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S33、C-S35、C-S41；D-S10。PPT 提出规则优化和可扩展设计；可注册框架是项目扩展，不是实现核心两条规则的前置条件。

任务目标  把固定优化分支改成有名称、有适用条件、有优先级的局部规则列表，支持开启和关闭规则、记录命中及达到固定点。规则失败暴露真实异常；为互相反复改写的规则设置轮次上限并报告问题，防止优化挂死。

前置任务  B-B06；局部任务，无其他成员依赖。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/optimizer.py；minidb/compiler/rules.py；tests/compiler/test_b_e01.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先把 B-B06 两条规则移入注册表，保持原结果。 2 加入 enabled_names、轮次上限和重复名称检查。 3 写关闭规则及故意振荡规则测试，说明固定点终止条件。

预期代码结构解释  1 Rule(name,priority,apply)：apply 接受不可变节点，未匹配返回原节点，匹配返回新节点；不接触 Catalog 和磁盘。 2 RuleOptimizer.run：按优先级与名称稳定排序，完成一轮后比较结构是否变化；固定点返回，超限报 Optimizer 错误。 3 RuleTrace：记录规则、轮次、前后节点摘要和变化数；仅统计结构真正改变的命中，不把重复访问算优化。 易错点：返回一个值相同的新对象不等于语义变化；终止不能仅比较对象地址。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_registered_rules_preserve_core_result 1=1 AND age>=18，启用两条基础规则。 | 最终只剩 age>=18；原 Plan 未变；Trace 含两个规则名。 |
| 2 test_rule_selection_is_explicit 相同表达式，只启用常量比较。 | 保留 TRUE AND age>=18，布尔化简命中数为 0。 |
| 3 test_registration_is_deterministic 两个同优先级规则逆序注册，并重复注册同名规则。 | 执行顺序按名称相同；重名立即报错，不覆盖。 |
| 4 test_oscillation_hits_iteration_limit 测试规则在两个结构间切换，max_rounds=3。 | 最多完成 3 轮后报告上限和规则名，无无限循环。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e01.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E01 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么要同时规定规则顺序和固定点？ 答案要点：规则相互暴露机会，固定点保证继续处理；稳定顺序保证可重现，上限保护错误规则。 现场修改：增加按规则名禁用选项，验证未启用规则完全没有命中日志。

交付文件  minidb/compiler/optimizer.py；minidb/compiler/rules.py；tests/compiler/test_b_e01.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_OPT_RULES；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：该扩展可单独完成和使用，不改变 CompilerPort 或 Plan；整合只选取 B 的已验收扩展交付。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E01

AI_TASK_BEGIN B-E02
TASK_META member=B | id=B-E02 | kind=extension | schema=1

B E02 Projection Pruning 与冗余节点删除

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S33、C-S35；D-S10。课程列出投影裁剪和冗余节点优化。本任务先验证列需求传播和安全节点删除；改变扫描输出布局属于需执行端支持的扩展。

任务目标  计算 SELECT 投影与 WHERE 合用的原始列集合，删除恒真 Filter、合并相邻 Project。可选生成 projection_pruning/v1 的 ExtensionPlan，明确旧序号到新序号映射；必须同时重写谓词和投影引用。不能只裁掉列而保留旧 index。

前置任务  B-B05、B-B06；独立使用测试参考解释器，不等待 D。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/projection_pruning.py；tests/compiler/test_b_e02.py；docs/extensions/b_projection_pruning_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先实现仅分析与安全冗余删除。 2 给扩展行布局写版本快照，重绑所有列引用。 3 用原行和裁剪行分别解释同一计划并比较结果。

预期代码结构解释  1 required_columns：递归收集 BoundColumn.index，与投影需求取并集，返回排序后的原列序号。 2 compose_projects：外索引映射到内索引，保留重复项与输出名称；越界说明输入计划违约，不能跳过。 3 prune_plan：在 JSON 节点 fields 中记录 columns、index_map、child 和重绑定表达式；使用冻结 ExtensionPlan，不改核心 SeqScan。 易错点：DELETE 必须保留 RID；核心 SeqScan 全行布局不能偷偷改变。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_required_columns_include_predicate SELECT name WHERE age>=18，原列 id,name,age。 | 需求列为 (1,2)，不是只有 (1)。 |
| 2 test_project_composition_preserves_duplicates 内投影 (2,0,1)，外投影 (2,2,0)。 | 合并索引为 (1,1,2)，输出名称与外层一致。 |
| 3 test_pruning_rebinds_every_index 保留原列 (1,2)，谓词 age 的原 index=2。 | 映射 1→0、2→1；谓词新 index=1，投影 name 新 index=0。 |
| 4 test_pruned_plan_matches_reference 行 (1,'Alice',20),(2,'Bob',17)。 | 原版与扩展参考解释均输出 [('Alice',)]；删除路径明确禁用裁剪。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e02.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E02 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么投影列集合不足以确定扫描需要的列？ 答案要点：过滤、连接和排序也可能使用未输出列，必须合并所有下游需求。 现场修改：加入 WHERE 同时引用 id 和 age，验证需求扩为 (0,1,2)。

交付文件  minidb/compiler/projection_pruning.py；tests/compiler/test_b_e02.py；docs/extensions/b_projection_pruning_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_PLAN_PRUNING；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 独立验收列分析、重写和快照；安全删除可直接使用。真实裁剪需集中增加 D 对该扩展布局的执行支持后才宣称系统可用。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E02

AI_TASK_BEGIN B-E03
TASK_META member=B | id=B-E03 | kind=extension | schema=1

B E03 算术表达式类型检查与常量折叠

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S27、C-S33、C-S34、C-S35。C-S34 展示 age>10+8；核心只识别算术 Token，本任务补充绑定和常量优化，不自动增加 FLOAT 存储。

任务目标  绑定 INT 的 +、-、*，并把仅含常量的子树化简为 INT Literal；扩展首版 / 明确拒绝，避免未定义整数除法语义。每一步检查 INT32 溢出，保留原 Span。复现 age>10+8→age>18，并证明行结果一致。

前置任务  B-B04、B-B06；手工构造扩展节点即可独立测试。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/arithmetic.py；tests/compiler/test_b_e03.py；docs/extensions/b_arithmetic_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结 B 端 arithmetic/v1 快照，说明与 A-E07 的对应。 2 实现类型检查与溢出测试，再接入局部优化。 3 保存示例原计划、优化计划和参考求值证据。

预期代码结构解释  1 bind_arithmetic：读 kind/fields/span JSON 节点，检查 op 与两侧 INT 类型，输出同版本 BoundExtension。 2 fold_arithmetic：自底向上计算纯常量子树，每次检查范围；非纯常量子树保留结构，不读取行数据。 3 validate_payload：feature=arithmetic、version=1，fields 必须包含 op、left、right；缺键和不支持的 / 给出明确错误。 易错点：Python 整数无固定上限，不代表 MiniDB INT 可以静默超出 32 位。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_fold_course_example age>10+8。 | 右侧变为 INT 18，age 原绑定和外比较 Span 保留。 |
| 2 test_fold_nested_arithmetic (2+3)*4-1。 | 得到 INT 19，原树不变，再折叠结果不变。 |
| 3 test_arithmetic_rejects_overflow_and_types 2147483647+1、'1'+2、8/2。 | 分别报 INT 溢出、类型错误和首版不支持除法，位置指向相应运算。 |
| 4 test_arithmetic_predicate_equivalence age 为 17、18、19，比较 age>10+8。 | 优化前后布尔结果均为 False、False、True。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e03.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E03 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 age+1 不能在编译时折叠为常量？ 答案要点：age 随当前行变化，编译阶段没有对应行值，只能折叠与行无关的子树。 现场修改：给一元负号加入常量折叠练习，检查最小 INT 的取负溢出。

交付文件  minidb/compiler/arithmetic.py；tests/compiler/test_b_e03.py；docs/extensions/b_arithmetic_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_ARITHMETIC；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：独立完成 B 类型与优化；完整 SQL 需要 A-E07 和 D 对同版本算术 Bound 扩展的求值支持，不能仅凭 Token 可识别宣布完成。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E03

AI_TASK_BEGIN B-E04
TASK_META member=B | id=B-E04 | kind=extension | schema=1

B E04 UPDATE 语义检查与更新计划

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S17。UPDATE 是课程列出的可选 SQL。本任务只负责绑定和计划，真实行更新由执行器与存储扩展配合。

任务目标  检查UPDATE的表、SET列和WHERE，拒绝重复目标列。SET右侧使用核心Expr并绑定为BoundExpr，赋值表达式dtype必须等于目标dtype；按目标index排序输出assignments。执行器依据同一旧行同时求值全部赋值。编译无写副作用。

前置任务  B-B02、B-B04、B-B05；手工 UPDATE 扩展 AST 和 FakeCatalog。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/update_planner.py；tests/compiler/test_b_e04.py；docs/extensions/b_update_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 固定 update/v1 节点及赋值数组快照。 2 完成重复列、类型和条件绑定，再构造保留身份的子树。 3 用 Fake 证明合法和非法 UPDATE 编译都没有存储副作用。

预期代码结构解释  1 bind_assignments：先检测重复Identifier，再按schema绑定每个目标index与右侧表达式，允许列引用、字面量及核心类型合法表达式。所有右值都针对旧行布局。 2 build_update_plan：ExtensionPlan(update,1)的payload={table,assignments,child}；赋值项固定{index,expr}，expr是Bound节点JSON编码。child为保留RID的SeqScan或Filter。 3 validate_update：校验版本、WHERE为BOOL、赋值dtype匹配与源span；不支持一般算术时明确拒绝其节点，不能靠执行器强转。 易错点：更新计划不能用 Project 丢失 RID；绑定成功不代表存储具备变长行迁移。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_update_binds_assignments_by_schema UPDATE student SET age=21,name='李四' WHERE id=1。 | assignments 依 index 为 1、2 排序；where 的 id index=0；child 保留扫描身份。 |
| 2 test_update_duplicate_assignment_rejected SET age=20,AGE=21。 | Semantic 错误指第二次赋值，不能静默保留最后值。 |
| 3 test_update_type_and_unknown_column SET age='20' 或 SET score=1。 | 分别拒绝类型和未知列，给出对应 SET Span，无写调用。 |
| 4 test_update_without_where_has_full_scan UPDATE student SET age=0，无 WHERE。 | 计划 child 为全表扫描，无 Filter 与 Project；版本字段为 1。 |
| 5 test_update_column_swap_binding INT列a、b，SET a=b,b=a。 | assignments为index0→BoundColumn1、index1→BoundColumn0，dtype均INT，无写调用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e04.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E04 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么重复 SET 列要在转字典前检查？ 答案要点：字典会覆盖旧项，丢失用户错误和第二个赋值位置。 现场修改：增加SET a=b,b=a绑定测试，两个BoundColumn分别指旧行列1和0；不能顺序覆盖变量。

交付文件  minidb/compiler/update_planner.py；tests/compiler/test_b_e04.py；docs/extensions/b_update_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_UPDATE；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 可独立验收；完整 UPDATE 组合 A-E01、B-E04、D-E02、C-E07，并集中对齐同一 update/v1 版本。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E04

AI_TASK_BEGIN B-E05
TASK_META member=B | id=B-E05 | kind=extension | schema=1

B E05 ORDER BY 与 LIMIT 语义和计划

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S10。ORDER BY 是课程扩展，LIMIT 是项目补充。本任务规定排序键、数量边界与算子顺序，不改变核心 SELECT 计划。

任务目标  绑定单表 ORDER BY 的列序号和 ASC/DESC，允许排序使用未投影列；LIMIT 必须为非负 INT 常量。扩展计划逻辑顺序为 Scan→Filter→Sort→Limit→Project，从而在丢弃列前完成排序。同键保持扫描顺序，首版不支持 OFFSET。

前置任务  B-B03、B-B05；以手工扩展 SELECT 和 FakeCatalog 独立测试。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/order_limit.py；tests/compiler/test_b_e05.py；docs/extensions/b_order_limit_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结 order_limit/v1 快照和同键稳定性约定。 2 绑定键与 LIMIT，组合固定算子顺序。 3 用参考排序解释器断言投影外排序及边界。

预期代码结构解释  1 bind_order_keys：输出原行 index 与 descending 布尔值列表，缺省升序；列名必须存在。 2 validate_limit：拒绝负数、浮点、字符串，0 合法；无 LIMIT 与 LIMIT 0 必须用不同表示。 3 build_order_limit：在扩展 JSON 中记录排序节点和限制节点，保留原行布局，投影位于最外层。 易错点：先 Project 再按原 age index 排序，会索引越界或使用错误列。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_order_by_non_projected_column SELECT name ORDER BY age DESC LIMIT 2。 | age 绑定 index=2；树为 Project(Limit(Sort(Scan)))，Sort 在投影前。 |
| 2 test_limit_zero_is_not_absence LIMIT 0 与无 LIMIT。 | 前者存在 count=0 节点并输出空；后者没有限制节点。 |
| 3 test_order_and_limit_validation ORDER BY score；LIMIT -1；LIMIT 1.5。 | 分别报未知列、负数量、非 INT，错误保留各自 Span。 |
| 4 test_reference_order_is_stable (1,'A',20),(2,'B',22),(3,'C',22)，降序取 2。 | 参考输出 [('B',),('C',)]，同龄保持原扫描顺序。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e05.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E05 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 LIMIT 必须在 Sort 后面？ 答案要点：先取前几行再排序只能得到扫描前缀的局部排序，不是全表排序后的前几行。 现场修改：新增两个排序键的测试：先 age 降序，再 id 升序，并画出键比较顺序。

交付文件  minidb/compiler/order_limit.py；tests/compiler/test_b_e05.py；docs/extensions/b_order_limit_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_ORDER_LIMIT；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 独立验收绑定和结构；完整 SQL 需 A-E02、B-E05、D-E03。快照必须与执行端的同键、比较和字段约定一致。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E05

AI_TASK_BEGIN B-E06
TASK_META member=B | id=B-E06 | kind=extension | schema=1

B E06 JOIN 名称绑定与列名歧义检查

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S26、C-S35；D-S9、D-S10。JOIN 是课程可选语言能力。本任务处理双表 INNER JOIN 的作用域与类型，不把 B+ 树或代价选择当成前提。

任务目标  建立表别名到 schema 的作用域；限定列名按别名解析，无限定名只有唯一匹配才合法。输出左行加右行的拼接布局，右列索引增加左表列数。ON 必须为 BOOL；首版限定双表 INNER JOIN，拒绝未声明别名和同名别名。

前置任务  B-B03、B-B04、B-B05；两张 Fake 表和手工 JOIN AST。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/join_binding.py；tests/compiler/test_b_e06.py；docs/extensions/b_join_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 固定别名、拼接顺序与 payload 快照。 2 实现唯一性检查和限定/无限定名称解析。 3 构造重名列案例并逐项检查 ON 与投影索引。

预期代码结构解释  1 JoinScope：保存 alias、TableMeta、offset；列解析返回原列类型与拼接 index，不修改 TableMeta.ordinal。 2 resolve_join_column：有前缀先匹配 alias，无前缀搜全部表；零匹配为缺列，多匹配为歧义，不能任取第一项。 3 build_join_plan：join/v1 JSON fields 含 left、right、predicate、output_schema；谓词和投影使用统一拼接布局。 易错点：右表 ordinal=0 不代表 JOIN 输出 index=0；两套索引必须区分。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_qualified_columns_use_join_offsets s(id,name) JOIN e(id,course) ON s.id=e.id。 | s.id index=0，e.id index=2；类型均 INT，ON 为 BOOL。 |
| 2 test_unqualified_duplicate_is_ambiguous 两表都有 id，SELECT id。 | Semantic 歧义错误列出两个候选别名，不产生计划。 |
| 3 test_unique_column_can_be_unqualified 只有 e 表有 course，SELECT course。 | 绑定为拼接 index=3，名称和 VARCHAR 类型正确。 |
| 4 test_alias_and_join_predicate_errors 重复别名 s、引用 x.id、ON s.id。 | 分别拒绝别名冲突、未知别名、非 BOOL 条件，各 Span 精确。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e06.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E06 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：自连接两次使用同一表为什么仍需两个作用域入口？ 答案要点：每个别名代表独立行来源，其输出偏移不同，即使 table_id 相同也不能合并。 现场修改：增加 student AS s JOIN student AS t 的绑定测试，检查 s.id 与 t.id 索引不同。

交付文件  minidb/compiler/join_binding.py；tests/compiler/test_b_e06.py；docs/extensions/b_join_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_JOIN；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 独立通过作用域与计划测试；完整双表 JOIN 组合 A-E04、B-E06、D-E05，采用扫描加嵌套循环即可，不依赖 C-E09。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E06

AI_TASK_BEGIN B-E07
TASK_META member=B | id=B-E07 | kind=extension | schema=1

B E07 GROUP BY 与聚合语义

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S35；D-S10。GROUP BY 与聚合属于课程可选扩展。本项目首版选择 COUNT(*)、SUM(INT)，不同时引入 HAVING、窗口函数或 NULL。

任务目标  绑定分组键与聚合参数，检查 SELECT 中每个非聚合列均出现在 GROUP BY。COUNT(*) 输出 INT 计数，SUM 仅接受 INT；禁止嵌套聚合。计划先扫描过滤再聚合，最后按 SELECT 顺序投影分组键与聚合结果槽位。

前置任务  B-B03、B-B04、B-B05；手工聚合 AST，固定 Fake schema。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/aggregate_binding.py；tests/compiler/test_b_e07.py；docs/extensions/b_aggregate_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 采用公共aggregate/v1：仅COUNT(*)、SUM(INT)，无分组空输入COUNT=0；SUM空集报EMPTY_SUM_UNSUPPORTED；其他函数明确拒绝。 2 实现 SELECT 合法性和类型检查，再构造扩展计划。 3 用独立参考分组器检查重复键、无数据和输出顺序。

预期代码结构解释  1 bind_group_keys：解析原行列索引，保留键顺序，建立分组结果索引映射。 2 bind_aggregates：检查函数白名单、参数个数与类型，生成 function、arg_index、result_index 描述；嵌套聚合明确拒绝。 3 build_aggregate：aggregate/v1 fields 写入 child、keys、aggregates、projection，投影使用聚合后的布局而非原行索引。 易错点：聚合后的行结构已经变化，继续使用原行 age index=2 会读错结果。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E07。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_group_projection_uses_aggregate_layout SELECT age,COUNT(*) GROUP BY age。 | key 原 index=2，聚合结果布局 age 在 0、count 在 1。 |
| 2 test_non_grouped_column_is_rejected SELECT name,COUNT(*) GROUP BY age。 | 拒绝 name 未分组，Span 指向 SELECT name。 |
| 3 test_aggregate_types_and_nesting SUM(name)、SUM(COUNT(*))。 | 分别拒绝非 INT 参数和嵌套聚合，无计划返回。 |
| 4 test_reference_group_counts_and_empty_input age 数据 20、20、21；另为空表无分组 COUNT。 | 按键比较结果为 {(20,2),(21,1)}；空表 COUNT 为 0，不能返回空结果代替。 |
| 5 test_aggregate_v1_function_subset COUNT(age)、AVG(age)、MIN(age)；以及空输入全局SUM计划参考执行。 | 前三者语义拒绝未启用函数；空全局SUM为EMPTY_SUM_UNSUPPORTED，不伪造0。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e07.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E07 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e07.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E07 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么 SELECT name,COUNT(*) GROUP BY age 不能随便选一个 name？ 答案要点：一个年龄组可能有多个名字，未规定选择哪个；必须拒绝不确定输出。 现场修改：添加同一分组键重复出现在 SELECT 的案例，保持两份输出但只计算一次分组键。

交付文件  minidb/compiler/aggregate_binding.py；tests/compiler/test_b_e07.py；docs/extensions/b_aggregate_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_AGGREGATE；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B独立验收绑定和计划；全SQL需A-E05、B-E07、D-E04。NULL和其他聚合函数在后续版本定义，不更改v1空SUM错误语义。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E07

AI_TASK_BEGIN B-E08
TASK_META member=B | id=B-E08 | kind=extension | schema=1

B E08 FLOAT NULL 与三值逻辑

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S6、C-S27、C-S35；D-S17。更多类型和 NULL 是课程扩展。本任务仅在独立类型扩展基线研究类型与逻辑，不修改冻结核心 DataType 或现有磁盘格式。

任务目标  定义扩展 FLOAT 类型和 BOOL 的 UNKNOWN 状态，显式规定 INT 与 FLOAT 比较时提升到 FLOAT；NULL 参与普通比较得到 UNKNOWN，WHERE 只保留 TRUE。重审所有布尔优化，不允许把 UNKNOWN 当 Python None 随意转布尔或让 x=x 在可空列上化为 TRUE。

前置任务  B-B04、B-B06；使用 types_v1 JSON 描述扩展类型。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/extended_types.py；tests/compiler/test_b_e08.py；docs/extensions/b_types_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先冻结类型、NULL 编码和三值表的 B 端快照。 2 完成类型推导和可空性传播，再审计优化规则。 3 独立参考求值验证三值组合，记录存储与执行尚未接入的边界。

预期代码结构解释  1 ExtendedTypeRules：独立类型描述含 nullable，不回写核心枚举；检查数字提升及禁止字符串与数字隐式转换。 2 TruthValue：用 TRUE/FALSE/UNKNOWN 明确记录三值，AND、OR、NOT 按完整真值表推导。 3 nullable_optimizer：保留 x=x，除非证明 x 不可空；所有规则标记可空前提并以真值表验证。 易错点：增加 NULL 会改变优化前提、聚合空输入和行编码，不能只给 Literal 加一个 None。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E08。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_numeric_promotion_is_explicit INT 1 与 FLOAT 1.5 比较；VARCHAR '1' 与 FLOAT 1.0。 | 前者生成显式数值提升；后者拒绝隐式字符串转换。 |
| 2 test_three_valued_truth_table TRUE/FALSE/UNKNOWN 的全部二元组合及 NOT。 | 逐格符合快照；FALSE AND UNKNOWN=FALSE，TRUE OR UNKNOWN=TRUE，NOT UNKNOWN=UNKNOWN。 |
| 3 test_nullable_equality_not_folded 可空列 x 的 x=x。 | 保留比较，不化为 TRUE；x=NULL 时结果 UNKNOWN。 |
| 4 test_where_accepts_only_true 谓词参考值 TRUE、FALSE、UNKNOWN。 | 过滤保留标记分别为 True、False、False；不调用 bool(None) 代替规则。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e08.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E08 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e08.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E08 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：NULL=NULL 为什么不等于 TRUE？ 答案要点：NULL 表示未知，两个未知值不能据此确定相等；普通比较结果为 UNKNOWN。 现场修改：设计 IS NULL 的类型规则及两组精确测试，作为 types_v2 提案，不修改当前核心。

交付文件  minidb/compiler/extended_types.py；tests/compiler/test_b_e08.py；docs/extensions/b_types_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_TYPES；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 独立完成类型理论与 Bound 扩展；完整功能需 A-E06、D 扩展求值、C 新行编码及版本迁移，共同建立独立扩展整合基线。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E08

AI_TASK_BEGIN B-E09
TASK_META member=B | id=B-E09 | kind=extension | schema=1

B E09 Plan JSON S 表达式与 EXPLAIN 输出

课程依据  扩展选做；G-P3、G-P7；C-S30、C-S32、C-S35、C-S42；D-S10。材料允许以树、JSON、S 表达式展示计划。本任务增加可机器检查的序列化和说明，不执行 SQL。

任务目标  为所有核心计划节点与 Bound 表达式提供稳定 JSON 和 S 表达式输出。JSON 带 format_version=1、node_kind、fields 和 children，只包含 JSON 基本值；EXPLAIN 可同时展示原计划、优化计划及规则命中，编译和输出均不得执行 DML。

前置任务  B-B05、B-B06；只需要本模块计划对象。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/plan_formatter.py；minidb/compiler/plan_serialization.py；tests/compiler/test_b_e09.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 固定格式版本和字段顺序，覆盖全部核心节点。 2 添加中文、引号与控制字符转义测试。 3 为无 WHERE、DELETE 和优化差异保存结构断言。

预期代码结构解释  1 plan_to_dict：逐节点显式映射字段，枚举转字符串、tuple 转数组、Span 转位置对象；禁止直接序列化 __dict__ 泄漏内部状态。 2 format_sexpr：对名称、字符串用确定性转义，清楚表示 Filter 谓词与 Project 索引。 3 explain_bundle：聚合原计划、优化计划和规则记录；无 Executor、Storage 或表号分配调用。 易错点：可序列化不等于允许任意反序列化执行；本任务不提供从不可信 JSON 直接运行计划的入口。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E09。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_json_roundtrip_contains_only_primitives 含 '张三' 字符串与 Span 的 SELECT 计划。 | json.dumps/loads 成功且信息相等，中文恢复原值，无对象地址。 |
| 2 test_formats_cover_all_core_plans CREATE、INSERT、SELECT、DELETE 各一棵计划。 | JSON node_kind 与 S 表达式根名正确；DELETE 子树保留 Scan，不漏字段。 |
| 3 test_explain_is_deterministic 同一原计划与优化计划格式化两次。 | 输出逐字相同，format_version=1，优化规则名称可查。 |
| 4 test_explain_never_executes_mutation EXPLAIN 的目标为 INSERT 和 CREATE，写方法设置为一调用就失败。 | 输出计划成功，execute/allocate/register 计数全部为 0。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e09.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E09 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e09.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E09 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么输出要包含 format_version？ 答案要点：格式变化时工具和测试能明确识别兼容边界，而不是错误地按旧字段解释。 现场修改：给 JSON 增加可选去除 Span 的展示模式，验证默认模式仍保留完整定位信息。

交付文件  minidb/compiler/plan_formatter.py；minidb/compiler/plan_serialization.py；tests/compiler/test_b_e09.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_PLAN_EXPLAIN；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 输出格式可独立验收和使用；用户从 CLI 输入 EXPLAIN 还需 D-E01 和集中装配的编译路径接入。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E09

AI_TASK_BEGIN B-E10
TASK_META member=B | id=B-E10 | kind=extension | schema=1

B E10 表统计与简单代价估算

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35、C-S41；D-S9、D-S10。PPT 将统计、代价和索引扫描列为高级方向。本任务实现可解释估算模型，不承诺估计等于实测耗时。

任务目标  对 SeqScan、Filter、Project 估算扫描页数、输入行数、输出行数及抽象代价。项目模型规定扫描代价为页数，过滤和投影每输入行增加 0.01；未知谓词选择率默认 0.5，已知恒真/恒假为 1/0。显示假设，不以虚假毫秒包装估算。

前置任务  B-B05、B-E09；通过本模块 FakeStatisticsProvider 提供统计，不依赖真实存储统计。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/cost_model.py；tests/compiler/test_b_e10.py；docs/extensions/b_statistics_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结统计快照和单位，写手算期望。 2 实现三类算子估算及缺失统计路径。 3 加入估算和实际运行的对比说明模板，不宣称两者相等。

预期代码结构解释  1 TableStats：保存 row_count、page_count 和统计版本；拒绝负值，缺统计标为 unknown，不能默认为空表。 2 estimate：后序递归计算行数与代价；Filter 输出向下取整，代价基于输入行数，Project 保持行数。 3 explain_cost：列出每个节点的假设、公式和结果；只读 Fake 或注入统计接口，不扫描真实表获取数字。 易错点：估算过滤后没有行不代表扫描成本为零，数据仍需读取并判断。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E10。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_scan_cost_equals_pages row_count=1000、page_count=10。 | Scan 估计行数 1000，代价 10。 |
| 2 test_filter_and_project_formula 上述 Scan 加默认 Filter 再 Project。 | Filter 行数 500、累计代价 20；Project 行数 500、累计代价 25。 |
| 3 test_constant_predicate_selectivity 1000 行，分别过滤 TRUE 和 FALSE。 | 输出估计 1000 和 0，过滤代价仍计输入 1000 行。 |
| 4 test_missing_and_invalid_statistics 缺统计、row_count=-1、page_count=-2。 | 缺统计显式 unknown；负数拒绝，不伪装成 0 行 0 成本。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e10.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E10 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e10.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E10 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么不能把页数直接叫查询耗时毫秒？ 答案要点：页缓存、磁盘、Python 和数据分布都会影响耗时；模型只有约定的抽象单位。 现场修改：加入等值谓词基于 distinct_count 的选择率，手算并测试 distinct_count=0 的明确边界处理。

交付文件  minidb/compiler/cost_model.py；tests/compiler/test_b_e10.py；docs/extensions/b_statistics_v1.json；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_COST_STATS；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：B 独立完成模型与展示；真实统计来源需集中注入 C 或 D 的测量结果。索引计划选择另依赖 C-E09 和对应执行能力。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E10

AI_TASK_BEGIN B-E11
TASK_META member=B | id=B-E11 | kind=extension | schema=1

B E11 表列名称智能纠错建议

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35、C-S37、C-S41；D-S14。材料提出更友好的诊断与智能提示。建议只丰富错误消息，不自动改写 SQL 或放宽语义检查。

任务目标  对缺失表名和列名计算编辑距离，给出最多三个稳定排序的候选；阈值约定为距离不超过 2，按距离再按名称排序。表建议只来自 Catalog 表名，列建议只来自已绑定表或明确 JOIN 作用域。原错误阶段、位置、错误状态完全保留。

前置任务  B-B01、B-B03；只使用当前作用域内的合法名称。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/compiler/name_suggestions.py；minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_e11.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 AST、CatalogPort 或 CatalogRepositoryPort；输出为 Catalog 元数据、Bound 节点、Logical Plan、优化结果或带上下文的编译错误。

公共接口  CatalogPort、CatalogRepositoryPort、CompilerPort，以及 ast、bound、metadata、plans、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先验证编辑距离基本例子与阈值。 2 接入缺表、缺列错误路径，避免影响正常绑定。 3 用跨表同名和多个同距离候选检查作用域及稳定性。

预期代码结构解释  1 edit_distance：使用动态规划，两行空间计算插入、删除、替换成本；ASCII casefold 后比较。 2 suggest_names：过滤距离>2 的项，去重并排序后取前三；空集合输出空建议。 3 enrich_name_error：在原 Semantic 错误上附加建议文本，保留原 Span 和原因，不把候选当作成功绑定。 易错点：自动纠正并执行可能读取或修改用户没有指定的对象；本任务只提供可解释的建议。

实现提示词  我是成员 B，执行任务 B-E11。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_b.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_distance_known_examples name/nmae、age/age、age/ages。 | 普通编辑距离分别为 2、0、1；不把交换算一次操作。 |
| 2 test_suggestions_rank_and_limit 输入 cat，候选 cut、bat、car、dog。 | 距离 1 候选按名称输出 bat、car、cut，最多三项。 |
| 3 test_suggestions_do_not_cross_table_scope student 只有 name；其他表有 score；student 查询 scor。 | 不能提示 score；仍为未知列错误，保留原 Span。 |
| 4 test_suggestion_never_accepts_bad_sql SELECT nmae FROM student，存在 name。 | 错误消息建议 name，但 compile 仍失败，Planner 和 Executor 调用均为 0。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/compiler/test_b_e11.py、tests/contracts 与 tests/compiler 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 B-E11 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_b.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/compiler/test_b_e11.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/compiler

代码讲解提示词  只根据 B-E11 的真实源码、测试与 delivery/member_b.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_b.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么建议的候选集合要限于当前作用域？ 答案要点：作用域外列无法合法绑定，提示它会误导用户，也掩盖真正的查询结构错误。 现场修改：新增长标识符的阈值实验，先以独立配置测试，不改变默认距离 2 的验收结果。

交付文件  minidb/compiler/name_suggestions.py；minidb/compiler/semantic.py；tests/compiler/test_b_e11.py；docs/walkthrough/member_b.md；delivery/member_b.json。功能组：EXT_DIAGNOSTICS；最终整合输入：_integration_input/member_b。整合范围：模块内即可完整验收，CLI 只需照常展示已有错误；不要求 A 改 Parser，不需要 C 或 D 新接口。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END B-E11

成员 C 页存储 缓冲池 表堆与 Catalog 持久化

从逻辑行到物理字节

表、行、列是使用者看到的逻辑结构；文件、页与 Slot 是磁盘上的物理结构。根据 G-P4、P8 和 D-S4 至 S8，本项目把文件切为固定 4096 字节页，页号乘页大小就是文件偏移。行先由 RowCodec 按 schema 编码成字节，再由 Page 分配空间，最后得到 RID(page_id,slot_id)。RID 指向槽位而非某段固定字节，因此整理记录区时仍可保持 RID。数据页头占 32 字节；槽目录从低地址向右增长，每槽占 8 字节；记录从页尾向左增长，两者之间才是可用空间。基础版删除只置 tombstone，不移动槽，不回收洞，也不把一个记录拆到两页。这样先建立可解释、可验证的物理格式。页头、槽和字符串长度都使用显式 little-endian struct 格式，不能用 Python 对象内存布局或 pickle 代替二进制规范。

为什么需要缓冲池与资源释放

D-S8、S15 解释了缓冲池的作用：把频繁访问的页留在内存，减少磁盘访问。fetch_page 先查映射，命中就返回同一个缓存帧；未命中时装入页，满池时先选牺牲页，再处理脏数据。dirty 表示内存内容比磁盘新，淘汰前必须写回；pin 表示调用方正在使用该页，pin_count 大于零的帧不能被换出。用上下文管理器表达一次 pin 的生命周期，并在 finally 中解除 pin，可以把异常路径也纳入资源规则。扫描表时一次读取一页，把该页的行复制成独立值后先 unpin，再向调用方 yield，避免消费方提前停止迭代时占住缓冲池。容量为 2 的访问序列 A、B、A、C，LRU 淘汰 B，FIFO 淘汰 A；这一差异应通过页号日志解释，而非只背算法名称。

持久化 元数据与基础版保证

G-P6、P8 明确要求表数据与 Catalog 都经过页系统持久化。page 0 保存 Superblock，page 1 是 Catalog 特殊表的起始页；Catalog 的 schema 写在程序中，用相同 RowCodec、Page、BufferPool 与表堆读取，解决首次启动还没有 Catalog 可查询的问题。每个用户列对应一条目录记录，包含表号、表名、首数据页、列序号、列名和类型。B 的 CatalogService 是内存查询服务，C 的 Repository 才负责这些字节；二者不可互相替代。成功写操作结束和正常关闭时调用 flush_all，随后重新打开文件应恢复表、数据及删除状态。基础版只承诺完成写回后的正常重启，不把断电恢复、跨页原子提交或并发事务当作已实现能力。底层错误应提供页号、RID 或文件偏移；没有 SQL 源位置时使用 span=None，不能伪造第 1 行。

物理格式也是冻结接口

Superblock 前 32 字节采用 <8sIIIiiI，依次为 8 字节 magic、version、page_size、page_count、free_head、catalog_head、next_table_id，后续字节清零。数据页头采用 <4sIiHHHHIII，依次为 magic、page_id、next_page_id、slot_count、free_start、free_end、flags、table_id、version、reserved。Slot 使用 <HHHH，即 offset、length、flags、reserved；删除标记占 flags 最低位。页链末尾和空闲链末尾都用 -1。物理格式与常量在核心阶段冻结；需要新增校验和、溢出页或索引页时，在扩展基线上明确版本与兼容策略，不能让四人各自猜字段。D-S7 的 Extent、Tablespace 与 D-S11、S12 的 B+ 树用于解释规模增长后的组织方式；它们是扩展任务，不改变基础 SeqScan 的验收边界。

本成员任务一览  C-B01 Superblock 与数据库文件初始化；C-B02 页分配、释放、读写与空闲链表；C-B03 4096 字节 Slotted Page、Slot 与 tombstone；C-B04 INT 与 VARCHAR 的行序列化；C-B05 BufferPool、pin、dirty、LRU 与 FIFO；C-B06 TableHeap 与页式 Catalog Repository；C-E01 删除空间复用；C-E02 页面压缩与 RID 保持；C-E03 Free Space Map；C-E04 页面校验和与损坏检测；C-E05 Clock 替换策略；C-E06 顺序扫描预取；C-E07 行更新与迁移；C-E08 Overflow Page 大记录；C-E09 B+ 树与 Index Manager；C-E10 WAL 页面日志与恢复基础；C-E11 Page Dump 与文件结构检查工具；C-E12 Extent 与简化 Tablespace

AI_TASK_BEGIN C-B01
TASK_META member=C | id=C-B01 | kind=base | schema=1

C B01 Superblock 与数据库文件初始化

课程依据  基础必做；G-P4、G-P6、G-P8；C-S2、C-S43；D-S7、D-S13、D-S15、D-S17。课程要求页式文件与重启持久化。page 0、固定 magic、具体字段偏移及格式版本是本项目统一选择，不能误称为 PPT 原样规定。

任务目标  建立可重复打开的单文件 mini.db。新文件恰含 page 0 与空 Catalog page 1，长度 8192 字节；已有文件只读取和校验，不擅自重新初始化。公开只读 next_table_id，供最终装配传给 CatalogService(initial_next_table_id)，使其与已登记最大表号一起计算下一个 ID，保留失败创建产生的空洞。

前置任务  仅依赖冻结 contracts；本地首先完成 constants.py 与 superblock.py。

允许修改  minidb/storage/constants.py；minidb/storage/superblock.py；tests/storage/test_c_b01.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 固定字段常量与struct格式，断言结构大小32字节，编写纯编码往返测试。 2 实现新库初始化和已有文件打开分支，使用上下文管理关闭句柄。 3 记录两次打开前后的文件字节与元数据，补充损坏文件拒绝测试。

预期代码结构解释  1 Superblock.encode/decode：前32字节采用 <8sIIIiiI；magic=b'MINIDB01'@0、version=1@8、page_size=4096@12、page_count@16、free_head@20、catalog_head@24、next_table_id@28，其余4064字节为零。解码不修改文件。 2 initialize/open：只对不存在或长度为0的明确新库初始化。初值page_count=2、free_head=-1、catalog_head=1、next_table_id=1；page1为空的table_id=0数据页。已有非空文件必须检查格式、长度及页号范围。 3 validate：确认文件长度等于page_count×4096，版本受支持、页大小正确、目录首页合法。失败报告StorageFormatError及实际字段/文件偏移，span=None；不得遇到损坏就清空或覆盖原文件。 易错点：不能根据文件名存在就假定是合法数据库；也不能在打开异常后用wb模式重建文件。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_new_file_exact_layout 不存在的临时路径，创建新库。 | 文件长度8192；前8字节MINIDB01；按指定格式解包六字段为1、4096、2、-1、1、1；page0尾部全零。 |
| 2 test_catalog_page_bootstrap 读取新库page1。 | magic为MDPG、page_id=1、table_id=0、next=-1、slot_count=0、free_start=32、free_end=4096。 |
| 3 test_reopen_preserves_bytes 把合法next_table_id改为7并保存，再关闭、打开。 | 只读属性为7；打开前后文件字节完全相同，不重新分配Catalog页。 |
| 4 test_reject_corrupt_header_without_write 分别改坏magic、version、page_size及截短一个字节。 | 四种情况均抛StorageFormatError，含对应字段或偏移；文件哈希保持不变。 |
| 5 test_id_initial_value_is_read_only 合法目录最大ID为3，Superblock.next_table_id为7。 | 存储读出7且无setter；装配示例规定B取max(4,7)=7；无SQL位置的错误span为None。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b01.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B01 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：page_count为什么既是分配边界又是完整性检查依据？next_table_id为何不能只由目录最大值推出？ 答案要点：长度应为整页且与page_count一致；未登记成功的CREATE也可能已预留表号，因此重启要读取持久化分配下界。 现场修改：增加只读describe_header输出各字段与偏移；验证调用前后文件哈希不变。

交付文件  minidb/storage/constants.py；minidb/storage/superblock.py；tests/storage/test_c_b01.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：本任务无需其他成员；使用临时文件独测。最终integration负责把只读next_table_id注入B，不让B导入storage。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B01

AI_TASK_BEGIN C-B02
TASK_META member=C | id=C-B02 | kind=base | schema=1

C B02 页分配 释放 读写与空闲链表

课程依据  基础必做；G-P4、G-P5、G-P7、G-P8；C-S2；D-S6、D-S7、D-S17。页分配、释放、固定长度读写来自指导书；空闲页链、页号复用及缓存失效顺序是项目实现方案。

任务目标  实现按页号定位的I/O：offset=page_id×4096。优先从空闲链头取页，无空闲页时追加。释放后的页用FREE头记录后继，page0与Catalog首页page1不可释放。所有读写严格校验页号和4096字节长度，允许复用已释放页但不允许通过旧缓存恢复其原数据。

前置任务  C-B01；先用无缓存的DiskManager独测，C-B05再接入释放协调器。

允许修改  minidb/storage/disk_manager.py；minidb/storage/constants.py；tests/storage/test_c_b02.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 封装固定页I/O与合法页号检查，测试真实文件偏移。 2 实现FREE页格式：magic=FREE，原页头next_page_id字段承载next_free，其余无效数据清零。 3 实现分配/释放状态转换，并为缓存协调预留内部接口，禁止业务层绕过协调器释放页。

预期代码结构解释  1 DiskManager.read_page/write_page：接收非负且小于page_count的页号；write严格接收4096字节。seek到页边界后读取或写入，短读短写转换为带page_id与offset的StorageIOError，未知编程错误继续暴露。 2 allocate_page：free_head非-1时读取FREE页的next字段并前移链头，否则使用旧page_count并递增。返回页号时将页重置为零/指定新页头，不携带前一任记录；Superblock随分配状态一起写回。 3 free_page与协调器：拒绝0、1、越界及重复释放。接入缓存后先确认pin_count=0，失效对应帧，再写FREE页头和更新free_head；旧dirty内容不得在释放后写回。释放不缩短文件。 4 释放分两层：表堆/存储协调器先确认页空且已从所有表链脱离，再令BufferPool失效帧，最后调用DiskManager释放。低层调用者必须满足此前提；活页或仍链接页释放拒绝。有效page_id<=2147483647，计数可存next上界；耗尽在分配前拒绝。 易错点：free_page若只修改空闲链而不清除缓存，旧dirty帧会在页重用后覆盖新记录，这是需要单独断言的错误。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_allocate_read_write_offsets 新库连续分配两页，把4096字节A和B分别写入。 | 页号为2、3；文件长度16384；偏移8192和12288读到各自内容；page_count=4。 |
| 2 test_free_list_lifo_reuse 分配2、3、4后依次释放2、4，再分配两次。 | 返回4、2；page_count仍5；free_head最终-1；重用页无旧payload。 |
| 3 test_invalid_page_and_length 访问-1、page_count，写4095或4097字节；释放0、1。 | 均抛明确参数/存储错误；文件长度与Superblock保持不变。 |
| 4 test_duplicate_free_rejected 释放页2两次，再关闭、重开。 | 第二次失败且不形成自环；重开首次分配只返回一次2，再分配新页3。 |
| 5 test_free_cache_coordination_contract 用测试协调Fake模拟页2被pin，及未pin但dirty两种状态。 | pin时拒绝释放且链头不变；dirty未pin时先invalidate后写FREE；后续flush不得写回旧payload。 |
| 6 test_reject_live_or_linked_page_free 分别释放有行页、空但仍在表链页。 | 协调器拒绝；文件字节、表链和缓存内容不变。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b02.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B02 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：释放操作为什么不能只把页号放进一个Python列表？为什么重复释放可能造成链表环？ 答案要点：重启需要从文件恢复空闲页；重复链接同一页会破坏单一所有权和后继关系，可能循环分配同一页。 现场修改：增加检查空闲链是否存在环的只读方法；人工构造2→3→2，断言有限步骤内报告损坏。

交付文件  minidb/storage/disk_manager.py；minidb/storage/constants.py；tests/storage/test_c_b02.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：纯磁盘阶段使用本地Fake协调器；接入C-B05后必须再跑真实缓存失效测试。上层只通过C自己的统一存储服务释放页。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B02

AI_TASK_BEGIN C-B03
TASK_META member=C | id=C-B03 | kind=base | schema=1

C B03 4096 字节 Slotted Page Slot 与 tombstone

课程依据  基础必做；G-P4、G-P5、G-P8；C-S43；D-S6、D-S8、D-S15。指导书要求行页映射与删除；D-S6给出页头、记录和槽概念。32字节页头、8字节Slot及双端增长为项目冻结格式。

任务目标  用bytearray管理一个精确4096字节页，支持插入、按槽读出、遍历存活槽和逻辑删除。记录不能跨页；空间不足必须在修改前失败。基础版tombstone不回收空间，不减少slot_count，也不改变其他槽号，确保先前获得的RID持续定位同一个槽。

前置任务  C-B01常量；不依赖表堆或其他成员。

允许修改  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_b03.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先做空页编码/解码与所有偏移断言，再做单条记录。 2 实现插入前容量检查和tombstone，保持失败前后字节一致。 3 实现validate检测坏槽及页头交叉，并将存活遍历作为表堆的唯一槽入口。

预期代码结构解释  1 Page.header：使用<4sIiHHHHIII，偏移0/4/8/12/14/16/18/20/24/28依次存magic、page_id、next、slot_count、free_start、free_end、flags、table_id、version、reserved；初值free_start=32、free_end=4096。 2 insert(payload)->slot_id：需要len(payload)+8字节；新槽位于32+slot_id×8，记录起点为旧free_end-len(payload)。更新slot_count、free_start及free_end；成功后free_start=32+8×slot_count且不大于free_end。 3 read/mark_deleted/iter_live：Slot格式<HHHH；bit0是删除位，reserved为0。删除只改flags，重复删除返回False；读已删除槽报RecordDeletedError。解码先校验槽边界、记录范围和非重叠，不信任文件字段。 易错点：容量计算必须包含新Slot的8字节；字符串的字符数与实际payload字节数不是一回事。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_exact_fit_page 空页插入4056字节payload，再尝试插入1字节。 | 首槽0、offset=40、length=4056、free_start=free_end=40；第二次PageFullError，页字节不变。 |
| 2 test_two_sided_growth 依次插入4000字节A和48字节B。 | 槽0 offset=96，槽1 offset=48；slot_count=2、free_start=48、free_end=48；两条读出完全一致。 |
| 3 test_tombstone_preserves_rid 插入a、bb、ccc后删除槽1两次。 | 首次True、再次False；槽数仍3；存活槽号[0,2]；槽2数据未移动；读取槽1报RecordDeletedError。 |
| 4 test_serialize_roundtrip 页号9、table_id=3、next=12，含中文编码payload和删除槽。 | 序列化长度4096；重新解析后头字段、槽flags及存活payload逐字节相同。 |
| 5 test_reject_corrupt_slot 分别构造free_start>free_end、payload越界、槽区与记录区重叠、非法槽号。 | 前三项StorageFormatError且附page_id；非法槽号报SlotNotFoundError；不能返回截断的假记录。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b03.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B03 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么删除槽1后不能把槽2改成槽1？页面压缩是否一定改变RID？ 答案要点：外部RID保存槽号，重编号会指向错误记录；只移动payload并改原Slot.offset可以保持RID。 现场修改：添加live_count只读统计；断言删除前为3、删除后为2，且不更改物理slot_count。

交付文件  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_b03.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：只依赖标准库与自身常量，使用人工payload独测；C-B04负责解释行内容，本任务不读取SQL类型。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B03

AI_TASK_BEGIN C-B04
TASK_META member=C | id=C-B04 | kind=base | schema=1

C B04 INT 与 VARCHAR 的行序列化

课程依据  基础必做；G-P5、G-P8；C-S27、C-S28；D-S6、D-S15、D-S20。课程要求INSERT把值转为页记录、SELECT恢复行。INT32、UTF-8和255字节VARCHAR上限是统一项目边界。

任务目标  按传入schema顺序将tuple值编码为紧凑字节，并精确解码回来。INT占4字节有符号little-endian；VARCHAR为2字节无符号字节长度加UTF-8内容，最长255字节。基础格式无NULL位图或字段名，不允许额外尾字节。编码错误在页写入前发现，防止留下半条记录。

前置任务  冻结ColumnMeta、DataType；可与C-B02、C-B03分别独测。

允许修改  minidb/storage/row_codec.py；tests/storage/test_c_b04.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 写明二进制示例，先实现纯函数编码和解码及往返检查。 2 补齐整数端点、中文长度和空字符串边界，在访问struct前检查可读长度。 3 让调用方只使用schema顺序；测试混合列防止把INT和VARCHAR顺序偷偷固定。

预期代码结构解释  1 RowCodec.encode(columns,values)->bytes：先检查列数和每个值的确切类型，INT排除Python bool；检查-2147483648至2147483647。VARCHAR先encode('utf-8')再计算长度。所有字段验证成功后拼接，函数无磁盘副作用。 2 decode(columns,payload)->tuple：维护游标，INT读4字节；VARCHAR先读取2字节长度，再读取指定字节并严格UTF-8解码。每一步验证剩余长度，结束要求cursor==len(payload)，避免默默接受损坏尾部。 3 错误上下文：不支持FLOAT、NULL或持久化BOOL；报告字段序号/列名、期望类型及实际值类型。解码损坏为RowDecodeError；TableHeap捕获后补page_id与RID，不在codec伪造SQL行列。 易错点：不能用str(value)兜底，否则语义层遗漏的类型错误会被悄悄持久化；不能按字符长度截断UTF-8。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_exact_binary_layout schema=(INT,VARCHAR,INT)，values=(1,'Alice',20)。 | payload为010000000500416c69636514000000的十六进制字节，长度15；解码回相同tuple。 |
| 2 test_int32_boundaries 编码-2147483648、2147483647及各自越界1的值。 | 两个端点往返相等；越界抛RowEncodeError；True也被拒绝，不能当作整数1。 |
| 3 test_utf8_byte_limit VARCHAR分别为''、'汉'×85、'汉'×86。 | 空串编码0000；85汉长度前缀255且总257字节；86汉因258字节超限失败。 |
| 4 test_decode_truncation_and_garbage INT只给3字节；VARCHAR长度5只给4字节；非法UTF-8；合法行后加00。 | 四项均RowDecodeError，含字段或游标信息；不返回部分行。 |
| 5 test_schema_order_and_types schema=(VARCHAR,INT)，值('张三',-2)；另测列数不足、NULL、FLOAT和字符串充当INT。 | 合法行往返且字段顺序不变；其余输入均在encode阶段失败，无文件I/O调用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b04.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B04 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：解码器为什么不把所有剩余字节当作字符串？为什么不使用pickle？ 答案要点：schema可包含后续列，长度前缀确定边界；显式格式才能稳定解释偏移、版本及损坏，且不依赖任意对象反序列化。 现场修改：加入encoded_size纯计算方法；对混合行断言其值等于len(encode(...))，不改变已有编码字节。

交付文件  minidb/storage/row_codec.py；tests/storage/test_c_b04.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：用冻结ColumnMeta构造schema，不依赖B；C-B06用本codec编码普通表和Catalog特殊表。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B04

AI_TASK_BEGIN C-B05
TASK_META member=C | id=C-B05 | kind=base | schema=1

C B05 BufferPool pin dirty LRU 与 FIFO

课程依据  基础必做；G-P4、G-P5、G-P7；C-S2；D-S8、D-S15、D-S17。课程要求缓存、常用替换策略、命中率和替换日志。方案同时实现LRU/FIFO，默认8帧、测试2帧；pin保护为资源管理约定。

任务目标  实现页号到缓存帧映射和统一访问生命周期。fetch时pin，释放时unpin；pin_count不能为负，全部帧被pin时抛BufferFullError。dirty淘汰先成功写回再移除，写回失败必须保留原帧。统计命中、未命中、淘汰和写回次数，记录被淘汰页号、策略及是否写回。

前置任务  C-B02磁盘页I/O；本任务拥有replacer与buffer_pool，不导入其他成员实现。

允许修改  minidb/storage/replacer.py；minidb/storage/buffer_pool.py；tests/storage/test_c_b05.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 用可计数、可注入I/O故障的本地FakeDisk测试策略和写回顺序。 2 实现上下文pin、异常释放和BufferFullError，再接真实DiskManager。 3 接入C-B02释放协调，验证重用页不被旧dirty帧覆盖。

预期代码结构解释  1 Frame(page_id,data,pin_count,dirty)：内存数据长度固定4096；同一页只能有一个帧。get_page上下文管理器使用try/finally解除pin；调用者显式mark_dirty，不能通过返回拷贝修改后忘记通知。 2 LRU/FIFO.choose_victim：仅考虑pin_count=0。LRU在每次成功访问移动到最近端；FIFO只在首次装入时记录顺序，命中不改顺序。被pin的候选暂时跳过但不可被移出内部状态。 3 flush_page/flush_all/invalidate：写回成功再清dirty；失败保留dirty。释放页前invalidate要求未pin，丢弃已决定释放页的旧dirty内容，再由DiskManager写FREE头。统计与日志反映真实I/O，不能硬编码预期。 易错点：finally解除pin与dirty写回失败保留状态同样重要；仅在正常分支unpin会让一次错误耗尽缓存。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_lru_fifo_a_b_a_c 容量2，依次访问页A=2、B=3、A=2、C=4，每次访问后解除pin。 | LRU淘汰3，FIFO淘汰2；两者hits=1、misses=3、evictions=1；日志含准确victim页号。 |
| 2 test_pin_and_exception_release 同时pin页2、3，再请求4；随后在页2的with块内抛测试异常。 | 请求4为BufferFullError且2/3不被淘汰；异常退出后页2 pin_count归零，可作为候选。 |
| 3 test_dirty_eviction_survives_reopen 容量1，修改页2并mark_dirty，再请求3，关闭重开。 | 淘汰前write_page(2)恰执行一次；重开页2包含修改；干净页淘汰不产生写回。 |
| 4 test_failed_write_preserves_frame 页2为dirty且未pin，FakeDisk写页2时抛StorageIOError，再请求3。 | 异常向上传递；页2仍在池内且dirty=True；映射不出现半装入页3。 |
| 5 test_free_invalidates_dirty_cache 页2缓存含旧脏数据，释放2、重新分配2并写新内容，再flush_all与重开。 | 最终页2仅含新内容；不存在旧帧回写；对仍被pin的页执行释放会失败且不更新free_head。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b05.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B05 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么FIFO命中不更新队列？为什么不能先删除牺牲帧再尝试写回？ 答案要点：FIFO依据装入先后；若先删帧且写回失败，唯一最新数据丢失，因此提交状态变更必须在I/O成功后。 现场修改：新增只读pinned_pages统计，验证异常退出后为零；不改变LRU/FIFO的既有淘汰结果。

交付文件  minidb/storage/replacer.py；minidb/storage/buffer_pool.py；tests/storage/test_c_b05.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：FakeDisk只用于tests；生产注入真实C-B02。独立跑storage+contracts测试，最终与CLI演示缓存事件。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B05

AI_TASK_BEGIN C-B06
TASK_META member=C | id=C-B06 | kind=base | schema=1

C B06 TableHeap 与页式 Catalog Repository

课程依据  基础必做；G-P4、G-P5、G-P6、G-P8；C-S25、C-S43；D-S14、D-S17、D-S20。指导书明确要求真实行、跨页存储和作为特殊表的持久化Catalog；不能用内存字典或独立JSON文件代替。

任务目标  实现StoragePort的create_table、insert、scan、mark_delete、flush_all和stats；表页按next_page_id链接，页满后追加。Catalog固定table_id=0、首page1，使用相同页/缓存/行编码保存每列一条元数据记录。成功写回并重启后，恢复表结构、数据和tombstone。 RowCodec编码后先检查payload<=4056；超限抛RowTooLargeError，禁止反复分配新页。

前置任务  C-B01至C-B05；仅接收冻结TableMeta、StoredRow、RID和StoragePort。

允许修改  minidb/storage/table_heap.py；minidb/storage/catalog_repository.py；tests/storage/test_c_b06.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先用真实页/缓存做单表CRUD，再加页链扩展与扫描资源释放。 2 内置Catalog schema并复用同一表堆代码，禁止旁路文件保存元数据。 3 通过关闭和新建所有服务实例测试恢复，不能只清空某个内存字典。

预期代码结构解释  1 TableHeap：create_table先检验ID与columns，再分配空页并推进next_table_id；insert先encode，逐页找空间，页满新建并连接。scan校验table_id与页链无环，复制一页存活行后unpin，再yield StoredRow；RID保留原槽。 2 PageCatalogRepository：内置schema=(table_id INT,table_name VARCHAR,first_page_id INT,column_ordinal INT,column_name VARCHAR,column_type VARCHAR)。save_table写各列，load_tables按table_id分组并检查ordinal连续、字段一致、名称唯一，恢复不可变TableMeta。 3 删除与错误：mark_delete先验证RID页属于该表，再标记原Slot，避免跨表删除。数据损坏附RID/page_id，写回失败向上传递；不承诺I/O中途失败时的跨页事务回滚。next_table_id作为只读初值交给装配层。 易错点：yield放在持有pin的with内部会让调用方暂停扫描时占住页面；Catalog加载不可依赖尚未初始化的CatalogService。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-B06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_thousand_rows_cross_pages schema=(INT,VARCHAR)，插入1000行(i,'x'×160)，缓存容量2。 | 每行166字节、每槽8字节，每页23行，共44个数据页；scan得到1000个唯一RID及原值，pin最终为0。 |
| 2 test_delete_and_restart 保存表与3行，删除中间行，flush、关闭全部实例并重开。 | Catalog恢复相同schema与first_page_id；scan只返回两行；原删除槽仍有tombstone。 |
| 3 test_catalog_uses_pages 建立足够多含长列名的表使Catalog超过一页，并保存。 | Catalog页链长度≥2；文件中可通过RowCodec逐条读回六字段；无json、pickle或旁路元数据文件。 |
| 4 test_scan_early_stop_unpins 扫描多页表只next一次后保留迭代器，再请求其他页。 | 首次yield前所有页已unpin；容量1仍可装入其他页；关闭迭代器无泄漏。 |
| 5 test_reject_wrong_rid_and_catalog_corruption 用表B的RID删除表A记录；另构造Catalog列序号0、2。 | 跨表操作失败且两表数据不变；目录加载因ordinal不连续报StorageFormatError，不能返回残缺schema。 |
| 6 test_oversize_row_before_allocation 合法schema包含1015个INT，新行编码4060字节。 | RowTooLargeError；分配次数0、page_count、页链与文件字节不变。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_b06.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-B06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_b06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-B06 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：表结构首次启动时从哪里得到？为什么Catalog也能用普通行编码？ 答案要点：特殊表的固定schema内置在代码，记录内容描述用户schema；同一页堆和codec即可读写这些行，再组装TableMeta。 现场修改：新增只读table_page_count；断言1000行样例为44且统计不修改文件或留下pin。

交付文件  minidb/storage/table_heap.py；minidb/storage/catalog_repository.py；tests/storage/test_c_b06.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：CORE_STORAGE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：通过本地TableMeta直接验收，不等待A/B/D。整合时B注入Repository，D注入StoragePort，成功CREATE按分配ID→建页→登记→flush顺序执行。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-B06

AI_TASK_BEGIN C-E01
TASK_META member=C | id=C-E01 | kind=extension | schema=1

C E01 删除空间复用

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P8；C-S35；D-S6、D-S15。删除与空间管理的拓展；复用策略及旧RID约束属于项目扩展选择。

任务目标  在不重用槽号的前提下复用已删除payload空洞：新记录始终获得新Slot，旧RID持续保持删除状态。采用first-fit找足够空洞，仍为新Slot预留8字节。核心文件可读，避免引入需要跨成员修改的RID代数。

前置任务  本地C-B03、C-B06；在本成员扩展任务目录实现。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e01.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 构造有洞但连续空间不足的页。 2 加入洞搜索及新槽容量检查。 3 验证旧RID和重启后的状态。

预期代码结构解释  1 find_hole(size)：从删除槽收集空区，排序并合并相邻区；排除活记录与未来槽目录所占字节。 2 insert_reusing_hole：先计算新目录边界，再选洞；成功才一次更新槽与记录，失败不改页。 3 validate：存活payload不得重叠；已删除槽不是新记录地址，新旧RID不能别名。 易错点：复用已删除槽号会使旧RID指向新行；本任务明确只复用payload区。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_reuse_payload_not_slot 删除300字节槽1，再插入200字节。 | 新slot_id大于所有旧槽；新payload位于旧洞内；读取旧RID仍报删除。 |
| 2 test_hole_too_small 只有100字节洞，请求101字节且尾部不足。 | PageFullError且字节不变。 |
| 3 test_slot_directory_space_required payload有洞但目录无法再增长8字节。 | 拒绝插入，不覆盖现有记录。 |
| 4 test_reopen_reuse_consistent 复用后写回重开。 | 全部存活值与RID保持，删除槽未复活。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e01.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E01 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么洞足够大还可能无法插入？ 答案要点：新记录仍需新的8字节Slot，目录边界不能侵入存活记录。 现场修改：将first-fit改为best-fit，对两种策略断言结果数据一致并比较剩余洞。

交付文件  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e01.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_SPACE_REUSE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：纯存储扩展可独立完成；无需A/B/D，集中合入后复跑核心RID删除测试。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E01

AI_TASK_BEGIN C-E02
TASK_META member=C | id=C-E02 | kind=extension | schema=1

C E02 页面压缩与 RID 保持

课程依据  扩展选做；G-P8；C-S35；D-S6、D-S15。页内空间回收的可选工程改进，不属于基础tombstone要求。

任务目标  把存活payload紧凑排列到页尾，只更新原Slot.offset。槽号与slot_count不变，删除槽继续带标记，长度可归零。使用临时页构造后替换，避免原地移动覆盖尚未复制的数据。

前置任务  本地C-B03、C-B06；可不做C-E01。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e02.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 做交错删除样例并记录所有RID。 2 实现临时缓冲压缩和幂等性。 3 通过写回重开及后续插入检查。

预期代码结构解释  1 compact：先验证页，再复制存活payload到临时4096字节缓冲；依槽号保持映射。 2 rewrite_slots：保留存活槽号/flags，重写offset；删除槽length=0，不能视为新槽。 3 free_end：由存活payload总长度计算；free_start仍为32+8×slot_count，目录空间不回收。 易错点：压缩payload不等于重编号Slot；原地按错误顺序拷贝会覆盖源记录。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_rid_stable_after_compact 五条不同长度记录，删除槽1、3。 | 槽0、2、4的值与RID不变；槽1、3仍删除。 |
| 2 test_compact_free_space 存活payload总长1000，slot_count=5。 | free_start=72，free_end=3096，可用3024字节。 |
| 3 test_compact_idempotent 同一页连续压缩两次。 | 两次最终字节完全相同。 |
| 4 test_compact_corrupt_page_rejected 活槽越界或重叠。 | 先报格式错误，原页字节不变。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e02.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E02 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么压缩后slot_count不能改为存活行数？ 答案要点：slot_id是RID的一部分，减少/重排目录会破坏外部定位。 现场修改：增加压缩前后碎片字节统计，断言压缩后payload洞为零。

交付文件  minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e02.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_PAGE_COMPACTION；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：存储模块内部可独立验收；若与C-E01组合，重跑复用策略及旧RID不复活测试。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E02

AI_TASK_BEGIN C-E03
TASK_META member=C | id=C-E03 | kind=extension | schema=1

C E03 Free Space Map

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P8；C-S35；D-S6、D-S7、D-S15。材料涉及页空闲空间；建立候选页索引是可选性能扩展。

任务目标  用每表page_id到可插入字节上界的索引减少INSERT遍历。Map只是提示，目标页必须重新核实；缺失或过期时回退正确页扫描。首次打开可扫描页链重建，不引入旁路权威元数据文件。

前置任务  本地C-B06；基础版先使用可重建的内存Map。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/free_space_map.py；minidb/storage/table_heap.py；tests/storage/test_c_e03.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 实现Map纯结构和候选排序。 2 把更新接入插入成功分支。 3 注入错误估计验证回退与重建。

预期代码结构解释  1 FreeSpaceMap.find(size)：按确定顺序返回估计容量足够的候选，计算含新Slot开销。 2 refresh(page)：插入、删除空间复用、压缩后更新提示；无复用的tombstone不增加可用容量。 3 fallback：候选失败先刷新再尝试下一页，最终按原表堆逻辑分配，避免无限重试。 易错点：把提示当作权威容量会在压缩或删除后产生错误；优化不能改变正确性。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_choose_existing_space 三页余量20、500、50，请求200字节含槽。 | 选第二页，不分配新页。 |
| 2 test_stale_overestimate Map称页可容纳500，实际仅20。 | 刷新并回退，不覆盖记录、不死循环。 |
| 3 test_rebuild_after_reopen 关闭后丢弃全部Map状态。 | 重建后所有插入/扫描结果与无Map版本相同。 |
| 4 test_delete_without_reuse_no_gain 基础tombstone删除一条行。 | Map连续可用容量不增加。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e03.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E03 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么Map失效不能使INSERT失败？ 答案要点：真实页头才是容量依据，Map只是减少搜索的可重建索引。 现场修改：加入命中候选次数统计，比较相同插入序列的页读取数。

交付文件  minidb/storage/free_space_map.py；minidb/storage/table_heap.py；tests/storage/test_c_e03.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_FREE_SPACE_MAP；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：仅C内部扩展；不改变StoragePort，性能对照用同样数据与缓存容量。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E03

AI_TASK_BEGIN C-E04
TASK_META member=C | id=C-E04 | kind=extension | schema=1

C E04 页面校验和与损坏检测

课程依据  扩展选做；G-P6、G-P8；C-S37；D-S6、D-S13。课程要求I/O异常与边界测试；校验和属于加强完整性检测的扩展。

任务目标  采用CRC32检测页字节被意外修改。v2文件为每页保留最后4字节校验值，计算时该区清零；数据页payload终点改为4092。v1保持原格式，只读检查不偷偷升级；显式迁移另立任务。 页构造按版本选择payload终点：v1=4096，v2=4092；旧版读写回归单独验证。

前置任务  C-B01、C-B02、C-B05；独立存储格式v2基线。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/checksum.py；minidb/storage/disk_manager.py；minidb/storage/superblock.py；tests/storage/test_c_e04.py；docs/extensions/page_checksum_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；minidb/storage/page.py；minidb/storage/constants.py；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结v2格式快照及测试样例。 2 接入页I/O，更新v2容量计算。 3 翻转头部和payload字节验证损坏路径。

预期代码结构解释  1 crc_page：复制页并清零校验区，对4096字节求CRC32，存uint32 little-endian。 2 verify_before_decode：磁盘读取后先验证再解释Slot；失败报告page_id与期望/实际CRC。 3 version_gate：v2新建库使用4092终点；v1读写走原路径，不允许混合头字段。 易错点：CRC只能检测损坏，不提供恢复、加密或事务原子性。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_v2_crc_roundtrip 写入v2数据页并重开。 | CRC验证通过、数据往返一致。 |
| 2 test_detect_bit_flip 分别翻转头部及payload一位。 | 均ChecksumError且附页号，不能返回行。 |
| 3 test_v2_exact_capacity 空v2页插入4052字节。 | 恰好装满；4053字节拒绝，校验区不被占用。 |
| 4 test_v1_not_silently_upgraded 打开核心v1文件后关闭。 | 文件哈希及version不变，仍可由核心读取。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e04.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E04 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为何必须先校验再信任slot_count？ 答案要点：损坏的计数可能驱动越界解码，应先判页完整性再读结构。 现场修改：增加一次性离线校验命令，断言只读且列出全部坏页。

交付文件  minidb/storage/checksum.py；minidb/storage/disk_manager.py；minidb/storage/superblock.py；tests/storage/test_c_e04.py；docs/extensions/page_checksum_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；minidb/storage/page.py；minidb/storage/constants.py；delivery/member_c.json。功能组：EXT_PAGE_CHECKSUM；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C独立验收v2库；只有小组选中格式升级后进入扩展整合，不覆盖核心v1演示库。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E04

AI_TASK_BEGIN C-E05
TASK_META member=C | id=C-E05 | kind=extension | schema=1

C E05 Clock 替换策略

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P7；C-S35；D-S8、D-S15。课程要求常用缓存策略；Clock是在已完成LRU/FIFO后的可选比较实验。

任务目标  新增ClockReplacer，命中把reference bit置1，时钟手扫描未pin帧；遇1清零给第二次机会，遇0才选作牺牲页。给扫描设置有限轮次，全pin时返回无候选，由BufferPool抛明确错误。

前置任务  C-B05；复用Frame和pin协议。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/replacer.py；tests/storage/test_c_e05.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 把Clock加入策略枚举/工厂的C内部配置。 2 实现确定性环与hand测试。 3 使用同一BufferPool脏页测试做策略复用。

预期代码结构解释  1 on_access：页在环内只出现一次，设reference=1；新页加入固定位置。 2 choose_victim：从hand开始，跳过pin，清引用位后继续；选中后hand指向后继。 3 remove：移除页时修正hand，空池状态合法；不负责脏页写回，仍由BufferPool统一处理。 易错点：Clock不应复制一套写回逻辑；否则异常处理会与LRU/FIFO分叉。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_second_chance 环A、B，hand=A，引用位[1,0]且均未pin。 | A清0，选择B，hand移至A。 |
| 2 test_skip_pinned A被pin、B引用0。 | 选B，A保留且不被移除。 |
| 3 test_all_pinned_bounded 两个帧都被pin。 | 有限扫描后无候选；BufferFullError，无无限循环。 |
| 4 test_dirty_clock_eviction Clock选中dirty页。 | 复用先写回后淘汰规则，重启读到修改。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e05.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E05 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：reference bit为什么不是精确的最近访问时间？ 答案要点：它只记录最近扫描周期是否访问，以较低维护成本近似近期性。 现场修改：增加每次选页扫描步数统计，验证全pin上界。

交付文件  minidb/storage/replacer.py；tests/storage/test_c_e05.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_CLOCK；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：只在C内部切换策略，可独立完成；最终CLI若要选择Clock由小组扩展配置适配。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E05

AI_TASK_BEGIN C-E06
TASK_META member=C | id=C-E06 | kind=extension | schema=1

C E06 顺序扫描预取

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P8；C-S35；D-S8、D-S15。顺序访问与缓冲池原理的性能扩展，课程没有要求线程或异步I/O。

任务目标  扫描当前页完成复制并unpin后，尝试把next页提前装入缓存。预取是可失败的性能提示，不能抢占pin页或改变行顺序；容量1时可关闭预取。分别统计需求读与预取读，避免把预取计为普通命中来夸大收益。

前置任务  C-B05、C-B06；首先采用同步单页预取。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/buffer_pool.py；minidb/storage/table_heap.py；tests/storage/test_c_e06.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 加入可关闭开关，默认保持核心行为。 2 实现有限单页预取和独立统计。 3 对比开关两种扫描的值与RID。

预期代码结构解释  1 prefetch(page_id)：已缓存则无重复I/O；只在有可用帧时装入，结束pin=0。 2 scan_hook：读到可信next后触发，页链仍由原scan验证，不假定页号连续。 3 metrics：记录prefetch_reads/useful/unused，结果正确性不得依赖预取成功。 易错点：同步预取未必更快；必须报告读取次数与测量条件，不能凭名称断言提升。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_prefetch_same_rows 页链2→7→4，同数据分别开关预取。 | 结果顺序、值、RID完全相同。 |
| 2 test_no_duplicate_read next页已缓存。 | 预取不再调用read_page。 |
| 3 test_pinned_pool_skips_hint 所有帧被其他访问pin。 | 预取跳过，无BufferFullError传播至用户查询。 |
| 4 test_early_stop_no_pin_leak 扫描取一行后停止。 | 预取帧和扫描帧pin均0，统计可区分未使用预取。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e06.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E06 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么不能用page_id+1代替next_page_id？ 答案要点：分配和复用会让同表页不连续，页链才代表表的物理组织。 现场修改：容量1自动禁用预取，验证读取次数不超过关闭预取版本。

交付文件  minidb/storage/buffer_pool.py；minidb/storage/table_heap.py；tests/storage/test_c_e06.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_PREFETCH；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：独立存储优化；不要求其他成员同步，最终性能演示与D-E09可选组合。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E06

AI_TASK_BEGIN C-E07
TASK_META member=C | id=C-E07 | kind=extension | schema=1

C E07 行更新与迁移

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S6、D-S8、D-S17。UPDATE为材料列出的扩展；行变长时的物理迁移是C方向的配套能力。

任务目标  实现模块内update_row(table,rid,values)->RID：新字节不长于旧记录时原槽覆写；更长时先插入新行，再删除旧槽并返回新RID。调用方必须使用返回值；不宣称RID稳定，也不宣称迁移具有断电原子性。

前置任务  C-B03、C-B04、C-B06；扩展接口快照storage_update_v1。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/table_heap.py；minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e07.py；docs/extensions/storage_update_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 写扩展契约规定返回RID和失败语义。 2 分别实现缩短与迁移分支。 3 断言正常完成后只扫描到一个新值。

预期代码结构解释  1 preflight：验证RID属于表、行未删除以及新值完整可编码，失败不动旧行。 2 in_place：保留slot_id、更新length，剩余字节清零；不擅自增大连续空闲区。 3 relocate：先成功insert得到new_rid，再tombstone旧槽；插入失败保留旧行，I/O中途失败按非事务边界报告。 易错点：先删旧行再插新行会在空间不足时丢数据；返回新RID的契约必须告知索引使用者。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E07。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_short_update_same_rid 'abcdef'更新为'xy'。 | 返回原RID，读出xy，无旧尾内容。 |
| 2 test_long_update_new_rid 满页短串更新为200字节串。 | 返回不同RID；旧槽删除；scan只含新行一次。 |
| 3 test_failed_insert_keeps_old 迁移insert注入分配失败。 | 旧槽未删除且旧值仍可读。 |
| 4 test_reopen_updated_row 成功更新后flush并重开。 | 新值存在，旧值不再返回。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e07.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E07 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e07.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E07 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：未来加索引后，迁移为什么不能只改表堆？ 答案要点：索引叶子保存RID，迁移后必须更新索引映射或采用稳定间接指针。 现场修改：加入相同值更新的无写回分支，断言dirty与写回数不增加。

交付文件  minidb/storage/table_heap.py；minidb/storage/page.py；tests/storage/test_c_e07.py；docs/extensions/storage_update_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_UPDATE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C能力可独立测；完整UPDATE需A-E01、B-E04、D-E02与本任务统一扩展契约后集中整合。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E07

AI_TASK_BEGIN C-E08
TASK_META member=C | id=C-E08 | kind=extension | schema=1

C E08 Overflow Page 大记录

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P8；C-S35；D-S6、D-S7、D-S15。课程讨论页与行组织；超页记录是可选存储扩展，核心VARCHAR上限保持255字节。

任务目标  先提供字节对象层的write_blob/read_blob/delete_blob，主记录保存总长度、首溢出页和版本。溢出链使用专用页类型，验证长度与环；独立验收可用10000字节payload，不把SQL VARCHAR悄悄扩到新范围。

前置任务  C-B02至C-B06；独立v2大记录格式与测试codec。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/overflow.py；tests/storage/test_c_e08.py；docs/extensions/overflow_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结描述符与专用页布局。 2 实现跨页读取和严格结构验证。 3 验证删除重用及分配失败清理。

预期代码结构解释  1 write_blob：按冻结v2块容量切片，链接专用页，返回描述符；失败列出已分配页供清理。 2 read_blob：逐页复制后unpin，校验类型、next、累计长度及最多页数，拒绝截断/环。 3 delete_blob：先验证整链，再经缓存失效协调逐页释放；不能释放其他表数据页。 易错点：单独大字节对象成功不代表SQL大字符串已经可用；类型、行格式与语义上限需共同升级。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E08。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_large_blob_roundtrip 10000字节含00与FF的payload。 | 跨≥3页，重开后逐字节一致，pin为0。 |
| 2 test_bad_chain_rejected 溢出链环、短链、总长度不符。 | 均有限步骤内StorageFormatError。 |
| 3 test_free_overflow_pages 删除完整blob后重新分配。 | 原溢出页可复用，主数据页不被释放。 |
| 4 test_core_varchar_limit_unchanged 核心codec编码256字节VARCHAR。 | 仍拒绝；blob测试不绕过核心类型约束。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e08.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E08 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e08.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E08 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么描述符要存总长度？ 答案要点：用于恢复边界、检测截断与多余链页，并防止无限读取。 现场修改：新增每blob最大页数限制，超限提前拒绝并验证无分配泄漏。

交付文件  minidb/storage/overflow.py；tests/storage/test_c_e08.py；docs/extensions/overflow_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_OVERFLOW；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C独立字节层完成；完整SQL大字段需A-E06、B-E08及相应执行/codec格式整合，未选中不合核心。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E08

AI_TASK_BEGIN C-E09
TASK_META member=C | id=C-E09 | kind=extension | schema=1

C E09 B+ 树与 Index Manager

课程依据  扩展选做；C-S35；D-S9、D-S11、D-S12、D-S15、D-S17。PPT强调B+树与范围扫描原理，同时将复杂索引列为扩展；核心仍用SeqScan。

任务目标  实现页式B+树，叶子存(key,RID)并按key、page_id、slot_id排序；重复键保留多项。支持插入、分裂、根增长与闭区间扫描；删除先采用叶项逻辑删除，暂不实现合并。索引作为可重建辅助结构，不能替代表堆。

前置任务  C-B02、C-B05、C-B06；从单列INT非唯一索引开始。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/bplus_tree.py；minidb/storage/index_manager.py；tests/storage/test_c_e09.py；docs/extensions/int_index_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结小扇出测试布局与节点不变量。 2 实现叶与内部节点分裂。 3 持久化根位置并对照排序数组验收。

预期代码结构解释  1 find_leaf：采用复合分隔键(key,page_id,slot_id)，等值/范围下界以(key,-1,-1)搜索最左候选叶，避免重复key跨叶时漏左侧。索引节点均在专用页持久化。 2 split：满叶分裂并连接next_leaf，向父传播分隔键；根满创建新根，更新扩展元数据。 3 range_scan：定位下界叶后沿叶链过滤到上界，返回RID列表；重复键顺序确定。 易错点：维护表堆而不维护索引会返回错误RID；不能把独立树测试称为SQL已使用索引。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E09。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_split_and_sorted_scan 小扇出插入乱序1至100。 | 根增长；全范围输出1至100递增，所有叶同深度。 |
| 2 test_duplicate_keys_across_leaves 小扇出下相同key=5插入足以跨3个叶页的不同RID。 | 等值查返回完整RID多重集合；删除一项并重启后只少该RID，无跨叶遗漏。 |
| 3 test_range_and_restart 写回重开查闭区间20至25。 | 恰返回六键及正确RID。 |
| 4 test_logical_index_delete 删除键5对应一个RID。 | 其余重复键保留，重启后结果一致。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e09.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E09 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e09.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E09 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：B+树叶子链接为什么有利于范围扫描？ 答案要点：定位起点后可顺序遍历叶页，避免为每个后续键重新从根搜索。 现场修改：加入树高与页访问统计，解释小扇出和大扇出的差异。

交付文件  minidb/storage/bplus_tree.py；minidb/storage/index_manager.py；tests/storage/test_c_e09.py；docs/extensions/int_index_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_INDEX；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C可独立建立并查询索引；SQL自动选索引还需B扩展计划、D索引算子和写入维护适配，集中另行整合。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E09

AI_TASK_BEGIN C-E10
TASK_META member=C | id=C-E10 | kind=extension | schema=1

C E10 WAL 页面日志与恢复基础

课程依据  扩展选做；G-P6；C-S35；D-S8、D-S13、D-S17。Redo/Undo与事务为PPT背景和长期扩展，本卡只实现单写入者的页级redo恢复模型。

任务目标  把一组页后镜像作为提交单元写入WAL，含长度、序号、页号、校验和与COMMIT记录。先持久化完整提交日志，再写数据页；恢复只重放完整已提交单元。明确不含多事务并发、undo或SQL级隔离。

前置任务  C-B01、C-B02、C-B05；独立实验库，需新日志格式。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/wal.py；minidb/storage/recovery.py；tests/storage/test_c_e10.py；docs/extensions/page_redo_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 写日志格式及故障点表。 2 实现单批次日志先行写回。 3 用子进程故障注入验证恢复，不只模拟正常退出。

预期代码结构解释  1 append_batch：完整页镜像带单调序号；COMMIT含批次校验，调用flush与os.fsync后才允许数据页写回。 2 recover：顺序验证日志，尾部不完整批次忽略，完整提交按序覆盖页；重放后fsync数据文件。 3 idempotence：相同日志重复重放得到相同页字节；恢复成功后才截断/归档日志。 4 提交门控：未提交页镜像保存在批次私有映射，不进入可淘汰dirty帧；WAL镜像和COMMIT fsync成功后才安装到BufferPool/写数据页。所有数据页（含Superblock和Catalog）统一遵守。 易错点：Python文件flush不等于fsync；页日志成功也不等于SQL事务语义完整。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E10。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_committed_redo_after_crash COMMIT已fsync，数据页尚未写时结束进程。 | 重开恢复出全部批次新页。 |
| 2 test_ignore_uncommitted_tail 只有页镜像，无完整COMMIT。 | 恢复不应用该批次。 |
| 3 test_redo_idempotent 同日志恢复两次。 | 数据文件哈希相同。 |
| 4 test_corrupt_log_detection 修改完整日志中部一字节。 | 校验失败并停止，不能静默重放损坏页。 |
| 5 test_uncommitted_pages_never_evict_to_data Buffer容量1；未提交修改2页迫使缓存替换，再结束进程。 | 数据文件保持旧字节；未提交镜像未进入可写回缓存，恢复不应用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e10.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E10 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e10.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E10 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：为何写数据页之前必须持久化日志？ 答案要点：若数据先落盘而日志缺失，故障后就没有完整可验证的恢复依据。 现场修改：增加恢复扫描摘要，列出有效提交数和被忽略尾部字节数。

交付文件  minidb/storage/wal.py；minidb/storage/recovery.py；tests/storage/test_c_e10.py；docs/extensions/page_redo_v1.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_WAL；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C独立故障模型可验收；与D-E07组合前还需定义SQL提交边界和回滚策略，不能仅靠命令外壳宣布事务完成。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E10

AI_TASK_BEGIN C-E11
TASK_META member=C | id=C-E11 | kind=extension | schema=1

C E11 Page Dump 与文件结构检查工具

课程依据  扩展选做；G-P7、G-P8；C-S37、C-S42；D-S6、D-S15、D-S20。课程要求测试证据和代码理解；可读页转储用于把字节与逻辑记录对照。

任务目标  提供python -m minidb.storage.page_dump mini.db --page 2形式的只读检查。输出文件偏移、页头、槽范围、删除标记、payload十六进制和可选按schema解码的行；未知/坏页输出诊断并返回非零退出码，不尝试修复。

前置任务  C-B01至C-B06；完全只读工具。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/page_dump.py；tests/storage/test_c_e11.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先做纯bytes到结构字典。 2 加入只读命令入口及退出码。 3 保存可重复演示命令到讲解文件。

预期代码结构解释  1 inspect_file：只用rb打开，检查长度、Superblock与页范围，不创建数据库文件。 2 dump_page：按固定偏移解释头与槽，用文本或JSON输出，中文编码UTF-8。 3 check_structure：检查表链、空闲链和页所有权冲突，访问集合阻断环；不依赖B或D实现。 易错点：复用会自动初始化的open函数可能把检查工具变成写入工具，必须选择只读路径。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E11。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_dump_known_slot 页2含槽0，offset=4080、length=16。 | 输出准确偏移、长度和16字节hex，不丢前导零。 |
| 2 test_read_only_hash 正常与损坏文件各运行一次。 | 运行前后文件哈希均不变。 |
| 3 test_missing_path_not_created 不存在的路径。 | 非零退出且不创建文件。 |
| 4 test_cycle_and_owner_conflict 表链有环或同页属于两表。 | 明确页号诊断，有限步骤退出。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e11.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E11 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e11.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E11 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：十六进制转储怎样证明VARCHAR长度以字节计？ 答案要点：将长度前缀与后续UTF-8字节逐个计数，再对照字符数量即可。 现场修改：增加只输出某个RID的选项，验证页号与槽号越界提示。

交付文件  minidb/storage/page_dump.py；tests/storage/test_c_e11.py；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_PAGE_DUMP；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：C模块即可交付独立命令；可为全组报告生成页证据，无需等待SQL前端。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E11

AI_TASK_BEGIN C-E12
TASK_META member=C | id=C-E12 | kind=extension | schema=1

C E12 Extent 与简化 Tablespace

课程依据  扩展选做；D-S7、D-S13、D-S15、D-S17；C-S35；G-P4。D-S7介绍Extent和Tablespace；本项目只在独立扩展中研究批量分配与逻辑页映射。

任务目标  把8页组成一个教学Extent，用位图标记已用页；Tablespace维护全局逻辑page_id到文件编号和页偏移的稳定映射。先实现两个文件与确定性映射，给出重启恢复和页释放规则，不照搬MySQL示例的具体文件名或规模。

前置任务  C-B01、C-B02、C-B05；新格式实验基线，不替换核心单mini.db边界。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/storage/extent_manager.py；minidb/storage/tablespace.py；tests/storage/test_c_e12.py；docs/extensions/tablespace_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为页号、字节页、TableMeta、行值或 RID；输出为持久化页、StoredRow、BufferStats、Catalog 记录或带页上下文的存储错误。

公共接口  StoragePort、CatalogRepositoryPort，以及 metadata、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 冻结两个文件的映射与元数据格式。 2 实现Extent分配/释放纯逻辑。 3 接文件I/O与重启、缺失文件检测。

预期代码结构解释  1 ExtentManager：8位使用图，分配最低空位；全满才新增Extent，释放仅清对应位且协调缓存。 2 Tablespace.map：逻辑页号映射为(file_id,local_page_id)，再乘4096求偏移，映射元数据有版本与校验。 3 reopen：先恢复映射后开放I/O，缺失任一文件明确失败；不重新分配旧逻辑页号。 易错点：全局page_id不能直接乘页大小定位任意文件，必须先通过稳定映射。

实现提示词  我是成员 C，执行任务 C-E12。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_c.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_extent_boundary 连续分配9个数据页。 | 前8页使用一个Extent，第9页来自下一Extent，无重复ID。 |
| 2 test_bitmap_reuse 释放某Extent内第3位后再分配。 | 复用对应逻辑页，其他位不变。 |
| 3 test_two_file_restart 两文件各写不同页，关闭重开。 | 全局ID映射及数据保持，offset为本地页号×4096。 |
| 4 test_missing_file_rejected 映射存在但第二文件缺失。 | 明确StorageFormatError，不创建空文件掩盖丢失。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/storage/test_c_e12.py、tests/contracts 与 tests/storage 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 C-E12 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_c.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/storage/test_c_e12.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/storage

代码讲解提示词  只根据 C-E12 的真实源码、测试与 delivery/member_c.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_c.md。

理解考试与小修改  讲解题：Extent解决什么问题，为什么不会改变SQL表的逻辑结构？ 答案要点：它改善批量空间分配和物理局部性；表仍通过页与RID接口访问记录。 现场修改：提供Extent利用率输出，断言分配9页后的已用数与位图一致。

交付文件  minidb/storage/extent_manager.py；minidb/storage/tablespace.py；tests/storage/test_c_e12.py；docs/extensions/tablespace_v2.json；docs/walkthrough/member_c.md；delivery/member_c.json。功能组：EXT_TABLESPACE；最终整合输入：_integration_input/member_c。整合范围：独立存储实验可验收；完整系统采用多文件需小组选择v2装配基线，核心single-file测试保持不变。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END C-E12

成员 D 执行器 结果和 CLI

从逻辑计划到行流

执行器接收Plan，按节点类型组装算子。SELECT的Project拉取Filter，Filter再拉取SeqScan。每次next至多向父算子交付一行，直到返回None。C负责把数据页中的字节解码为StoredRow，D在行的层次处理条件和投影。WHERE对应布尔求值，SELECT列列表对应列序号映射。保留RID使物理记录可被DELETE定位；投影中的值不能取代RID。

资源与错误沿调用链释放

open建立迭代状态，next推进，close释放子迭代器；try/finally保证出现错误或提前结束时也关闭。生成器若跨yield保持pin，会让容量为2的缓存很容易耗尽，因此C复制行并unpin后再yield，D在提前停止时调用close。正常结束、用户输入错误和程序缺陷是不同路径，库函数不应print后假装返回空结果。

写入与元数据的协调

CREATE需要一个真实物理首页以及Catalog登记。D向B的Catalog服务申请表号，向C创建数据页，再将完整TableMeta注册到B，B通过C的Repository写入特殊表。INSERT接收已经排好列顺序的值，DELETE接收原RID。成功写语句flush，核心保证正常关闭后重启的数据持久化；跨多个写步骤遇到IO故障的原子恢复需后续WAL与Undo设计。

执行服务和用户界面

ExecutionService不接收SQL，只负责Plan执行和结果。CLI只知道ApplicationPort，因此独立开发时可用FakeApp；集中装配时替换真实应用即可。integration收集Token、AST、Semantic、Plan和优化Plan事件，D只补充执行事件并格式化。D-S19、D-S20的骨架省略了语义和真实页存储，返回dummy row；正式系统须把这些阶段全部接通。连接认证、权限和并发不是核心CLI必须实现的功能。

本成员任务一览  D-B01 BoundExpression 求值器；D-B02 SeqScan Filter Project 算子；D-B03 建表与插入执行器；D-B04 删除执行器与影响行数；D-B05 执行服务 Trace 与结果格式；D-B06 通过 ApplicationPort 构建 CLI；D-E01 EXPLAIN 只读计划展示；D-E02 UPDATE 执行器；D-E03 Sort 与 Limit 算子；D-E04 Aggregate 与 GroupBy 算子；D-E05 Nested Loop Join 算子；D-E06 批量插入与 CSV 导入；D-E07 事务命令外壳；D-E08 本地 HTTP API；D-E09 算子统计与性能分析；D-E10 CLI 历史与元命令；D-E11 查询取消与输出限制

AI_TASK_BEGIN D-B01
TASK_META member=D | id=D-B01 | kind=base | schema=1

D B01 BoundExpression 求值器

课程依据  基础必做；G-P4、G-P8；C-S27、C-S28；D-S10。将语义阶段已经检查的表达式转为每行布尔结果。BOOL仅用于内部表达式是本项目约定。

任务目标  实现 evaluate(expr, values)。Literal返回原值，BoundColumn按index取值，比较产生bool，AND、OR短路，NOT取反。INT支持六种比较；VARCHAR仅支持等于和不等于。WHERE条件必须产生真正的bool；Python中bool属于int的子类，不能据此混淆SQL类型。

前置任务  冻结bound.py；使用手工Bound节点，无须等待B。

允许修改  minidb/runtime/expression_evaluator.py；tests/runtime/test_d_b01.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先手工构造Literal和Column进行单节点测试。 2 实现比较，再实现短路和NOT，加入拒绝非bool的分支。 3 给每个分支编写测试并画出复合条件的递归调用顺序。

预期代码结构解释  1 evaluate：递归分派不可变节点；输入是Bound表达式和schema顺序的tuple，不接收SQL或原始列名。取列只用index，不临时查询Catalog。未知节点抛ExecutionError并保留span。 2 evaluate_binary：先读取左侧；AND遇False、OR遇True立即返回，其他情况才求右侧。比较运算使用白名单映射，不调用eval。合法输入不发生隐式字符串转数字。 3 evaluate_unary：只接受NOT和bool。错误路径区分无效节点、越界列、类型契约破坏；报出节点位置和原因，测试应暴露编程错误，不能统一吞掉异常返回False。 易错点：不要把字符串"False"转成True，也不要按列名反复线性检索。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db01_columns values=(7,"Tom",22)，BoundColumn(index=2,INT) | 结果为22，values保持不变。 |
| 2 test_db01_predicate age>=18 AND NOT(name="Tom")；Tom22与Alice20 | 分别False和True；返回type为bool。 |
| 3 test_db01_short_circuit False AND BadExpr、True OR BadExpr | 返回False/True；用spy证明右节点调用次数为0。 |
| 4 test_db01_bad_column index=3，只有3列 | ExecutionError含阶段EXECUTION、原span与越界原因。 |
| 5 test_db01_no_coercion 人工构造INT与VARCHAR比较或NOT 1 | 显式拒绝；不返回真假代替错误。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b01.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B01 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么短路需要在递归求右侧之前判断？ 答案要点：先求两侧就已经执行了右侧，后面的if无法撤销；短路也决定未来错误和副作用是否发生。 现场修改：加入一个比较符的别名映射，只调整白名单与相应测试，说明语义类型规则仍由B负责。

交付文件  minidb/runtime/expression_evaluator.py；tests/runtime/test_d_b01.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：Fake只需手工Bound节点；全链路依赖B-B04，D的验收可以提前完成。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B01

AI_TASK_BEGIN D-B02
TASK_META member=D | id=D-B02 | kind=base | schema=1

D B02 SeqScan Filter Project 算子

课程依据  基础必做；G-P4、G-P8；C-S30至C-S32；D-S9、D-S10。执行Logical Plan中的三类查询算子，保留行到物理位置的联系。拉取式协议由本项目选定。

任务目标  实现open、next、close生命周期，next返回StoredRow或None。SeqScan调用storage.scan；Filter只保留谓词为True的行；Project按indices重排values且保留原RID。空表立即结束，close可重复调用。查询最外层输出列名由ProjectPlan.names决定。

前置任务  D-B01；StoragePort Fake。

允许修改  minidb/runtime/operators.py；tests/runtime/test_d_b02.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 以记录调用次数的Fake构造scan。 2 分别验证过滤与投影，再组合三层算子。 3 模拟中途异常和提前关闭，检查所有子算子都close。

预期代码结构解释  1 SeqScanOperator：open创建迭代器，next只前进一次，耗尽转为None；close调用生成器close释放资源，不能把数据库读写放入构造函数。 2 FilterOperator：循环拉取child直到命中或耗尽，不能递归跳过上千行导致栈溢出；异常也须沿finally关闭child。 3 ProjectOperator：对同一StoredRow创建新的values tuple，rid原样传递；索引重复则结果列也重复。算子树由plan递归建造，不直接识别SELECT文本。 易错点：如果投影丢掉RID，后续需要定位记录的算子会失效；核心DELETE不挂Project节点。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db02_empty Fake scan为空 | 第一次next是None，scan只创建一次。 |
| 2 test_db02_projection RID(2,0)，values=(1,"Alice",20)，indices=(1,0,1) | values=("Alice",1,"Alice")，rid仍(2,0)。 |
| 3 test_db02_filter 10000行均不匹配 | 无RecursionError，结果空，读取次数为10000。 |
| 4 test_db02_tree 三行age为17、20、22，过滤>=20，投影name | 精确返回后两人，原行未改变。 |
| 5 test_db02_close 求值器在第二行抛错误 | 错误传出；Fake记录close次数为1，重复close无副作用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b02.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B02 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么Filter.next要用循环？ 答案要点：一次next可能跳过任意多行，循环维持固定栈深；每次仍只向父节点交付一个匹配行。 现场修改：加入输出行计数器，要求两次open重置并验证不改变结果。

交付文件  minidb/runtime/operators.py；tests/runtime/test_d_b02.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：Storage Fake维护StoredRow列表和关闭日志；物理多页遍历由C负责。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B02

AI_TASK_BEGIN D-B03
TASK_META member=D | id=D-B03 | kind=base | schema=1

D B03 建表与插入执行器

课程依据  基础必做；G-P4、G-P5、G-P8；C-S30；D-S8、D-S14。把通过语义检查的CreateTablePlan和InsertPlan落实为页修改与Catalog登记。

任务目标  CREATE按allocate_table_id、storage.create_table、构造TableMeta、catalog.register_table、flush_all顺序完成。INSERT接收按schema排好的values，调用storage.insert并flush。成功影响行数CREATE为0、INSERT为1。预期错误不返回成功；IO中途失败停止本条语句并报告，核心不承诺事务回滚。

前置任务  D-B01；CatalogPort和StoragePort Fake。

允许修改  minidb/runtime/command_executors.py；tests/runtime/test_d_b03.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 编写带调用顺序日志的两个Fake。 2 实现成功路径和重复表检查。 3 向create、register和flush注入独立失败，证明失败不打印成功。

预期代码结构解释  1 execute_create：写入前防御性检查名称是否已存在；表号只在执行时申请，first_page_id来自storage。注册成功后才返回结果；元数据不可用猜测页号。 2 execute_insert：使用plan.table和plan.values，不再次解析INSERT列列表。真实RID可以进入Trace，用户结果保持统一ExecutionResult结构。 3 flush边界：每条成功写语句持久化，正常退出再flush。write或save失败时保留异常上下文，提示阶段/表/IO原因，不能把错误视为受影响0行。 易错点：Catalog是逻辑元数据服务，不由D偷偷用JSON文件代替。IO失败后已写部分数据可能存在，恢复属于扩展。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db03_create_order 空Catalog，allocate=1，create返回2 | 调用序列allocate/create/register/flush；登记TableMeta(1,student,...,2)。 |
| 2 test_db03_duplicate Catalog已有student | 抛语义或执行领域错误；create/allocate调用均0。 |
| 3 test_db03_insert plan.values=(1,"张三",21) | storage精确收到此tuple；affected_rows=1；flush一次。 |
| 4 test_db03_create_io create_table抛IOError对应领域错误 | register和成功结果均不发生；原因链保留。 |
| 5 test_db03_flush_fail insert成功，flush失败 | execute失败；不得声称已经安全持久化，记录失败阶段。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b03.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B03 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：CREATE为什么先创建页再登记Catalog？ 答案要点：TableMeta需要真实first_page_id；不能登记不存在的页。但这并不自动获得原子性，故失败策略要明确。 现场修改：增加INSERT结果中RID的Trace，保证普通结果列与影响行数不变。

交付文件  minidb/runtime/command_executors.py；tests/runtime/test_d_b03.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：两个Fake都只在tests/runtime中；装配时使用B的CatalogService和C的真实存储。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B03

AI_TASK_BEGIN D-B04
TASK_META member=D | id=D-B04 | kind=base | schema=1

D B04 删除执行器与影响行数

课程依据  基础必做；G-P5、G-P6、G-P8；C-S6、C-S43；D-S17。将DeletePlan输出行的RID交给存储标记删除，随后查询跳过tombstone。

任务目标  执行DeletePlan.child，逐行读取RID并调用mark_delete。只有成功标记的行计数；无WHERE删除全部可见行；空匹配返回0。扫描复制行后已解除页pin，因此允许删除修改同页。结束后flush一次，异常关闭算子。

前置任务  D-B02；Storage Fake支持mark_delete。

允许修改  minidb/runtime/command_executors.py；tests/runtime/test_d_b04.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 构造同值不同RID行，证明按物理RID删除。 2 实现无WHERE、全不匹配和部分匹配。 3 失败注入检查close和flush行为，不伪造事务性保证。

预期代码结构解释  1 execute_delete：以try/finally控制child生命周期；对每个可见StoredRow调用mark_delete(table,rid)。不按投影值反查，也不按业务id假设唯一。 2 affected_rows：只对已成功删除记录增加；核心重复调用mark_delete对已删除槽幂等，但一次scan不应重复输出同一RID。 3 删除与扫描：Fake应模拟删除标志而不是从正在迭代的list中remove；真实存储同样保留slot编号，下一条查询的scan跳过已删除记录。 易错点：边迭代边从Python列表移除会跳过相邻行；tombstone恰好避免slot重编号。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db04_partial RID(2,0),(2,1),(3,0)；条件age>=18命中后两行 | mark_delete参数精确为(2,1),(3,0)，affected_rows=2。 |
| 2 test_db04_all 无WHERE，3行 | 三RID均标记；flush一次；后续scan空。 |
| 3 test_db04_none 全部条件False | affected_rows=0；没有mark_delete。 |
| 4 test_db04_equal_values 两行values完全相同但RID不同 | 两行都能独立删除，无误删/漏删。 |
| 5 test_db04_failure 第二次mark_delete失败 | 报告EXECUTION/STORAGE错误，child关闭；不输出成功受影响行数。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b04.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B04 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：DELETE为什么不能只拿(id,name)结果？ 答案要点：结果值不一定唯一，也可能没投影主键；RID直接定位页和槽，才能删除对应物理记录。 现场修改：增加删除前预览功能作为只读内部方法，测试其mark_delete和flush次数均为0。

交付文件  minidb/runtime/command_executors.py；tests/runtime/test_d_b04.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：Fake由D维护删除位；C-B03、C-B06完成后集中验收重启仍已删除。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B04

AI_TASK_BEGIN D-B05
TASK_META member=D | id=D-B05 | kind=base | schema=1

D B05 执行服务 Trace 与结果格式

课程依据  基础必做；G-P6、G-P7；C-S42；D-S10、D-S19、D-S20。统一结果和执行错误，支持观察完整链路。上游Token等事件由integration收集，本任务只产生执行事件。

任务目标  ExecutionService实现ExecutorPort.execute，仅分派Plan；查询收集列名与行tuple，命令返回影响行数。TraceEvent使用stage/detail记录算子、行数、RID和缓存快照，不冒充编译器事件。格式器把结果转换为可读文本，中文保持完整，数据包含竖线和换行时可转义展示。

前置任务  D-B01至D-B04。

允许修改  minidb/runtime/execution_service.py；minidb/runtime/result_formatter.py；tests/runtime/test_d_b05.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先分派核心六类Plan树并加未知Plan拒绝。 2 设计纯函数格式器与中文/空结果样例。 3 给Trace回调加隔离，两个执行结果不共享可变事件列表。

预期代码结构解释  1 ExecutionService.execute：按明确Plan类型建立算子或命令执行器，不调用parse也不拼接SQL；在finally释放打开的算子。 2 ExecutionResult：查询columns和rows宽度一致；命令columns/rows为空；affected_rows为非负整数；trace是独立事件序列，不写入全局共享列表。 3 format_result：负责表头、行、条数与错误文字，不负责IO与业务决策。保留字符串值；格式化不应修改原Result。错误由CLI最外层展示，库层不直接print。 易错点：不要在D中造Token或AST日志。完整Trace由装配层调用真实A/B阶段并合并事件。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db05_select ProjectPlan输出Alice与张三两行 | columns=(id,name)，rows精确两行，宽度匹配。 |
| 2 test_db05_command InsertPlan成功 | columns=()、rows=()、affected_rows=1。 |
| 3 test_db05_trace 连续运行两条查询 | 事件按本条执行顺序；第二条不包含第一条事件。 |
| 4 test_db05_unknown 未注册ExtensionPlan | 明确UNSUPPORTED_FEATURE，不返回空成功。 |
| 5 test_db05_format 空表、中文、带换行字符串 | 表头和0行提示存在；转义可辨；Result结构不变。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b05.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B05 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么统一Result要把columns与rows分开？ 答案要点：空结果仍需列名；调用者可稳定显示schema，命令与查询也能共享返回类型。 现场修改：给格式器添加JSON输出选项，只转换Result，测试中文可往返解码。

交付文件  minidb/runtime/execution_service.py；minidb/runtime/result_formatter.py；tests/runtime/test_d_b05.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：独立测试只使用手工Plan和Fake；完整阶段Trace由小组integration负责。 TOKEN/AST是批次事件，integration只附到首个结果；每条编译与执行事件单独收集，不重复附加到后续结果。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B05

AI_TASK_BEGIN D-B06
TASK_META member=D | id=D-B06 | kind=base | schema=1

D B06 通过 ApplicationPort 构建 CLI

课程依据  基础必做；G-P3、G-P4、G-P6；C-S8、C-S42；D-S10、D-S17、D-S19。提供SQL文件、标准输入与可读结果；CLI调用ApplicationPort，避免模块互相导入。

任务目标  实现main(argv, app_factory, stdin, stdout, stderr)->int，支持--db、--file、--trace、--policy lru|fifo、--capacity正整数。SQL文件显式UTF-8读取；stdin无文件时读取到EOF后执行，核心不必做复杂交互REPL。正常0，SQL/IO领域错误1，参数错误2。__main__由集中整合创建。

前置任务  D-B05；ApplicationPort Fake。

允许修改  minidb/runtime/cli_service.py；tests/runtime/test_d_b06.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。

实现步骤  1 先用StringIO和FakeApp完成文件/标准输入测试。 2 实现参数检查、领域错误和退出码。 3 增加编码和多语句用例，确认原文本完整送达。

预期代码结构解释  1 parse_args：argparse只处理命令参数，--capacity<=0在打开数据库前拒绝。通过注入工厂创建ApplicationPort，CLI本身不导入frontend/compiler/storage。 app_factory签名(db_path:str,policy:str,capacity:int)->ContextManager[ApplicationPort]，用with保证生命周期。 2 run_source：保持文件内多语句和字符串原样，一次交给app.execute(source,trace)，不能按分号split破坏字符串。逐个结果交给format_result。 3 错误边界：只捕获预期MiniDBError与文件IO并展示中文原因；未知程序错误在测试暴露。finally正常关闭应用，契约可通过工厂上下文管理器提供生命周期，不假设ApplicationPort有额外close方法。 易错点：CLI单元测试必须替换输入输出流，不能真的等待终端输入。词法完整性属于A，CLI不要再写一个SQL解析器。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-B06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_db06_stdin stdin含SELECT与字符串"a;b" | Fake一次收到完整source；不在分号处分割。 |
| 2 test_db06_utf8 UTF-8文件含张三 | Fake接收张三原文；输出无替换字符。 |
| 3 test_db06_trace argv含--trace | execute第二参数True，Trace出现在输出。 |
| 4 test_db06_error Fake抛含line=3的SyntaxError领域类 | stderr含SYNTAX、第3行和原因，退出1；无成功行。 |
| 5 test_db06_bad_capacity --capacity 0 | 退出2；工厂调用次数0。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_b06.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-B06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_b06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-B06 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么CLI不能用source.split(";")？ 答案要点：字符串和注释内也可包含分号；只有Lexer/Parser知道分隔符语境。 现场修改：增加--encoding参数但默认utf-8；用错误编码产生可读错误并说明结果编码与源码编码的区别。

交付文件  minidb/runtime/cli_service.py；tests/runtime/test_d_b06.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：CORE_RUNTIME；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：核心main入口、真实工厂和应用关闭由小组装配。D只交付可注入依赖的CLI。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-B06

AI_TASK_BEGIN D-E01
TASK_META member=D | id=D-E01 | kind=extension | schema=1

D E01 EXPLAIN 只读计划展示

课程依据  扩展选做；C-S35、C-S42；D-S10。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  实现explain(plan,format)的执行侧入口，支持tree/json，输出算子类型、表名、列名和谓词。默认只展示，不执行Plan、不访问数据页。SQL文本EXPLAIN的识别和编译路由留给扩展装配。

前置任务  D-B05；使用ExtensionPlan和Fake计划获取器。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/explain_service.py；tests/runtime/test_d_e01.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 ExplainService：读取不可变Plan递归格式化；依赖注入formatter协议或Callable，禁止导入B实现。 2 未知格式显式拒绝；树顺序确定；展示参数不得改变Plan。 易错点：EXPLAIN ANALYZE会真实执行，不能把它默认当只读。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E01。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de01_readonly Project(Filter(Scan)) | 三节点完整；scan/insert/delete/flush调用全0。 |
| 2 test_de01_json 同一Plan两次输出 | JSON可解析且结构相同。 |
| 3 test_de01_unsupported format=xml | UNSUPPORTED_FORMAT。 |
| 4 test_de01_immutable 调用前后序列化Plan | 完全一致。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e01.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E01 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e01.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E01 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：展示计划和执行计划区别？ 答案要点：前者遍历结构，后者访问数据并可能写入。 现场修改：加入节点缩进开关并保持节点集合不变。

交付文件  minidb/runtime/explain_service.py；tests/runtime/test_d_e01.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_PLAN_EXPLAIN；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：D模块可独立；全SQL EXPLAIN需B-E09及装配入口扩展，核心CLI不变。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E01

AI_TASK_BEGIN D-E02
TASK_META member=D | id=D-E02 | kind=extension | schema=1

D E02 UPDATE 执行器

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S17。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  处理update/v1。先完整收集child输出的(RID,旧values)快照并关闭扫描，再依次基于旧行计算全部赋值，调用UpdatePort.update_row(table,rid,new_values)->RID。使用返回的新RID记录Trace；防止迁移到后续页的新行被重复更新。

前置任务  D-B01、D-B02；假更新端口。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/update_executor.py；tests/runtime/test_d_e02.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 UpdateExecutor：payload按公共v1字段解码；目标快照仅包含原匹配行；赋值使用旧tuple同时求值，成功后一次提交新tuple。 2 UpdatePort.update_row(table,rid,values)->RID为本地扩展Protocol；C同名方法可直接适配。接收new_rid用于日志；当前不支持更新中的并发或索引自动维护。 易错点：行迁移是否保持RID要遵守C扩展协议，不得由D猜测。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E02。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de02_swap 旧(a,b)=(1,2)，SET a=b,b=a | 新值(2,1)。 |
| 2 test_de02_none 条件无命中 | update调用0，影响0。 |
| 3 test_de02_error 赋值求值失败 | 该行无update调用。 |
| 4 test_de02_rid 匹配两不同RID | 各调用一次，RID不混淆。 |
| 5 test_de02_relocation_snapshot 多页3个原匹配RID；更新使行迁到更后页，Fake会在新扫描中返回新行。 | 先完成scan再update；每个原RID仅更新一次；影响3行，返回新RID被记录，无重复处理。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e02.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E02 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e02.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E02 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么赋值要读旧行？ 答案要点：保证同一UPDATE中赋值之间没有意外顺序依赖。 现场修改：支持只更新一列时复制其余值，验证未更新列不变。

交付文件  minidb/runtime/update_executor.py；tests/runtime/test_d_e02.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_UPDATE；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：本模块独立完成；全链路需A-E01、B-E04、C-E07和共同payload版本。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E02

AI_TASK_BEGIN D-E03
TASK_META member=D | id=D-E03 | kind=extension | schema=1

D E03 Sort 与 Limit 算子

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S10。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  实现稳定排序和前N行截取，排序键为已绑定列序号与ASC/DESC。核心扩展先采用内存排序；NULL排位不启用。Limit=0不得拉取输入行；负数报错。

前置任务  D-B02；扩展Sort/Limit payload。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/sort_limit.py；tests/runtime/test_d_e03.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 SortOperator：打开子算子收集复制行，稳定排序保留RID；混合升降序可多轮从次键到主键稳定排序。 2 LimitOperator：计数达到N即关闭child；不把N当输出字节数。 易错点：默认扫描顺序不等于SQL ORDER BY；内存排序的规模边界要写清。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E03。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de03_keys (a,b)=(1,2),(1,3),(0,4)，a升b降 | (0,4),(1,3),(1,2)。 |
| 2 test_de03_stable 两行键相等 | 原相对顺序和RID保留。 |
| 3 test_de03_zero N=0 | next子调用0。 |
| 4 test_de03_bad N=-1 | 参数领域错误。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e03.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E03 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e03.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E03 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为何稳定排序可组合多键？ 答案要点：后一次按主键排序时保留相同主键内已排好的次键顺序。 现场修改：增加最大内存行数，超限明确失败，不能静默截断。

交付文件  minidb/runtime/sort_limit.py；tests/runtime/test_d_e03.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_ORDER_LIMIT；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：本地手工计划可完成；完整SQL需A-E02与B-E05。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E03

AI_TASK_BEGIN D-E04
TASK_META member=D | id=D-E04 | kind=extension | schema=1

D E04 Aggregate 与 GroupBy 算子

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S17。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  先实现COUNT(*)、SUM(INT)与按一列分组；AVG/MIN/MAX可在同卡追加但必须单独列证据。无分组空输入COUNT返回0，SUM定义为空输入拒绝或NULL需要类型扩展，本卡选择仅对非空SUM并显式报告空集合未支持。

前置任务  D-B02；手工绑定聚合计划。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/aggregate.py；tests/runtime/test_d_e04.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 AggregateOperator：以group key映射状态，COUNT累加1，SUM累加整数；不保存所有组内行。 2 聚合内部行使用本地ValueRow(values)与可选provenance的通用扩展行接口，不伪造RID；查询最外层转ExecutionResult。DELETE拒绝此类行。 易错点：聚合输出的行无法对应某个槽，不能复用删除数据流。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E04。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de04_group (g,v)=(a,2),(a,3),(b,4) | a计数2和5；b计数1和4，忽略输出组顺序。 |
| 2 test_de04_empty_count 空输入无分组COUNT(*) | 一行0。 |
| 3 test_de04_empty_group 空输入GROUP BY | 0行。 |
| 4 test_de04_bad_sum SUM字符串 | 明确不支持类型。 |
| 5 test_de04_empty_sum 空表无分组SUM(INT)。 | EMPTY_SUM_UNSUPPORTED；不能返回0或无说明的空结果。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e04.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E04 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e04.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E04 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么聚合行没有普通RID？ 答案要点：多条原行贡献同一结果，物理位置不是一对一。 现场修改：增加MIN(INT)，检验负数和重复最小值。

交付文件  minidb/runtime/aggregate.py；tests/runtime/test_d_e04.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_AGGREGATE；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：完整聚合SQL需A-E05、B-E07；涉及NULL的SUM空集需B-E08与类型扩展。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E04

AI_TASK_BEGIN D-E05
TASK_META member=D | id=D-E05 | kind=extension | schema=1

D E05 Nested Loop Join 算子

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S10。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  实现INNER JOIN双重循环，拼接左右行后求ON，再求WHERE。绑定列序号以左宽度为右列偏移。仅本地扩展结果，不伪造单一RID；自连接用不同alias。

前置任务  D-B01、D-B02；两侧Fake扫描。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/join.py；tests/runtime/test_d_e05.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 JoinOperator：外层每行重新迭代右侧，避免右迭代器耗尽后永不重启；先选择可重复扫描或缓冲右侧。 2 JoinedRow携带left_rid/right_rid和values；当前不支持JOIN DELETE，执行器必须拒绝不明删除目标。 易错点：双重循环是O(mn)，本任务不宣称有索引优化。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E05。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de05_inner 左id=1,2；右id=2,2,3 | 等值连接产生2行，均来自左2。 |
| 2 test_de05_empty 任一侧空 | 0行。 |
| 3 test_de05_cross ON True，两行乘三行 | 6行无遗漏重复之外的行。 |
| 4 test_de05_offset 两侧均有name | Bound index正确访问左/右不同值。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e05.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E05 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e05.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E05 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为何第二个左行需要重置右侧？ 答案要点：右迭代器在处理第一个左行时已耗尽。 现场修改：加入比较次数计数，2乘3时断言6次。

交付文件  minidb/runtime/join.py；tests/runtime/test_d_e05.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_JOIN；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：全SQL需A-E04、B-E06，C核心scan足够；只允许SELECT JOIN。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E05

AI_TASK_BEGIN D-E06
TASK_META member=D | id=D-E06 | kind=extension | schema=1

D E06 批量插入与 CSV 导入

课程依据  扩展选做；G-P4、G-P6；D-S8。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  UTF-8 CSV按表schema转换字段，首行为列名，支持csv模块的引号、逗号和换行。选择逐行提交，失败报告文件行号、成功条数并停止；已成功行保留。不得拼SQL字符串逃避类型检查。

前置任务  D-B03；注入单行编译/执行Callable。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/import_service.py；tests/runtime/test_d_e06.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 ImportService：csv.reader解析后构造输入数据，交给注入的语义验证端口；字段长度按UTF-8字节验证。 2 批处理结果包含成功行数、失败物理/逻辑记录标识和原因；重复表头或列缺失在写前拒绝。 易错点：导入失败的部分提交行为必须显示，不能写成全有或全无。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E06。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de06_csv name字段含逗号与中文 | 正确保留原字符串。 |
| 2 test_de06_header 缺少age列 | 写调用0。 |
| 3 test_de06_partial 第3数据行INT非法 | 前2行成功；第3行错误；第4行未尝试。 |
| 4 test_de06_quotes 带引号换行字段 | 作为一个CSV记录解析。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e06.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E06 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e06.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E06 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：CSV解析与SQL语义是什么关系？ 答案要点：前者拆字段，后者决定字段是否符合schema。 现场修改：增加dry-run，所有记录校验但insert与flush调用0。

交付文件  minidb/runtime/import_service.py；tests/runtime/test_d_e06.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_CSV；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：D通过注入端口独立完成；整合使用B验证与C存储，批量SQL语法不是本卡必做。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E06

AI_TASK_BEGIN D-E07
TASK_META member=D | id=D-E07 | kind=extension | schema=1

D E07 事务命令外壳

课程依据  扩展选做；D-S2、D-S13、D-S17。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  实现IDLE/ACTIVE状态机和BEGIN、COMMIT、ROLLBACK路由。默认未配置事务后端时返回UNSUPPORTED_FEATURE，绝不输出已回滚。只有Fake模式能展示协议状态；不将此卡称为数据库事务完成。

前置任务  D-B05；Fake TransactionPort。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/transaction_shell.py；tests/runtime/test_d_e07.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 TransactionShell：BEGIN只允许IDLE，成功后ACTIVE；commit/rollback只允许ACTIVE，后端成功才回IDLE。 2 TransactionPort是扩展本地协议；失败保留状态并要求恢复处理，日志、undo和隔离由后续存储实现。 易错点：状态机和真正的ACID是不同验收范围。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E07。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de07_begin IDLE调用BEGIN | backend.begin一次，状态ACTIVE。 |
| 2 test_de07_nested ACTIVE再次BEGIN | 错误，后端调用0。 |
| 3 test_de07_failure backend.commit失败 | 保持ACTIVE，无成功提示。 |
| 4 test_de07_disabled 无后端ROLLBACK | UNSUPPORTED_FEATURE，无数据回滚声明。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e07.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E07 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e07.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E07 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：有BEGIN为什么还不算事务？ 答案要点：还缺原子恢复、持久性和并发隔离等机制。 现场修改：增加状态查询命令且不调用后端。

交付文件  minidb/runtime/transaction_shell.py；tests/runtime/test_d_e07.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_TRANSACTION_SHELL；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：完整事务至少需C-E10及Undo/原子提交协议；与并发控制另外立项。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E07

AI_TASK_BEGIN D-E08
TASK_META member=D | id=D-E08 | kind=extension | schema=1

D E08 本地 HTTP API

课程依据  扩展选做；D-S2、D-S10。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  使用标准库http.server在127.0.0.1提供POST /query，接收UTF-8 JSON {sql,trace}，返回ExecutionResult的JSON。默认单请求串行，不宣称多用户并发数据库；设请求体上限64KB。

前置任务  D-B05；ApplicationPort Fake。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/http_api.py；tests/runtime/test_d_e08.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 QueryHandler：验证路径、Content-Length和JSON字段后调用ApplicationPort；所有返回设置application/json与UTF-8。 2 生命周期由注入工厂管理；SQL领域错误返回400，未知服务异常500并保留本地日志，不能带堆栈回传用户。 易错点：不得擅自绑定0.0.0.0或添加自动远程开放设置。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E08。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de08_success POST中文SQL | 200，JSON中文值往返一致。 |
| 2 test_de08_size 65537字节body | 413，app调用0。 |
| 3 test_de08_bad_json 截断JSON | 400，app调用0。 |
| 4 test_de08_method GET /query | 405或明确定义的拒绝码且无执行。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e08.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E08 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e08.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E08 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：为什么核心单用户DB用串行服务？ 答案要点：避免并发请求破坏尚未实现锁保护的缓存与Catalog状态。 现场修改：增加/query/health只读健康接口，断言SQL执行次数0。

交付文件  minidb/runtime/http_api.py；tests/runtime/test_d_e08.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_HTTP_API；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：D单独Fake可验收；真实服务装配只复用ApplicationPort，不需A/B/C改代码。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E08

AI_TASK_BEGIN D-E09
TASK_META member=D | id=D-E09 | kind=extension | schema=1

D E09 算子统计与性能分析

课程依据  扩展选做；C-S35、C-S41；D-S8、D-S10。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  以装饰器记录每算子输入行、输出行、next调用次数、运行耗时，执行前后记录BufferStats差值。计数精确验收，耗时只要求非负，不用特定毫秒数作为通过条件。

前置任务  D-B02、D-B05。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/profiling.py；tests/runtime/test_d_e09.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 ProfiledOperator：转发生命周期，在finally保留失败事件；不为了计数多拉一行。 2 StatsDelta：对单调累计计数器求差；不同查询独立统计，不能把全局累计当本次命中数。 易错点：真实时间受机器影响，精确阈值不适合功能测试。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E09。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de09_filter 读10行命中3行 | 输入10输出3。 |
| 2 test_de09_results 启用/关闭profile | 结果及行顺序相同。 |
| 3 test_de09_timing 注入确定时钟 | 耗时等于模拟差值。 |
| 4 test_de09_cache before=(10hit,4miss)，after=(13,6) | 本次hit3、miss2。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e09.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E09 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e09.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E09 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：计数装饰器如何保持语义？ 答案要点：每次只转发原调用并旁观记录，不改变输入、顺序或求值次数。 现场修改：增加总输出字节数，验证UTF-8中文按字节计数。

交付文件  minidb/runtime/profiling.py；tests/runtime/test_d_e09.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_PROFILING；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：独立扩展，集中装配后可比较真实缓冲池命中与物理IO。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E09

AI_TASK_BEGIN D-E10
TASK_META member=D | id=D-E10 | kind=extension | schema=1

D E10 CLI 历史与元命令

课程依据  扩展选做；G-P4；C-S35；D-S19。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  提供可选交互模式，支持.help、.tables、.quit和会话内历史。多行SQL缓冲通过注入的完整性检查器判断，不自行按裸分号分割。元命令只在缓冲为空时识别。

前置任务  D-B06。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/repl.py；tests/runtime/test_d_e10.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 ReplSession：保存pending_source与history；执行成功或已报告终止错误后清空缓冲，EOF未闭合给诊断。 2 MetaCommandRouter：.tables通过只读注入Catalog查看器，.quit负责退出和正常关闭，不直接访问文件页。 易错点：REPL完整性检查和Parser语法合法性是两个问题。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E10。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de10_multiline 两行组成SELECT | 完整前不execute，完整后一次。 |
| 2 test_de10_literal 字符串包含.quit与分号 | 作为SQL内容，不能退出。 |
| 3 test_de10_eof EOF仍未闭合字符串 | 错误提示且不提交。 |
| 4 test_de10_tables Fake目录有a,b | 显示a,b，无写调用。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e10.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E10 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e10.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E10 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：怎样避免两套Parser？ 答案要点：完整性检测只识别是否结束，正式合法性仍交给ApplicationPort中的A。 现场修改：增加.clear，验证只清缓冲不删除数据库记录。

交付文件  minidb/runtime/repl.py；tests/runtime/test_d_e10.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_CLI；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：可单独用Fake完成；完整性检测器采用A的可选服务或单独扩展接口。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E10

AI_TASK_BEGIN D-E11
TASK_META member=D | id=D-E11 | kind=extension | schema=1

D E11 查询取消与输出限制

课程依据  扩展选做；C-S37、C-S41；D-S17。课程扩展方向；以下行为及验收范围为本项目选定的可独立交付单元。

任务目标  CancellationToken在算子循环安全点检查，触发后关闭算子并报告取消。max_output_rows仅用于SELECT结果展示，截断时本地LimitedResult包装显式带truncated标志；不能套在DELETE或INSERT上形成半执行且无提示。

前置任务  D-B02、D-B05。 扩展输入以公共v1字段表为准，个人快照只验证同一格式。

允许修改  minidb/runtime/query_control.py；tests/runtime/test_d_e11.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json

禁止修改  minidb/contracts；其他成员模块；minidb/integration；无关测试和公共规格。不得执行 Git 提交或推送。

输入输出  输入为冻结 Plan、行、StoragePort、CatalogPort 或应用参数；输出为 ExecutionResult、TraceEvent、格式化结果、退出码或执行错误。

公共接口  ExecutorPort、ApplicationPort、StoragePort、CatalogPort，以及 plans、results、errors 中的冻结类型。 跨层扩展只通过 ExtensionStatement、BoundExtension、ExtensionPlan(feature, version, payload, span) 传递。

实现步骤  1 先固定本地扩展输入及Fake。 2 实现本卡行为并保持全部核心回归通过。 3 记录模块完成与系统可用所需的其他任务。

预期代码结构解释  1 CancellationToken：状态只读检查，由CLI或测试设置；核心单线程可用简单标志。 2 OutputLimiter：SELECT达到阈值close子算子，返回本地LimitedResult(result:ExecutionResult,truncated:bool)，格式器展示截断提示；不修改冻结ExecutionResult。 易错点：对写语句的取消需要事务或明确部分写入协议，本卡限制只读查询。

实现提示词  我是成员 D，执行任务 D-E11。读取完整本卡及 AI_START_HERE；核对 Python 3.14.2、pip 25.3、pytest 9.1.1。先说明任务理解、原理、文件范围、测试、不变量和异常路径，再严格按任务目标与实现步骤完成授权文件。跨成员能力使用冻结接口和 tests 中的 Fake；不改 contracts、其他成员模块或 integration。运行本卡测试，更新真实 walkthrough 与 delivery/member_d.json；不留未实现生产路径、假数据或硬编码答案，不执行 Git 提交或推送。

测试用例  以下用例的输入和断言全部属于本任务验收范围。

| 测试名与具体输入 | 必须满足的断言 |
| --- | --- |
| 1 test_de11_cancel 第5次检查触发取消 | 之后不再scan，child关闭，报告取消。 |
| 2 test_de11_limit 10行，输出上限3 | 显示3行并truncated=True。 |
| 3 test_de11_write 将限制包装DeletePlan | 明确拒绝。 |
| 4 test_de11_cleanup 求值异常与取消相遇 | 资源关闭，保留首先发生的错误原因。 |

详细验收标准  上表断言全部满足；tests/runtime/test_d_e11.py、tests/contracts 与 tests/runtime 通过，compileall 成功，contracts.sha256 一致。无 skip、xfail、空断言、未实现生产路径、dummy row、硬编码答案或吞错。扩展还须经用户声明、依赖完整和自身测试通过才可整合。

独立验收提示词  你是 D-E11 独立验收代理。保持生产代码只读，核查 delivery/member_d.json、授权路径、contracts.sha256 和 Python 3.14.2/pip 25.3/pytest 9.1.1；逐项运行下列命令并把标准映射到真实符号、测试名、关键断言、退出码。检查跨包导入、Fake、正常/边界/错误路径、UTF-8、skip/xfail 和未实现生产路径。证据齐全才判 PASS，否则判 FAIL 并给出最小修复范围；理解验收另行进行。

python --version

python -m pip --version

python -m pytest --version

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q tests/runtime/test_d_e11.py

python -m pytest -q tests/contracts tests/runtime

代码讲解提示词  只根据 D-E11 的真实源码、测试与 delivery/member_d.json，解释公共函数和核心代码块的输入输出、状态、副作用、分支、不变量及异常；追踪一条正常路径和一条失败路径，写出真实测试名与断言，更新 docs/walkthrough/member_d.md。

理解考试与小修改  讲解题：输出截断与SQL LIMIT有何区别？ 答案要点：前者是展示策略并须提示截断，后者是SQL计划约束。 现场修改：加入超时取消，测试用注入时钟避免真实sleep。

交付文件  minidb/runtime/query_control.py；tests/runtime/test_d_e11.py；docs/walkthrough/member_d.md；delivery/member_d.json。功能组：EXT_QUERY_CONTROL；最终整合输入：_integration_input/member_d。整合范围：D模块独立；真实取消只在SELECT装配启用，不改C写事务语义。 完成记录：功能断言全通过 □  哈希与目录合规 □  真实讲解已更新 □  本人口述与修改通过 □
AI_TASK_END D-E11

四份代码与最终 AI 整合

_integration_input/

member_a/   # A 的完整项目副本

member_b/   # B 的完整项目副本

member_c/   # C 的完整项目副本

member_d/   # D 的完整项目副本

_integration_output/

mini-db/    # 最终整合结果

四人如何提交、何时提交、是否使用分支均不作强制规定。成员 AI 完成代码后不执行 Git 提交或推送。整合前，把四份完整项目副本放入上述目录，并确保各自的 delivery/member_x.json 写明完成任务、修改文件、测试结果、契约哈希和 walkthrough 路径。

你是最终整合 AI。

基础任务全部完成。

已完成扩展任务：A-E01、B-E04、C-E07、D-E02。

四份代码位于 _integration_input/member_a 至 member_d。

按手册完成整合、测试和整合报告。

| 固定步骤 | 必须产生的结果 |
| --- | --- |
| 1 解析用户声明 | 声明的任务构成允许整合集合；未声明扩展一律忽略。 |
| 2 核对冻结契约 | 比较四份 contracts.sha256；任何修改冻结契约的副本都拒绝导入。 |
| 3 验证基础任务 | 检查 24 项基础任务、delivery 记录和测试证据；缺失时停止发布并列出准确任务编号。 |
| 4 复制基础模块 | 从 A/B/C/D 副本复制授权模块与测试，装配 integration/app.py、adapters.py 和 __main__.py。 |
| 5 限制适配层 | 返回包装差异只能在 adapters.py 处理；不得改变字段含义、吞异常或实现第二套业务逻辑。 |
| 6 选择扩展文件 | 只复制用户声明且在 catalog.json 中登记的扩展文件；未声明代码不得进入正式结果。 |
| 7 增量测试与回退 | 每个模块和完整扩展组整合后立即测试；失败只回退该扩展组，已经通过的核心保留。 |
| 8 生成整合证据 | 写 feature_selection.json 与 integration-report.md，记录启用、跳过、缺失依赖、命令和结果。 |
| 9 输出结果 | 最终项目写入 _integration_output/mini-db；不执行 Git 提交或推送。 |

整合应用依次建立 Trace 收集器、解析完整文本、逐条 compile、optimize、execute 并合并事件与结果。成功写语句 flush，正常退出关闭资源。parse 失败时不执行任何语句；后续语义或执行失败时保留此前已成功的语句，并明确报告失败阶段。

最终功能验收清单

| 编号 | 准备与操作 | 必须通过的精确断言 |
| --- | --- | --- |
| F01 四SQL | 运行固定演示脚本 | 建表成功，插入4行，首查询只有(1,Alice)、(4,张三)，删除影响1行。 |
| F02 词法位置 | 含CRLF、注释、转义、3.14、+ - * / == | Token种别/词素/解码值/span一致；非法@位置准确；FLOAT语义拒绝。 |
| F03 文法与AST | NOT age=18 AND id=1；a< b< c | 前者AST对应文法；后者拒绝第二个比较；grammar.md与Parser逐条对应。 |
| F04 写前语义 | 缺表、缺列、重复列、错类型、INSERT缺值 | 错误含真实位置；存储写次数0，Catalog不变；已有成功语句不回滚。 |
| F05 Plan与优化 | SELECT name FROM student WHERE 1=1 AND age>=18 | 原Plan有常量比较和AND；优化后剩age>=18；Project/Filter/Scan层次正确。 |
| F06 优化等价 | 多个合法表内容和布尔条件 | 优化前后行多重集合相等；至少两条规则实际命中；原Plan不被原位修改。 |
| F07 物理页 | 创建/分配/安全释放/复用页 | 文件长为4096整数倍，page_id唯一；空闲页能重用；0/1不可释放。 |
| F08 行与跨页 | 插入1000行，每行含150字节字符串 | 真实数据页至少3页；往返1000行无丢失重复；每条RID有效。 |
| F09 替换 | 容量2，访问A B A C，每次解除pin | LRU淘汰B；FIFO淘汰A；hits=1、misses=3、evictions=1。 |
| F10 脏页与pin | 修改A后迫使淘汰；另把全部帧pin住 | A被淘汰前写回，读盘见新值；全pin时报BufferFullError无数据损坏。 |
| F11 Catalog重启 | 关闭并用全新进程再次打开mini.db | schema、首页、表号恢复；不依赖旧内存字典；目录页经Buffer/Page读取。 |
| F12 删除重启 | 删部分跨页记录，关闭再打开 | tombstone不返回；其他RID与行保留；删除前后数量符合影响行数。 |
| F13 CLI错误与Trace | 文件/stdin，--trace，三类非法SQL | 退出码和中文错误正确；真实Token、AST、Semantic、Plan、优化Plan均可显示。 |
| F14 源码理解 | 每人随机函数讲解、Debug与小修改 | 本人解释真实函数/测试/数据状态；修改后回归通过且能说明影响。 |

F08按实际页头或Page Dump统计用户表链长度，不能只看文件页数，因为目录和空闲页也占页。F09的A/B/C为缓存页引用，先准备磁盘数据并清零统计；是否计入初次页创建IO须和测试初值分开。F11必须通过subprocess启动新Python进程，避免同进程对象缓存掩盖持久化缺陷。

固定演示与可重复命令

CREATE TABLE student(id INT, name VARCHAR, age INT);

INSERT INTO student(id,name,age) VALUES (1,'Alice',20);

INSERT INTO student(id,name,age) VALUES (2,'Bob',17);

INSERT INTO student(id,name,age) VALUES (3,'Tom',22);

INSERT INTO student(id,name,age) VALUES (4,'张三',21);

SELECT id,name FROM student

WHERE 1 = 1 AND age >= 18 AND NOT (name = 'Tom');

DELETE FROM student WHERE id = 1;

SELECT * FROM student;

保存为demo/core.sql，用空的演示库执行一次。首个查询结果为(1,Alice)与(4,张三)；最后查询包含(2,Bob,17)、(3,Tom,22)、(4,张三,21)。查询比较忽略无ORDER BY时的输出顺序。另存demo/reopen.sql，内容仅SELECT * FROM student;，用新进程重开同一文件，仍返回上述三行。

python -m minidb --db demo/mini.db --file demo/core.sql --trace

python -m minidb --db demo/mini.db --file demo/reopen.sql --trace

python -m minidb --db demo/cache.db --file demo/cache.sql --capacity 2 --policy lru

python -m minidb --db demo/cache_fifo.db --file demo/cache.sql --capacity 2 --policy fifo

python -m compileall -q minidb

python -m pytest -q

python -m pytest -q tests/integration --junitxml=demo/test-results.xml

每个演示使用独立临时或演示数据库，不让AI自动删除现有mini.db。重复运行CREATE脚本在同库报重名是正确行为；需要重置时由操作者明确指定新文件路径。缓存演示另生成足够跨页数据和读取序列，以真实日志展示hit、evict和writeback，不能仅在SQL结果里打印预制日志。

| 错误示例 | 预期定位与阶段 |
| --- | --- |
| SELECT @ FROM student; | LEXICAL指向@，包含不允许的字符。 |
| SELECT name FROM student WHERE age > ; | SYNTAX指向;，包含实际Token与期望符号集合。 |
| SELECT score FROM student; | SEMANTIC指向score，说明student无此列。 |
| INSERT INTO student VALUES (5,'Tom','old'); | SEMANTIC指向old值，说明age期望INT。 |

截图从这些真实命令产生：一张完整Trace，一张查询与影响行数，一张跨页/缓存日志，一张新进程恢复，一张错误定位。截图标题注明对应脚本、数据库文件和代码快照哈希，不把测试成功文字手工画成终端输出。

独立检查与代码理解考试

隐藏测试生成提示词

你是新的验收会话。只读本手册核心边界、课程要求、contracts与

docs/INTERFACES.md，不读成员原有测试，也先不读生产实现。

为正常、边界和非法输入设计独立测试，先写清期望来源与断言。

重点检查Crash、Wrong Accept、Wrong Reject、Error Location、

AST/Plan结构、Persistence、Cache Replacement。不要将猜测语义

当规格，规格未定义处先报告。测试存到tests/integration/hidden_local/

并记录随机种子与最小失败输入，再运行。不得改生产或削弱验收。

用案例、期望、实际、阶段、最小复现命令报告失败。

| 成员 | 随机讲解与现场推导 | 小修改或Debug练习 |
| --- | --- | --- |
| A | 讲parse_expression调用栈；从SQL画AND/OR/NOT树；解释CRLF后的span | 把期待符号遗漏导致的误报定位到expect；加入一个别名Token并证明未影响原文法。 |
| B | 讲resolve_column、build_plan；把列名变为序号；说明两条规则条件 | 定位INSERT重排错误；给布尔化简添加一个安全等价形式并对照未优化结果。 |
| C | 讲fetch_page、choose_victim、scan；画slot目录与记录区；演算LRU/FIFO | 定位dirty丢失或pin泄漏；增加页头校验并测试旧库仍正确读取。 |
| D | 讲evaluate与execute；追踪Project→Filter→Scan；说明RID删除 | 修复提前退出未close；加入只读统计字段并证明行值与调用次数不变。 |

追问式理解考试提示词

读取我的真实walkthrough和当前代码快照。每次只问一个问题，先让我

口述，不先给答案。随机选择本任务核心函数，要求输入输出、状态变化、

不变量、异常及上下游契约。接着给一个失败案例让我判断在哪一层，

最后给一个局部修改，让我先预测影响测试，再实际修改验证。

按“能独立解释、需提示、不能解释”记录，不用AI代答算作本人通过。

引用真实函数和测试，不凭文档长度判断理解程度。

代码块讲解至少覆盖类的职责、构造字段、每个公共方法、核心分支/循环、序列化布局、异常处理和测试夹具。简单赋值可合并解释；关键算法不能只说“调用函数完成处理”。本人能用小样例手算出状态变化，比背诵逐行中文翻译更能证明理解。

功能检查输出PASS之前，验收代理须给每项标准对应的文件与符号、测试名、关键断言、实际命令退出结果；工具不能运行时标为未验证，不能推测成功。理解未通过时任务记录为“功能通过，理解待完成”，补充讲解与修改练习后才能完成个人验收。

扩展依赖矩阵与最终项目交付

| 类型 | 任务组合 | 整合处理 |
| --- | --- | --- |
| UPDATE | A-E01、B-E04、C-E07、D-E02 | 四项全部完成且测试通过才启用。 |
| ORDER BY 和 LIMIT | A-E02、B-E05、D-E03 | 三项全部完成且测试通过才启用。 |
| JOIN | A-E04、B-E06、D-E05 | 三项全部完成且测试通过才启用。 |
| GROUP BY 和聚合 | A-E05、B-E07、D-E04 | 三项全部完成且测试通过才启用。 |
| EXPLAIN | B-E09、D-E01 | 两项完整时开放完整输出。 |
| 独立低耦合扩展 | A-E08/E09/E10；B-E01/E02/E10/E11；C-E01/E05/E06/E11；D-E06/E08/E09/E10/E11 | 契约不变且自身测试通过即可单独整合。 |
| 缺少完整执行链 | A-E03；A-E06+B-E08；A-E07+B-E03 | 保留代码和测试，但不注册为可执行 SQL 功能。 |
| 存储格式或系统实验 | C-E02/E03/E04/E08/E09/E10/E12；D-E07 | 默认不进入核心结果；完整时只生成实验性结果说明。 |

部分完成的功能组不会导致核心整合失败。integration-report.md 必须逐项记录用户声明的任务、找到的有效实现和测试、实际启用的扩展、因依赖缺失、契约变化或测试失败而跳过的扩展，以及每项跳过功能缺少的准确任务编号。报告还应记录核心演示、持久化、缓存和重启验证结果。

B 加树索引需要处理分裂、叶链、重复键、删除和持久化，并由优化器与执行器共同接入。WAL 要求日志先于数据页落盘，并能区分已提交与未提交操作。此类扩展没有完整跨层任务组合时只保留实验代码和证据，不登记为核心可执行功能。

| 最终材料 | 从哪里生成并如何核实 |
| --- | --- |
| 模块源码与README | 真实仓库；注明 Python 3.14.2、pytest 9.1.1、运行和测试命令。 |
| grammar与结构说明 | 从冻结规格对照实际Parser、AST、Bound、Catalog、Plan、页/Slot/Row/Buffer代码更新。 |
| 测试报告与失败分析 | 保存真实pytest输出、JUnit结果、随机种子、最小失败SQL、修复前后证据。 |
| 完整Trace与演示 | 运行demo脚本，保留Token至Optimized Plan以及执行/缓存输出。 |
| AI使用说明与四份讲解 | 记录AI承担的生成/调试/测试工作及人工复核；引用真实代码快照哈希、函数和测试。 |
| 正式实验报告 | 按G-P8至G-P10填写目的、内容、方法、步骤、结果、结论与总结；本手册不替代该报告。 |